Na osnovu člana 11 stav 3 Zakona o energetskoj efikasnosti („Službeni list CG“, broj 29/10 ), Ministarstvo ekonomije donijelo je

Pravilnik

o sadržaju izvještaja o sprovođenju plana poboljšanja energetske efikasnosti jedinice lokalne samouprave

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj izvještaja o sprovođenju plana poboljšanja energetske efikasnosti jedinice lokalne samouprave.

Član 2

Izvještaj o sprovođenju plana poboljšanja energetske efikasnosti sadrži:

- kontakt podatke o odgovornim licima na nivou jedinice lokalne samouprave, koji rade na poslovima planiranja, realizacije i praćenja aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti;

- podatke o ispunjavanju obaveza jedinice lokalne samouprave tokom godine na koju se izvještaj odnosi, u skladu sa Zakonom o energetskoj efikasnosti;

- informacije o energetskim pregledima, studijama na temu energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije, kao i o učešću u državnim ili međunarodnim programima;

- izvještaj o sprovođenju mjera za poboljšanje energetske efikasnosti tokom godine na koju se izvještaj odnosi, a koji sadrži podatke o tehničkoj i finansijskoj realizaciji mjera;

- pregled korektivnih mjera koje su sprovedene ili planirane, kao posljedica eventualnih odstupanja ili odlaganja realizacije mjera;

- procjenu efekata sprovedenih mjera;

- predloge jedinica lokalne samouprave organu državne uprave nadležnom za poslove energetske efikasnosti, uključujući predloge aktivnosti koje bi dodatno promovisale energetsku efikasnost na lokalnom nivou i koje bi poboljšale koordinaciju i efektivnost djelovanja.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana,  dat je u Prilogu koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 0601-73/108

Podgorica,  13.12. 2011. godine

Ministar

dr Vladimir Kavarić

PRILOG

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA POBOLJŠANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

OPŠTINE TIVAT.  [unijeti naziv jedinice lokalne samouprave (JLS)]

U ovom izvještaju su predstavljene mjere energetske efikasnosti, koje su sprovedene u toku 2015. godine. [ prethodna godina]

# Podaci o odgovornim licima

Ime i prezime i kontakt podaci lica koje je od strane jedinice lokalne samouprave zaduženo za vođenje energetskog menadžmenta i  izradu i odobravanje predmetnog izvještaja dati su u sljedećim tabelama:

| Ime i prezime odgovornog lica (energetski menadžer): | Petar Vujović |
| --- | --- |
| Adresa / Poštanski broj / Opština: | Trg Magnolija 1, 85320, Tivat |
| Telefon: 032/661-338 | Mob. telefon: 063/216-200 |
| Fax: 032/671-387 | E-mail: petar.vujovic@opstinativat.com |

| Lice odgovorno za izradu izvještaja: | Lice odgovorno za odobravanje izvještaja: |
| --- | --- |
| Ime: Petar | Ime: |
| Prezime: Vujović | Prezime: |
| Pozicija: Energetski menadžer | Pozicija: |
| Telefon: 032/661-338 | Telefon: |
| Fax: 032/671-387 | Fax: |
| E-mail: petar.vujovic@opstinativat.com | E-mail: |

# Ispunjavanje obaveza u pogledu izvještavanja

Tabela 1: Obaveze koje se odnose na dostavljanje izvještaja i podataka za 2015. godinu. [prethodna godina]

| Izvještaj / podaci | Zakonski rok za izvještavanje i dostavu podataka | Datum dostavljanja izvještaja i podataka |
| --- | --- | --- |
| Godišnji izvještaj o sprovođenju plana poboljšanja energetske efikasnosti za 2014. godinu. [prethodna godina] | 1. mart, 2016. [tekuća godina] | 16.02.2016.godine |
| Posljednji elektronski unos podataka u centralni informacioni sistem potrošnje energije | 1. mart, 2015. [tekuća godina] | Informacioni sistem za upravljanje energijom dobili smo kao donaciju od strane GIZ-a u kome smo redovno ažurirali podatke o potrošnji struje i vode svih Javnih ustanova. U postojećoj bazi podataka nalaze se podaci za period od 2008. do 2014. godine. Iz nama nepoznatih razloga promjenjena nam je lozinka za pristup i to bez našeg znanja i odobrenja, te nam je na taj način onemogućen dalji pristup sistemu. U cilju prevazilaženja ovog problema obavijestili smo GIZ te od njih dobili odgovor da više nemaju nikakvih nadležnosti nad ovim sistemom, a da osobe koje su radile na izradi sistema više ne rade za njih. Pokušali smo stupiti u kontakt i sa pomenutim inžinjerima koji su nažalost ignorisali naše pozive.. |

U slučaju neispunjenja  ili zakašnjenja u ispunjavanju neke od obaveza iz Tabele 1 potrebno je navesti razloge neispunjenja ili zakašnjenja i navesti preduzete odnosno planirane korektivne mjere.

# Informacije o energetskim pregledima, studijama na temu energetske efikasnosti (EE) i korišćenjA obnovljivih izvora energije (OIE), kao i o učešću u državnim ili međunarodnim programima

Tabela 2: Energetski pregledi zgrada izvršeni od strane ovlašćenih lica u 2015. godini. [prethodna godina]

*Napomena: U pitanju su preliminarni energetski pregledi, sredstva dobijena iz projekta „Unapređenje EE kroz međuopštinsku upravljačku mrežu“

| Br. | Naziv zgrade | Ime ovlašćenog lica | Izdati izvještaji o energetskim pregledima i sertifikati o energetskim karakteristikama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Nova zgrada opštine 2.Stara zgrada opštine 3. Pjaca 4. Centar za kulturu „Gracija Petković“ 5. Sportska dvorana 6. Turistička organizacija 7. Javna rasvjeta 8. Dom kulture Radovići 9. Ljetnja pozornica | Bluesave d.o.o | Preliminarni energetski pregledi – Projekat Međuopštinske saradnje primorskih opština i Prijestonice Cetinje |

Tabela 3: Druge vrste energetskih pregleda (osim za zgrade) i studija na temu EE i OIE koji su realizovani u 2015. godini. [prethodna godina]

| Br. | Naziv izvještaja ili studije | Autor | Tema, sadržaj i napomene |
| --- | --- | --- | --- |
| 1‚. | Inspekcijski pregled kotlovskih sistema i sistema za grijanje i hlađenje prostorija : Stara zgrada opštine Nova zgrada opštine Centar za kulturu Sportska dvorana | Bates d.o.o | / |

Tabela 4: Učešće u državnim ili međunarodnim programima

| Br. | Naziv programa (navesti izvor finansiranja) | Iznos budžeta namijenjenog JLS | Period sprovođenja | Kratak opis aktivnosti koje se odnose na lokalnu samoupravu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Međuopštinski projekat unapređenja energetske efikasnosti | 48.000,00 € | 2014-2015 | Učešće u međuopštinskom projektu "Unaprijeđenje energetske efikasnosti kroz međuopštinsku upravljačku mrežu". -Završen tender za izvođača radova na rekonstrukciji kotlovskog sistema u domu „Gracija Petković“ |
| 2. | SUD SIT | 13.068,96 | 2014-2015 | -Nabavljeno 24 obična i 12 el. bicikala |

# IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU  MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

## Pregled sprovedenih aktivnosti predviđenih Planom poboljšanja energetske efikasnosti

Tabela 5: Pregled realizacije mjera poboljšanja energetske efikasnosti koje su predviđene Planom  za 2015. godinu. [prethodna godina]

|  | PLAN ZA 2015. GODINU (MJERE ZA POBOLJŠANJE EE) | IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU (MJERE ZA POBOLJŠANJE EE) |
| --- | --- | --- |
| Br. | Naziv mjere za poboljšanje EE (kao što je opisano u Planu) | Kratak opis mjere za poboljšanje EE (kao što je opisano u Planu) | Aktivnosti koje su sprovedene i završene | Aktivnosti koje nisu sprovedene ili su djelimično sprovedene (navedite koji dio aktivnosti nije sproveden) |
| EE1 | UVOĐENJE / POBOLJŠANJE ENERGETSKOG MENADŽMENTA |  |  |
| EE1.1 | Edukacija | Učešće na međunarodnim sajmovima i konferencijama. Specijalistički kursevi i upoznavanje sa primjerima dobre prakse u zemlji i regionu. | Realizovano - |  |
| EE1.2 | Izrada LEP-a (Međuopštinski projekat) | Izrada Lokalnog energetskog plana za period od 10 godina. | Djelimično realizovano - | Završen tender |
| EE2 | MJERE ZA POBOLJŠANJE EE U ZGRADAMA (UKLJUČUJUĆI SERTIFIKOVANJE ENERGETSKIH KARAKTERISTIKA) |  |  |
| EE2.1 | Inspekcijski pregled kotolova | Inspekcijski pregled kotlova, sistema za grijanje i klimatizaciju | Realizovano - |  |
| EE2.2 | Preliminarni En. pregled zgrade CZK | Preliminarni energetski pregled zgrade i kotlarnice Centra za kulturu Gracija Petković | Realizovano - |  |
| EE2.3 | Zamjena kotlovskog sistema u CZK ( Međuopštinski projekat) | Zamjena kotlovskog sistema u Centru za kulturu | Djelimično realizovano - | Potpisan Ugovor od strane vodećeg partnera, očekuje se potpisivanje od strane izvođača |
| EE2.4 | Preliminarni En. pregled zgrade i kotlarnice stare opštine | Preliminarni energetski pregled zgrade i kotlarnice stare opštine | Realizovano - |  |
| EE2.5 | Preliminarni En. pregled zgrade nove opštine | Preliminarni energetski pregled nove zgrade Opštine | Realizovano - |  |
| EE2.6 | Preliminarni En. pregled Sportske dvorane “Župa” | Preliminarni energetski pregled sportske dvorane „Župa“ | Realizovano - |  |
| EE2.7 | Preliminarni En. pregled doma kulture Radovići | Preliminarni En. pregled doma kulture Radovići | Realizovano - |  |
| EE2.8 | Preliminarni En. pregled Pjace | Preliminarni En. pregled Pjace | Realizovano - |  |
| EE2.9 | Preliminarni En. Pregled javne rasvjete | Preliminarni En. Pregled javne rasvjete | Realizovano - |  |
| EE2.10 | Preliminarni En. pregled ljetnje pozornice | Preliminarni En. pregled ljetnje pozornice | Realizovano - |  |
| EE2.7 | Izrada glavnog projekta i postavljanje solarnih panela na objektu Sportske dvorane “Župa” | Izrada glavnog projekta i postavljanje solarnih panela na objektu Sportske dvorane “Župa” | Nije realizovano - | Otvaranje pozivaz za IPA II komponenetu očekuje se tokom 2016.godine |
| EE3 | EFIKASNOST U JAVNOJ RASVJETI |  |  |
| EE3.1 | Modernizacija | Zamjena oštećenih i dotrajalih svjetiljki u sportskoj dvorani Župa | Realizovano - |  |
| EE3.2 | Modernizacija | Zamjena oštećenih i dotrajalih svijetiljki u staroj zgradi Opštine | Nije realizovano - | Prebačeno za 2016 |
| EE3.3 | Modernizacija | Zamjena dotrajalih i neefikasnih svjetiljki u poslovnim prostorijama JP komunalno | Nije realizovano - | Prebačeno za 2016 |
| EE3.4 | Modernizacija | Postavljanje novih svjetiljki sa LED sijalicama u lučici Kalimanj | Realizovano - |  |
| EE4 | MJERE EE KOJE SU NAMIJENJENE GRAĐANIMA I LOKALNIM PREDUZEĆIMA |  |  |
| EE4.1 | Informativna kampanja, edukacija | Podizanje svjesti o mogućnostima uštede energije u domaćinstvima (termoizolacione fasade, bravarija, solarno zagrijavanje, energetski efikasni uređaji) | Realizovano - |  |
|  | Nastavak saradnje sa NLB Montenegrobankom | Uplata dodatnih sredstava za subvencioniranje kamate na kredite za termoizolaciju | Nije realizovano - | Upućena incijativa Predsjedniku opštine u decembru 2015-očekuje se odgovor |
| EE4 | MJERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI SISTEMA VODOSNABDJEVANJA |  |  |
|  | Modernizacija sistema vodosnabdjevanja i sistema otpadnih voda | Zamjena starih i neefikasnih moornih pumpi, ugradnja savremenog sistema mjerenja protoka vode, ugradnja uređaja za pokretanje el.motora pumpi većih snaga i izrada SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) sistema | Djelimično realizovano - | U toku, do sada uloženo 60.000 EUR |
| EE4 |  |  |  |

## Pregled korišćenja finansijskih sredstava za realizaciju Plana poboljšanja energetske efikasnosti

Ukupan budžet koji je dodijeljen za implementaciju plana za 2015. godinu [prethodna godina]  iznosio je 128.000,00 €.

Tabela 6: Izvori finansiranja i budžeti Plana za 2015. godinu. [prethodna godina]

| Br. | Izvor finansiranja | Budžet predviđen Planom (€) | Poziv na relevantne odluke i primjedbe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budžet javnih preduzeća | 58.000,00 |  |
|  | Budžet JLS | 20.000,00 |  |
|  | Međunarodni grantovi | 50.000,00 |  |
|  | Donacije | - |  |
| UKUPNO | 128.000,00 |  |

Tabela 7: Korišćenje finansijskih sredstava za implementaciju plana za 2015. godinu. [prethodna godina]

| Br | Mjera za poboljšanje EE ili skup mjera | Budžet predviđen planom (€) | Iznos stvarnih troškova (€) | Zapažanja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budžet javnih preduzeća | 58.000,00 | 60.000,00 |  |
|  | Budžet JLS | 20.000,00 | 59.170,62 |  |
|  | Međunarodni grantovi | 50.000 | 80.168,96 |  |
|  | Donacije |  | 27.591,30 |  |
| UKUPNO | 128.000,00 | 226.930,88 |  |

Grafik 1: Odnos planiranog i uloženih sredstava u 2015.godini

## Ostale mjere energetske efikasnosti koje su sprovedene, a nijesu obuhvaćene Planom poboljšanja energetske efikasnosti

|  | PLAN ZA 2015. GODINU (MJERE ZA POBOLJŠANJE EE) | IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU (MJERE ZA POBOLJŠANJE EE) |
| --- | --- | --- |
| Br. | Naziv mjere za poboljšanje EE (kao što je opisano u Planu) | Kratak opis mjere za poboljšanje EE (kao što je opisano u Planu) | Izvor sredstava | Iznos u EUR |
| EE1 | UVOĐENJE / POBOLJŠANJE ENERGETSKOG MENADŽMENTA |  |  |
|  | Studijsko putovanje u okviru projekta Međuopštinska saradnja u Škotsku i Sloveniju |  | IPA projekat | 2.900,00 |
| 0 |  |  |  |  |
| EE2 | MJERE ZA POBOLJŠANJE EE U ZGRADAMA (UKLJUČUJUĆI SERTIFIKOVANJE ENERGETSKIH KARAKTERISTIKA) |  |  |
|  | Izolacija dijela krova na sportskoj dvorani „Župa“ |  | Budžet | 6.000,00 |
|  | Opredijeljen dio sredstava za izradu projekta sanacije sistema za grijanje za osnovnu i srednju školu |  | Donacija | 6.000,00 |
|  | Opredijeljena sredstva za zamjenu fasadne bravarije na staroj zgradi opštine i dijelu Sportske dvorane „Župa“ |  | Donacija | 5.891,30 |
|  | Rekonstrukcija fasade na zgradi u Radovićima |  | Donacija | 10.000,00 |
| EE3 | EFIKASNOST U JAVNOJ RASVJETI |  |  |
|  | Novi stubovi javne rasvjete |  | Budžet | 31.977,68 |
|  | Nabavka tri solarne klupe |  | Donacija | 5.700,00 |
|  | Nabavka dekorativne javne rasvjete |  | Budžet | 4.730,73 |
| EE4 | MJERE EE KOJE SU NAMIJENJENE GRAĐANIMA I LOKALNIM PREDUZEĆIMA |  |  |
|  | Nabavka dodatnog kontigenta bicikala i el. Bicikala |  | IPA projekat | 13.068,96 |
|  | Obezbjeđena sredstva za: Postavljanje privremenog objekta-kućice neophodne za stavljanje u funkciju nabavljenih el. Bicikala Nabavka 2 solarne klupe |  | Projekat sa UNDP-em | 10.000,00 |
|  | UKUPNO: |  |  | 96.268,67 |

## Odstupanja od Plana i korektivne mjere

Uglavnom nije bilo većih odstupanja od zacrtanih aktivnosti.

# Procjena efekata REALIZACIJE plana

Poštujući principe racionalnog korišćenja električne energije, te upotrebom inovativnih tehnologija kroz zamjenu živinih sijalica natrijumovim te korišćenjem LED tehnologije, postigli smo značajne rezultate na polju javne rasvjete te gotovo prepolovili godišnje izdatke. Putem donacija i evropskih fondova, jedan od sljedećih ciljeva jeste kompletan prelazak na LED tehnologiju.

| Javna rasvjeta – opština Tivat |
| --- |
| Godina | Utrošak sredstava (€) |
| 2009 | 230.489,11 |
| 2010 | 201.277,40 |
| 2011 | 147.061,36 |
| 2012 | 125.618,21 |
| 2013 | 139.634,59 |
| 2014 | 139.720,40 |
| 2015 | 130.027,74 |

Pregled utroška novčanih sredstava u (€) po godinama

# PREDLOZI i SUGESTIJE MINISTARSTVU

Dati predloge i sugestije Ministarstvu na osnovu iskustava stečenih prilikom sprovođenja Plana poboljšanja energetske efikasnosti, uključujući predloge aktivnosti koje bi dodatno promovisale energetsku efikasnost na lokalnom nivou i koje bi poboljšale koordinaciju i efektivnost djelovanja.