Na osnovu člana 244 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG” broj  64/17), a u vezi sa članom 16 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG” broj 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14), člana 45  Zakona o lokalnoj samoupravi («Sl.list RCG», br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06) i člana 31 Statuta Opštine Tivat („Sl.list RCG“-opštinski propisi 40/04, 26/06, »Sl.list Crne Gore –opštinski propisi«, br.12/11, 21/11, 03/13), Skupština Opštine Tivat, na sjednici održanoj dana  22. 02.2018.godine, donijela je

PROGRAM

UREĐENJA PROSTORA OPŠTINE TIVAT

ZA 2018. GODINU

I  UVOD

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG” broj  64/17) stupio je na snagu 14.10.2017.godine. Odredbom člana 244 navedenog Zakona ostao je da važi član 16  Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG” broj 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14), koji će se primjenjivati do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore. Navedenim članom 16 propisano je da Skupština lokalne samouprave donosi jednogodišnji program uređenja prostora (u daljem tekstu: Program). Zakon dalje propisuje da se program donosi na osnovu izvještaja o stanju uređenja prostora i treba da sadrži:

- procjenu  potrebe izrade novih planskih dokumenata;

- procjenu potrebe izrade izmjena i dopuna postojećih planskih dokumenata;

- mjere od značaja za izradu i donošenje planskih dokumenata.

Takođe, Zakon propisuje da program sadrži dinamiku uređenja prostora, izvore finansiranja, rokove uređenja, operativne mjere za sprovođenje planskih dokumenata, a naročito mjere za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, kao i druge mjere za sprovođenje politike uređenja prostora.

Uređenjem prostora smatra se praćenje stanja u prostoru, utvrđivanje namjene, uslova i načina korišćenja prostora kroz izradu i donošenje planskih dokumenata, sprovođenje planskih dokumenata i uređivanje građevinskog zemljišta.

Takođe upućeno je i Obavještenje kojim se pozivaju građani i sva zainteresovana  javnost da dostave svoje zahtjeve i prijedloge u pogledu komunalnog opremanja građevinskog zemljišta kako bi se isti razmotrili i uvrstili u Programa uređenja prostora opštine Tivat za 2018. godinu.

II UREĐENJE  PROSTORA

- PROCJENA POTREBE  IZRADE NOVIH, ODNOSNO IZMJENA I DOPUNA POSTOJEĆIH  PLANSKIH  DOKUMENATA U 2018.GODINI

Izvještaj o stanju uređenja prostora Opštine Tivat za 2017.godinu usvojen je na sjednici Skupštine Opštine Tivat održanoj 21.12.2017.godine („Sl.list CG – opštinski propisi“ broj 53/17) i na osnovu njega sačinjen je ovaj Program.

S obzirom na skoro kompletnu  pokrivenost opštine sa lokalnim planskim dokumentima, koji su planirani i u skladu su sa odredbama iz Prostornog urbanističkog planom – PUP Tivat do 2020.godine („Sl.list CG-opštinski propisi“ broj 24/2010)   to je samo potrebno završiti započete procedure  na  izradi  planskih  dokumenata. U vezi sa  navedenim  ukazujemo  i na novi  Zakon  o

planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG” broj  64/17), odnosno član       po kojem se nova planska dokumentacija donosi i sprovodi od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma („Član 21

Poslove na izradi i donošenju planskog dokumenta vrši Ministarstvo.

Poslovima iz stava 1 ovog člana, smatraju se, naročito: priprema odluke o izradi planskog dokumenta i programskog zadatka; obezbjeđenje baznih studija, podloga i ostale dokumentacije potrebne za izradu planskog dokumenta; pribavljanje smjernica i uslova u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode; organizacija izrade planskog dokumenta; priprema koncepta planskog dokumenta; sprovođenje postupka prethodnog učešća javnosti; izrada planskog dokumenta; sprovođenje javne rasprave; priprema odluke o donošenju planskog dokumenta; drugi poslovi u vezi izrade i donošenja planskog dokumenta.

Koncept planskog dokumenta Ministarstvo priprema po pribavljenom mišljenju vršioca revizije planskog dokumenta.

Metodologiju izrade planskog dokumenta propisuje Ministarstvo“).

2.   DINAMIKA IZRADE  PLANOVA

I kvartal

- Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DUP-a Golf i Donji Radovići zapad (41.000 €)

- Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DUP-a Donji Radovići centar (20.740 €)

- Odluka o donošenju DUP-a Tivat centar po posebnom postupku (3.500 €)

- Odluka o donošenju DUP-a Đuraševići po posebnom postupku (4.000 €)

- Odluka o donošenju UP Lepetane (6.000 €)

II kvartal

- Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DUP-a Tivat-Centar za lokaciju

hotela „Mimoza“ (4.000 €)

- Odluka o donošenju DUP-a Servisna zona Luštica (7.000 €)

- Odluka o donošenju Programa privremenih objekata

III kvartal

- Odluka o donošenju DUP-a Lepetane (18.000 €)

- Odluka o donošenju UP-a Turistički kompleks Lepetane (10.000 €)

IV kvartal

-Odluka o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra Vrmac

Izvršni organ lokalne samouprave može, u okviru ovog programa, po potrebi, izmijeniti navedene prioritete, uz obavještavanje Skupštine opštine Tivat, odnosno izvršiti njegovu dopunu.

Finansijska sredstva za izradu planskih dokumenata i pripremne poslove na izradi i donošenju istih, obezbijediće se iz budžeta Opštine Tivat. Izuzev toga zainteresirani investitori za izmjene planskih dokumenata  sami finansiraju izradu planova i to:

- Izmjena i dopuna DUP-a „Tivat Centar“ za lokaciju hotela „Mimoza“ finansiraju Mimoza group i Marko Stanišić;

- Izmjene i dopune DUP-a „Golf i Donji Radovići zapad“ i

- Izmjene i dopune DUP-a „Donji Radovići centar“ finansira Luštica Development.

Navedeni planski dokumenti za područje Luštice su započeti u skladu sa odredbama člana 53a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, (“Sl.list CG” 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), odnosno po skraćenom postupku i sklopljenom Sporazumu, a u skladu sa odredbom kojom se definiše pravo investitora da finansira izradu planskog dokumenta.

» Član 56 stav 4 - Finansijska sredstva za izradu planskog dokumenta iz člana 53a  ovog zakona obezbjeđuje zainteresovani korisnik prostora“.

3.   MJERE OD ZNAČAJA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANSKIH DOKUMENATA

Formiranje i redovno ažuriranje dokumentacione osnove o prostoru je neophodna pretpostavka za sveobuhvatno sagledavanje stanja u prostoru.

Kako bi se zadovoljile sve zakonske odredbe i obaveze potrebno je nabaviti  Softver za praćenje stanja u prostoru – analizu stanja, evidenciju Planske dokumentacije i izdatih UTU, građevinskih i upotrebnih dozola. Stupanjem na snagu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata  potrebno je stvaranje nove baze podataka, odnosno evidentirati nelegalne objekte koji će po odredbama novog Zakona ući u postupak legalizacije.

III  UREĐIVANJE  GRAĐEVINSKOG  ZEMLJIŠTA

Projekti čija je izrada od najvećeg uticaja na sprovođenje planskih dokumenata i uređenje zemljišta u zahvatu planova su:

- Izrada studije zemljišne politike kojom će se utvrditi instrumenti za operativno sprovođenje planova, te mogući izvori finansiranja za komunalno opremanje grada, uređenje i održavanje javnih prostora i podizanje ukupnog standarda života u Opštini;

- Izrada  Programa privremenih objekata

- Razvojni program turizma za područje ambijentalnih cjelina;

- Sprovođenje Lokalnog Plana zaštite životne sredine

- Izrada novog Strateškog plana opštine

U pregledu koji slijedi Direkcija za investicije daje pregled kapitalnih izdataka za 2018.godinu:

|  | NAZIV INVESTICIJE | UKUPNA VRIJEDNOST ( € ) | IZVOR FINANSIRA-NJA | MJERE ZA KOMUNALNO OPREMANJE | DINAMIKA REALIZACI-JE | TRENUTNO STANJE-KOMENTARI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Radovi na rekonstrukciji cjevovoda Solila | 775.000,00 | Sredstva iz budžeta opštine | -Izrađena projektna dokumentacija , -Izdata građevinska dozvola, -Zaključen ugovor sa izvođačem radova | Mart-maj 2018 |  |
| 2 | Radovi na rekonstrukciji DTV Partizan | 296.000,00 | Sredstva iz budžeta opštine | Zaključen ugovor sa izvođačem radova | Mart –jun 2018 | Po izboru nadzornog organa po osnovu tendera očekuje se početak radova |
| 3 | Izgradnja šetališta lungo mare Krašići I faza | 736.000,00 | Sredstva iz budžeta Opštine i budžeta JP Morskog dobra | - izrađena projektno tehnička dokumentacija - zaključen ugovor sa izvođačem radova | Do kraja 2018 | U toku rješavanje imovinskog spora za katastar parcelu na trasi objekta |
| 4 | Radovi na izgradnji šetališta Belane | 1.100.000,00 | Sredstva iz budžeta Opštine | -izrađena projektna dokumentacija -izdata građevinska dozvola | Početak radova septembar 2018 | U postupku raspisivanja tendera za izvođača radova |
| 5 | Radovi na izgradnji saobraćajnice MR1 I faza | 2.500.000,00 | Ministarstvo (Direkcija javnih radova ) | -izrađena projektna dokumentacija -izdata građevinska dozvola -zaključen ugovor sa izvođačem radova | Do marta 2018 | Rješavanje problema sa dalekovodom i atmosf.kanalizacijom |
| 6 | Radovi na rekonstrukciji Centra za Kulturu Tivat | 100.000,00 | Sredstva iz budžeta Opštine | -izrađen je projekat rekonstrukcije - u toku tender za izvođača radova | Do maja 2018. |  |
| 7 | Izgradnja vatrogasnog doma u Gradiošnici | 400.000,00 | Sredstva iz budžeta Opštine | Zaključen ugovor sa izvođačem | Do 2018-2019 | Nakon izmještanja dalekovoda pristupit će se izvođenju radova |
| 8 | Radovi na vodovodu i kanalizaciji | 150.000,00 | Sredstva iz budžeta Opštine |  | Do kraja 2018 | Izrada predmjera radova za sanaciju mreže |
| 9 | Izgradnja saobraćajnice MR1 II faza | 3.200.000,00 | Ministarstvo (Direkcija javnih radova ) | -izrađena projektna dokumentacija | 2018.-2019 | Nakon raspisivanja tendera za izbor izvođača radova april –maj očekuje se početak radova |
| 10 | Izgradnja kružnog toka kod stare zgrade opstine i na ulazu u Tivat | 900.000,00 | Sredstva iz budžeta Opštine | -izrađena projektna dokumentacija za kružni tok na ulazu u Tivat , a projekat za kružni tok kod stare zgrade opstine je u izradi | Do kraja 2018. | Nakon završetka projektne dokumentacije raspisat će se tenderi za izbor izvođača radova |
| 11 | Radovi na asfaltiranju lokalnih puteva | 100.000,00 | Sredstva iz budžeta Opštine |  | Do kraja 2018. | Nakon predmjera radova,raspisat će se tender za izbor izvođača radova |
| 12 | Nastavak izgradnje saobraćajnice Cacovo III faza | 200.000,00 | Sredstva iz budžeta Opštine | -izrađena projektna dokumentacija -izdata građevinska dozvola | Do kraja 2018. | Očekuje se raspisivanje tendera za izbor izvođača radova |
| 13 | Izgradnja saobraćajnice Gornje Seljanovo | 300.000,00 | Sredstva iz budžeta Opštine | izrađena projektna dokumentacija | Do kraja 2018. |  |
| 14 | Izgradnja dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama | 200.000,00 | Sredstva iz budžeta Opštine | Sproveden tender za izradu projektne dokumentacije | 208-2019 |  |
| 15 | Izmještanje dalekovoda u Gradiošnici | 80.000,00 | Sredstva iz budžeta Opštine | -izrada projektne dokumentacije u toku | 2018-2019 | Nakon izrade projekta raspisat će se tender za izbor izvođača radova |
| 16 | Izrada projekta saobraćajnica 2-2,4-4,7-7,8-8 po Dup-u Đuraševići | 17.000,00 | Sredstva iz budžeta Opštine | -izrada projektne dokumentacije u toku | Do kraja 2018 |  |
| 17 | Izrada projekta saobraćajnice po Dup-u Mažina od tačke –T45-T46-T47-T48-T49-t50…T56 do tačke 49 | 10.000,00 | Sredstva iz budžeta Opštine | -izrada projektne dokumentacije | Do kraja 2018 |  |
| 18 | Izrada projekta saobraćajnice po Dup-u Mažina od tačke 49-T60-T61-T62-50-T65-T66-54-55-T67-T68-57-61-62 | 10.000,00 | Sredstva iz budžeta Opštine | -izrada projektne dokumentacije | Do kraja 2018 |  |
| 19 | Izrada projekta saobraćajnice od tačke 64,T87,T88,66, T89,T90,65,T91,T92,T93 ,67,68,T94 do tačke 69 po Dup-u Mažina | 10.000,00 | Sredstva iz budžeta Opštine | -izrada projektne dokumentacije | Do kraja 2018 |  |
| 20 | Izrada projekta saobraćajnica po Dup-u Gornji Kalimanj S97,S17,S21,S16 | 20.000,00 | Sredstva iz budžeta Opštine | -izrada projektne dokumentacije | Do kraja 2018 |  |

Broj, ________                                                                           Skupština Opštine Tivat

Tivat, 22.02.2018.godine                                                                          PREDSJEDNIK

IVAN NOVOSEL