IZVJEŠTAJ

O STANJU UREĐENJA PROSTORA

OPŠTINE TIVAT

ZA 2012. GODINU

Decembar 2012. godine

I UVOD

1. Sadržina izvještaja

Pravni osnov za izradu Izvještaja o stanju uređenja prostora Tivta za 2012.godinu, sadržan je u članu 15. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (’’Službeni list CG’’,  broj 51/08, 40/10, 34/11, 40/11 i 47/11) kojim je propisano da je organ lokalne uprave dužan da jednom godišnje podnese skupštini lokalne samouprave izvještaj o stanju uređenja prostora.

Uređenje prostora Zakon definiše kao  praćenje stanja u prostoru (monitoring), utvrđivanje namjene, uslova i načina korišćenja prostora kroz izradu i donošenje planskih dokumenata, sprovođenje planskih dokumenata i uređivanje građevinskog zemljišta (član 3. Zakona).

Praćenjem stanja u prostoru (monitoring)  smatra se vođenje dokumentacione osnove o prostoru, izrada izvještaja o uređenju prostora, izrada i donošenje programa uređenja prostora i formiranje i vođenje informacionog sistema (član 13 Zakona).

Formiranje i redovno ažuriranje dokumentacione osnove o prostoru je neophodna pretpostavka za sveobuhvatno sagledavanje stanja prostora. Sadržaj i način vođenja dokumentacione osnove o prostoru propisala je  Vlada Crne Gore (Sl.list CG 44/10)

Poslovi iz citiranih članova Zakona  u nadležnosti su Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, ali i svih drugih organa lokalne uprave, kao i državne uprave, obzirom da je upravljenje i korišćenje prostora kompleksno pitanje. S tim u vezi napominjemo da su za potrebe izrade predmetnog izvještaja učestvovali pored nadležnih organi Opštine Tivat, Direkcija za investicije, Direkcija za imovinu, Sektor za međunarodne odnose, Sekretarijat za komunalno stambene poslove i saobraćaj, tako i JP „Vodovod i kanalizacija“ Tivat, JP „Komunalno Tivat“, Turističke organizacija opštine Tivat, Uprava za nekretnine Podgorica i Elektrodistribucija Tivat.

Skupština lokalne samouprave ima obavezu da na osnovu ovog izvještaja donosi Program uređenja prostora, što je propisano članom 16 pomenutog Zakona.

Predmetni Izvještaj o stanju uređenja prostora je izrađen za period od 01.01.2012.-20.12.2012.godine, a za potrebe dostavljanja istog Skupštini Opštine Tivat.

2. Realizacija obaveza i aktivnosti po osnovu izvještaja za prethodnu 2011.godinu

Prostorno urbanistički Plan opštine Tivat do 2020. godine (PUP) donešen je u julu 2010.godine („Sl.list CG“-opštinski propisi br. 24/10) i osnovni je dokument prostornog uređenja koji razrađuje načela prostornog uređenja i utvrđuje ciljeve prostornog razvoja te podjele na centre, planske cjeline i zone,  sveobuhvatnu zaštitu, korištenje i namjenu cjelokupnog prostora.

Planski Dokumenti nižeg reda (DUP, UP i LSL) se izrađuju u skladu sa PUP-om i detaljno razrađuju uslove gradnje i uređenja pojedinih zahvata u prostoru naročito u odnosu na njihovu namjenu, položaj, veličinu, opšte smjernice, oblikovanja i način priključivanja na javnu, komunalnu i drugu infrastrukturu te određuje mjere za zaštitu prirodnih i drugih vrijednosti propisanih Zakonom.

Tokom izrade svih planskih dokumenata posebnu pažnju treba posvetiti tracionalnom planiranju građevinskih područja naselja, racionalnom korištenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno onemogućiti korištenje kvalitetnog zemljišta u ne poljoprivredne svrhe, zaštiti vodoizvorišta, šuma, prirodnih i  kulturnih dobara, te realizaciji mjera zaštite prostora i problematici odlaganja otpada.

U skladu sa Programom uređenja prostora i obuhvatima planskih zona iz PUP-a tokom 2012.godine  nastavila se izrada započetih planskih dokumenata i otpočeo proces izrade novih.

Od osam započetih planskih dokumenata tokom 2011.godine samo je jedan završen i usvojen i to:

- UP Pržno I

„Službeni list CG“ – opštinski propisi broj 1/12

Obrađivač: CAU Centar za arhitekturu i urbanizam Podgorica

Mjerilo: 1:1000

Površina obuhvata: 17,10 ha

Interesantno je naglasiti da je na ovoj lokaciji, Pržno, bio hotel „Plavi horizonti“ koji je na osnovu odobrenja izdatog od strane Ministarstva srušen, a investitor nije pokrenuo postupak za izgradnju novog hotelskog kompleksa, odnosno nije zatražio urbanističko tehničke uslove za njegovu izgradnju. Zainteresovani su samo privatni vlasnici jedne urbanističke parcele na kojoj je planirana izgradnja dva tipska objekta, ali sa mogučnošću realizacije tek u III fazi. S obzirom na iznesene činjenice može se zaključiti da u narednih nekoliko ljetnjih sezona na ovoj lokaciji, sa jednom od najljepših plaža na teritoriji opštine Tivat, neće biti nikakvih turističkih sadržaja.

Preostalih sedam planskih dokumenata su još uvijek u postupku izrade, a neki od njih mogli bi se usvojiti do kraja godine.

Planski dokumenti čija izrada je započela 2011.godine i još traje  su slijedeći:

- UP Pržno II - Odluka o izradi UP Pržno II „Sl.list CG“-opštinski propisi broj 8/11 i Odluka o izmjeni odluke o izradi UP-a Pržno II „Sl.list CG“-opštinski propisi br.10/11,

Obrađivač je Centar za arhitekturu i urbanizam C.A.U. Podgorica.

Površina obuhvata: 6,58 ha

-Ovaj plan je u fazi utvrđivanja Prijedloga plana, odnosno  još 22.08.2011.godine obrađivaču UP-a dostavljen je Izvještaj sa javne rasprave sa primjedbama, koje  je prema Odluci u roku od 30 dana obrađivač trebao na odgovarajući način ugraditi u planski dokument i dostaviti  Predlog plana. Ovaj organ, kao nosilac pripremnih poslova, u novembru 2011.godine i junu 2012.godine izvjestio je Direkciju za investicije i razvoj, kao naručioca, na nepoštovanje rokova odnosno dinamike izrade Plana.  Nakon godinu dana u septembru 2012.  potencijalni investitor na lokaciji Pržno I i Pržno II, Qatari Diar, podnio je zahtjev kojim se traže izmjene i dopune važećeg PUP-a radi proširenja granica građevinske zone, a Skupština opštine Tivat donijela je Odluku o dopuni programa uređenja prostora Opštine Tivat za 2012.godinu broj 0304-240 od 06.11.2012.godine kojom je dopunjena Dinamika izrade planova u IV kvartalu:”Izmjene i dopune PUP-a do 2020.godine za plansku zonu 9.3 (Pržno).

- UP Ruljina - Odluka o izradi UP-a Ruljina sa programskim zadatkom „Sl.list CG“-opštinski propisi broj 3/11, prostor je u zahvatu planske cjeline Donja Lastva,

obrađivač je „Tehnoekonomski inženjering“ Podgorica.

Površina obuhvata: 2,19 ha

-Izrada UP-a kasnila je iz razloga što se nacrt planskog rješenja u novembru 2011.godine vračao obrađivaču na korekciju, zbog neusklađenosti sa  PUP-om, Programskim zadatkom i prirodnim uslovima terena na kojem se planira izgradnja. U maju 2012.godine obrađivaču je skrenuta pažnja da Nacrt nije u skladu sa Pravilnikom odnosno sa uputstvima za primjenu Pravilnika (templejti za korišćenje grafičkih simbola) radi primjene GIS tehnologije.

Na Predlog UP-a Ruljina u decembru je nadležno Ministarstvo dalo saglasnost i planirano je da Planski dokument bude usvojen na sjednici Skupštine opštine Tivat koja je zakazana  za 28.12.2012.godine.

- DUP Donja Lastva - Odluka o izradi DUP-a Donja Lastva sa programskim zadatkom „Sl.list CG“-opštinski propisi broj 3/11, (prostor je većim dijelom bio u obuhvatu DUP-a Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica),

obrađivač plana je „Urbanprojekt“ Čačak;

Površina obuhvata: 44,80 ha

Na Predlog DUP-a Donja Lastva nadležno Ministarstvo je dalo saglasnost i planirano je da Planski dokument bude usvojen na sjednici Skupštine opštine Tivat koja je zakazana  za 28.12.2012.godine.

-Izrada DUP-a kasnila je iz razloga što se nacrt planskog rješenja, kao i ponuđeno rješenje nakon javne rasprave  vračao obrađivaču zbog neusklađenosti sa PUP-om, Programskim zadatkom i Pravilnikom odnosno sa uputstvima za primjenu Pravilnika (templejti za korišćenje grafičkih simbola) radi primjene GIS tehnologije.

Na Predlog DUP-a Donja Lastva nadležno Ministarstvo je dalo saglasnost i planirano je da Planski dokument bude usvojen na sjednici Skupštine opštine Tivat koja je zakazana  za 28.12.2012.godine.

- DUP Mrčevac -  Odluka o izradi DUP-a Mrčevac sa programskim zadatkom „Sl.list CG“-opštinski propisi broj 3/11, (prostor je većim dijelom bio u obuhvatu DUP-a Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica),

Obrađivač je „MonteCEP“ Kotor;

Površina obuhvata: 37,05 ha

-Nacrt DUP-a Mrčevac prošao je fazu Javne rasprave (27.09.2012.- 26.10.2012.godine) i čeka se dostavljanje Predloga plana;

- DUP Gošići - Odluka o izradi DUP-a Gošići sa programskim zadatkom „Sl.list CG“-opštinski propisi broj 3/11, naselje nije pokriveno detaljnim planskim dokumentom,

Obrađivač je „MonteCEP“ Kotor;

Površina obuhvata: 11,96 ha

Na Predlog DUP-a Gošići nadležno Ministarstvo je dalo saglasnost i planirano je da Planski dokument bude usvojen na sjednici Skupštine opštine Tivat koja je zakazana  za 28.12.2012.godine.

- DUP Seljanovo - Odluka o izradi DUP-a Seljanovo sa programskim „Sl.list CG“-opštinski propisi broj 30/11, prostor je većim dijelom bio u obuhvatu DUP-a Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica;

Površina obuhvata: 43,69 ha

-Javna rasprava o Nacrtu DUP-a Seljanovo trajala je od  28.07.2012.godine do 27.08.2012.godine. Pristiglo je 180 primjedbi građana i obrađivač je pokušao da na odgovarajući način ugradi primjedbe u planski dokument. Zbog velikog broja primjedbi i njihovog karaktera, kao i većih promjena u odnosu na plansko rješenje iz Nacrta planira se  sprovođenje ponovne javne rasprave sredinom januara 2013.godine.

- Izmjene DUP-a Lastva-Seljanovo- Tivat- Grdaiošnica za lokaciju br.8 Odluka o izmjeni DUP-a Lastva-Seljanovo- Tivat- Grdaiošnica za lokaciju br.8  „Sl.list CG“-opštinski propisi broj 3/11, obrađivać je „Tehnoekonomski inženjering“ Podgorica;

Površina obuhvata: 4,37 ha

-Izrada Plana kasni jer se nacrt planskog rješenja u novembru 2011.godine vračao obrađivaču na korekciju u skladu sa Mišljenjima javnih preduzeća. U maju 2012.godine od obrađivača je traženo da Plan kompletira i uskladi sa Pravilnikom, odnosno sa uputstvima za primjenu Pravilnika (templejti za korišćenje grafičkih simbola) radi primjene GIS tehnologije. O navedenim razlozima kašnjenja Plana obavještena je i Direkcija za investicije i razvoj.

-Na Predlog Plana nadležno Ministarstvo je dalo saglasnost i planirano je da Planski dokument bude usvojen na sjednici Skupštine opštine Tivat koja je zakazana  za 28.12.2012.godine.

Shodno utvrđenoj dinamici iz Programa uređenja prostora donešene su Odluke o pristupanju izradi slijedećih planskih dokumenata sa programskim zadacima:

- DUP Mažina - Odluka o izradi DUP-a Mažina sa programskim zadatkom „Sl.list CG“-opštinski propisi broj 15/12, od 27.04.2012.godine (prostor je većim dijelom bio u obuhvatu DUP-a Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica),

Površina obuhvata: 28,63 ha

Obrađivać je „RZUP“ Podgorica.

-Odabir obrađivača po postupku javnih nabavki je završen, ali ugovor se ne može potpisati i obrađivača uvesti u posao, jer je već dva puta poništen, odnosno obustavljen postupak javnih nabavki za izradu katastarsko geodetskih podloga, pošto niti jedna od pristiglih ponuda nije bila ispravna.

- DUP Gornji Kalimanj - Odluka o izradi DUP-a Gornji Kalimanj sa programskim zadatkom „Sl.list CG“-opštinski propisi broj 15/12, od 27.04.2012.godine (prostor je većim dijelom bio u obuhvatu DUP-a Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica),

Površina obuhvata: 56,24 ha

Obrađivać je „MonteCEP“ Kotor;

-Odabir obrađivača po postupku javnih nabavki je završen, ali ugovor se ne može potpisati i obrađivača uvesti u posao, jer je već dva puta poništen, odnosno obustavljen postupak javnih nabavki za izradu katastarsko geodetskih podloga, pošto niti jedna od pristiglih ponuda nije bila ispravna.

- DUP Župa-Češljar - Odluka o izradi DUP-a Župa Češljar sa programskim zadatkom „Sl.list CG“-opštinski propisi broj 15/12, od 27.04.2012.godine (prostor je većim dijelom bio u obuhvatu DUP-a Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica),

Površina obuhvata: 36,10 ha

-Obrađivać nije odabran jer je postupak javne nabavke poništen, a nisu izrađene ni katastarsko geodetske podloge jer je već dva puta poništen, odnosno obustavljen postupak javnih nabavki za njihovu izradu, pošto niti jedna od pristiglih ponuda nije bila ispravna.

- DUP Gornji Đuraševića, Odluka o izradi DUP-a Gornji Đuraševići sa programskim zadatkom „Sl.list CG“-opštinski propisi broj 15/12, od 27.04.2012.godine (za ovo područje opštine do sada nisu rađeni planski dokumenti),

Površina obuhvata: 14,17 ha.

Obrađivać je „RZUP“ Podgorica.

-Odabir obrađivača po postupku javnih nabavki je završen, ali ugovor se ne može potpisati i obrađivača uvesti u posao, jer je već dva puta poništen, odnosno obustavljen postupak javnih nabavki za izradu katastarsko geodetskih podloga, pošto niti jedna od pristiglih ponuda nije bila ispravna.

- DUP Golf Ekonomija, Odluka o izradi DUP-a Golf Ekonomija sa programskim zadatkom „Sl.list CG“-opštinski propisi broj 17/12, od 01.06.2012.godine (za ovo područje opštine do sada nisu rađeni planski dokumenti),

Površina obuhvata: 91,60 ha

-Za odabir obrađivača tek je raspisan tender po postupku Javnih nabavki, a nisu izrađene katastarsko geodetske podloge, jer  je već dva puta poništen, odnosno obustavljen postupak javnih nabavki za njihovu izradu, pošto niti jedna od pristiglih ponuda nije bila ispravna.

- UP Turistička zona Lepetane Odluka o izradi UP-a Turistička zona Lepetani sa programskim   zadatkom „Sl.list CG“-opštinski propisi broj 17/12, od 25.05.2012.godine (za ovo područje opštine do sada nije rađen planski dokumenti, odnosno to je bio prostor Kasarne Lepetane),

Površina obuhvata: 4,69 ha

-Obrađivač nije odabran jer je postupak javne nabavke poništen, a nisu izrađene ni     katastarsko geodetske podloge pošto  je već dva puta poništen, odnosno obustavljen postupak javnih nabavki za njihovu izradu, pošto niti jedna od pristiglih ponuda nije bila ispravna.

# U skladu sa odredbama iz PUP-a pristupilo se izradi  Urbanističkih projekata Milovići, Meštrovići, Bogišići i Kostići za koje Opština posjeduje snimak postojećeg stanja iz 1986, a koji je rađen za potrebe izrade urbanističkih projekta u sklopu projekta Oživljavanja 13 ambijentalnih cjelina u opštini Tivat. Za svih trinaest ambijentalnih cjelina donešen je Zaključak o usvajanju Nacrta urbanističkih projekata za revitalizaciju 13 ambijentalnih cjelina u opštini Tivat (“Sl.list SRCG” –opštinski propisi broj 24/86).

Za svih sedam (7) urbanističkih projekata (UP) koji su planirani u IV kvartalu izvršen je odabir obrađivača, jedino se čeka okončanje postupka javnih nabavki za odabir ponuđača koji će izraditi katastarsko geodetke podloge, kako bi se obrađivači planova mogli zvanično uvesti u posao.

- UP Milovići Odluka o pristupanju izradi UP-a Milovići sa programskim   zadatkom broj 0101-1239  od 23.11.2012.godine (ambijemtalna cjelina).

Površina obuhvata: 3,47 ha

- UP Meštrovići Odluka o pristupanju izradi UP-a Meštrovići sa programskim   zadatkom broj 0101-1237 od 23.11.2012.godine (ambijemtalna cjelina).

Površina obuhvata: 0,82 ha

- UP Bogišići Odluka o pristupanju izradi UP-a Bogišići sa programskim   zadatkom broj 0101-1238 od 23.11.2012.godine (ambijemtalna cjelina).

Površina obuhvata: 2,08 ha

- UP Kostići Odluka o pristupanju izradi UP-a Kostići sa programskim   zadatkom broj 0101-1240 od 23.11.2012.godine (ambijemtalna cjelina).

Površina obuhvata: 0,90 ha

- UP Krašići 1 Odluka o pristupanju izradi UP-a Krašići 1 sa programskim   zadatkom broj 0101-1273 od 30.11.2012.godine (dio DUP-a Krašići).

Površina obuhvata: 1,97 ha

- UP Krašići 2 Odluka o pristupanju izradi UP-a Krašići 2 sa programskim   zadatkom broj    0101-1274 od 30.11.2012.godine (dio DUP-a Krašići).

Površina obuhvata: 1,24 ha

- UP Krašići 3 Odluka o pristupanju izradi UP-a Krašići 3 sa programskim   zadatkom broj 0101-1275 od 30.11.2012.godine (dio DUP-a Krašići).

Površina obuhvata: 0,98 ha

Potreba realizacije projekata koji se u kontinuitetu sprovode na teritoriji opštine Tivat, a prepoznati su kroz PUP i Program su:

- Uređenje lokalnih puteva i gradskih ulica (sekundarna gradska mreža) i javnih površina u dijelu grada između postojeće magistrale i buduće obilaznice što je detaljno obrađeno studijom Identitetna struktura Grada,

- Realizovana je  mreža biciklističkih staza sa kompletnom saobraćajnom signalizacijom na području užeg gradskog centra, odnosno povezano je područje od Donje Lastve do Kalimanja, sa opremljenim punktovima za iznajmljivanje bicikala, koju bi trebalo proširiti na cijeloj teritoriji opštine,

- Izgradnja ''Lungo mare'', što bi obalu učinilo dostupnom svim građanim grada –svi građani ostvaruju jednako demokratsko pravo korištenja obale pod jednakim uslovima. Do kraja godine će biti završen Elaborat eksproprijacije za područje Krašića (DSL 29) i pokrenut postupak kod Uprave za nekretnine Podgorica,

- Realizacija planinarskih staza na teritoriji poluostrva Luštica

- Uspostavljanje pomorskog gradskog i međugradskog prometa - Tivat tako istinski postaje grad na obali,

- Izrada infrastrukturnih projekata, saobraćaja, vodosnabdjevanja i odvodnje otpadnih i kišnih voda  i njihova realizacija na području Krtola (Đuraševići, Krašići, Radovići, Luštica)

-   Stvaranje elektronske baze podataka o prostoru – dokumentacione osnove (član 14 Zakona o                              uređenju prostora i izgradnji objekata) čija realizacija je otpočela kroz projekat LAMP, preko Svjetske banke  i „WINsoft“-a  iz Podgorice

- Izrada planova upravljanja zaštićenim područijima (menadžment planovi),

-     Donijet Lokalni Plan zaštite životne sredine

- Permanentan rad na sprovođenju programa podizanja javne svijesti o važnosti očuvanja životne sredine za sve uzraste.

- Lokalni akcioni plan za biodiverzitet

Projekti koji nisu realizovani, shodno prošlogodišnjem Izvještaju su:

- Izrada katastra podzemnih instalacija,

- Rješavanje odvodnje  oborinskih voda  djelimično je realizovano.

Na ovom mjestu istaknuli bi smo probleme koje imamo u postupku izrade lokalnih planskih dokumenata, a koji su uglavnom i razlozi za kašnjenje, odnosno nepoštovanje ugovorenih rokova.

Kako sadašnji Zakon nije planirao potrebu imenovanja revizione komisije koja bi pratila rad obrađivača plana i kontrolisala osnovne postavke planskog dokumenta, njegovu usklađenost sa planovima višeg reda i planovima u okruženju, te njihovu usklađenosti sa svim zakonskim normama kao i sa pravilima struke, a te poslove nije jasno stavio ni u nadležnost organa lokalne uprave, dovedeni smo u nezavidnu situaciju da se naše mišljenje ne uvažava, a ipak smo najpozvaniji za davanje primjedbi, sugestija kao i uputstava šta želimo kao naručioci na određenom prostoru, jer ga uz dužno poštovanje planera iz drugih gradova i država, mi smatramo da najbolje poznajemo.

Mišljenja smo da sadašnja zakonska regulativa ne daje jasna određenja po pitanju definisanja nadležnosti i odgovornosti subjekata koji učestvuju u postupku izrade planskih dokumenata. Navedeno dovodi do velike proizvoljnosti kod izrade planova, s obzirom na različite obrađivače planova, njihove pristupe prostoru i odnosu prema naručiocu planova, koji isti prostor i istu zakonsku regulativu tumače svako na  svoj način.

Na osnovu iznjetog iskustva sugerisali smo Ministarstvu da ovu problematiku oko nadležnosti i kontrole planskih dokumenata detaljnije obradi kroz odredbe u Zakonu i podzakonskim aktima.

II   ANALIZA SPROVOĐENJA PLANSKIH DOKUMENATA

Danas politika prostornog razvoja na prostor gleda kao na temeljnu vrijednost grada odnosno jedne države.

Osnovni ciljevi razvoja grada trebali bi biti jačanje prostornog razvoja, racionalno korištenje zemljišta, poštovanje principa održivosti i posebno uvažavanje osobenosti prostora. Naravno jako je bitan razvoj infrastrukturnih sistema i obezbjeđenje efikasnosti sistema planiranja i povezivanje grada sa okruženjem i dalje.

Realizacija ciljeva u prostoru treba da obezbjedi i unaprijedi vrijednosti tog prostora i životne sredine, a kao krajnji rezultat unaprijedi kvalitet života stanovništva. Održivo planiranje i izgradnja objekata sa kvalitetom koji poštuje tradiciju, a prihvata nove ekološke i energetske tehnologije, podiže kvalitet življenja.

Polazeći od koncepta održivog razvoja, koji podrazumijeva balans ekonomskih, socijalnih i ekoloških principa – jasno je da ustanovljeni principi, trebaju biti sastavni dio politike uređenja prostora.

U cilju prevazilaženja problema urbanog razvoja potrebno je zaustaviti bespravnu gradnju i legalizovati objekte uz poboljšanje kvaliteta života i bezbjednosti u urbanim sredinama.

- Organizacija, korišćenje i namjena prostora, po planskim dokumentima lokalne samouprave – pokrivenost teritorije lokalne samouprave planskim dokumentima

Opština Tivat je na sjednici održanoj dana 01.07.2010. godine usvojila Prostorno urbanistički Plan opštine Tivat do 2020. godine.

Površina PUP-a je istovjetna površini opštine 4.631,6 ha.

PUPom je definisano da se prostor Opštine bliže planira odnosno uređuje donošenjem dvadeset dva (22) DUPa, dvadeset jedan (21) UPa i jednom (1) lokalnom studijom lokacije (LSL).

Ukupna površina ovih planskih dokumenata je 2.328,81 ha.

Opština Tivat raspolaže sa šest (6) DUP-ova (nisu računate njihove dosadašnje izmjene i dopune) koji pokrivaju naseljeni prostor od Lepetana do Radovića i Krašića. To su DUP-ovi Lepetane, Lastva-Seljanovo Tivat-Gradiošnica, Tivat Centar, Đuraševići, Radovići i  Krašići.

Svih šest DUP-ova planirano je da se reviduju i podijele u više DUP-ova manjeg obuhvata. Isti prostor koji danas pokriva tih šest DUP-ova prema PUP-u će se razraditi i revidovati kroz trinaest (13) DUP-ova:Lepetane, Donja Lastva, Seljanovo, Mažina, Gornji Kalimanj, Župa-Češljar, Mrčevac, Tivat Centar, Đuraševići, Radovići, Stari Krašići, Krašići, Maslinjak. Od svih navedenih nije se pristupilo samo izradi DUP-a Krašići i DUP-a Stari Krašići koji su u bili u obuhvatu istog planskog dokumenta (DUP Krašići).

Prostor koji do sada nije bio pokriven planskim dokumentima planira se obraditi kroz četiri (4) DUP-a (Gradiošnica, Golf Ekonomija, Gornji Đuraševići i Gošići) od kojih je jedan (1) DUP Gradiošnica usvojen – jedan (1) DUP Gošići koji je u fazi usvajanja, dok su dva (2) DUP Golf Ekonomija i DUP Gornji Đuraševići u postupku javnih nabavki za odabir obrađivača i izradu katastarsko geodetskih podloga.

Područje Luštice će se pokriti sa pet (5) DUP-ova (Golf i Donji Radovići zapad, Donji Radovići centar, Donji Radovići istok, Servisna zona Luštica i Luštica od kojih su dva (2) DUP Golf i Donji Radovići zapad i DUP Donji Radovići centar usvojeni.

# Od planiranih 21 UPa, devet (9) je usvojenih koji se sprovode i nije planirana njihova skora revizija, dva (2) su u izradi (Pržno II i Ruljina) i deset (10) se planira raditi. Od ovih deset (10), za četiri (4) UP Milovići,  UP Kostići, UP Bogišići i UP Meštrovići, Opština posjeduje snimak postojećeg stanja, koji je rađen za potrebe izrade urbanističkih projekta u sklopu projekta Oživljavanja 13 ambijentalnih cjelina u Opštini Tivat.

| Nivo dokumentacije | Dokument | Površina ha | Trenutno stanje |
| --- | --- | --- | --- |
| DRŽAVNI PLANSKI DOKUMENTI |  |  |
| DRŽAVNA | 1. Arsenal (sektor 22), 2008 | 168,52 | postojeći -kopno 29,42 ha, |
| STUDIJA LOKACIJE | 2. Župa-Bonići (dio sektora 22 i sektor 23) | 64,34 | postojeći |
|  | 3.Kaladrovo-OstrvoCvijeća-Brdišta(sektor 25) | 200,74 | postojeći-kopno 111,26ha |
|  | 4. Ostrvo Sveti Marko (sektor 26) | 179,60 | postojeći -kopno 34, 58 ha |
|  | 5. dio Solila, Đuraševići-Kaluđe- rovina-Krickovina(dio sektora 27 i sektor 28) | 52,75 | postojeći |
|  | 6. Krašići (sektor 29), | 14,17 | postojeći |
|  | 7. Aerodrom |  | u izradi |
|  | 8. Sektor 36 Luštica | 93,51 | postojeći |
|  | 9. Lepetani (sektor 20 i dio sektora 22) |  | još se ne radi |
| LOKALNI PLANSKI DOKUMENTI | Površina ha | Trenutno stanje |
| DETAJLNI URBANISTIČKI | 1. DUP Lepetani | 21,59 | Postojeći - planira se proširenje |
| PLAN /DUP/ | 2. DUP Donja Lastva 3. DUP Seljanovo | 50,41 43,69 | u izradi u izradi |
|  | 4. DUP Mažina 5. DUP Gornji Kalimanj 6. DUP Župa – Češljar 7. DUP Mrčevac | 28,63 56,24 36,10 37,05 | u izradi u izradi u izradi u izradi |
|  | 8. DUP Tivat Centar | 32,00 | postojeći |
|  | 9. DUP Gradiošnica | 57,55 | postojeći |
|  | 10. DUP Golf – Ekonomija | 91,60 | u izradi |
|  | 11. DUP Đuraševići | 39,50 | postojeći |
|  | 12. DUP Gornji Đuraševići | 14,17 | u izradi |
|  | 13. DUP Radovići | 38,80 | postojeći |
|  | 14. DUP Gošići | 11,95 | u izradi |
|  | 15.DUP Krašići – izmjene dopune Stari Krašići | 2,53 | revizija dijelaDUP-a Krašići |
|  | 16. DUP Krašići | 18,28 | postojeći |
|  | 17. DUP Krašići – izmjene - dopune Maslinjak | 6,20 | postojeći |
|  | 18. DUP Golf i Donji Radovići zapad (LD) 19. DUP Donji Radovići Centar (LD) 20. DUP Donji Radovići – istok (LD) 21. DUP Servisna zona Luštica (LD) 22. DUP Luštica (LD) | 211,50 39,46 15,66 6,95 61,55 | postojeći postojeći -- -- -- |
| URBANISTIČKI | 1. UP Lepetani | 1,90 | postojeći |
| PROJEKAT /UP/ | 2. UP Turistička zona Lepetani | 4,69 | u izradi |
|  | 3. UP Opatovo | 2,86 | -- |
|  | 4. UP Donja Lastva | 2,33 | postojeći |
|  | 5. UP Turistički kompleks ‘Park’ Donja Lastva | 1,43 | postojeći |
|  | 6. UP Ruljina | 2,19 | u izradi |
|  | 7. UP Gornja Lastva | 3,26 | postojeći |
|  | 8. UP Đurđevo Brdo | 0,76 | postojeći |
|  | 9. UP Petkovići | 0,31 | postojeći |
|  | 10. UP Meštrovići | 0,78 | -- |
|  | 11. UP Turistićki kompleks Pržno I | 11,11 | postojeći |
|  | 12. UP Turistićki kompleks Pržno II | 6,58 | u izradi |
|  | 13. UP Bogišići | 1,81 | -- |
|  | 14. UP Milovići | 2,61 | -- |
|  | 15. UP Kostići | 0,78 | -- |
|  | 16. UP Gornji Krašići | 1,76 | postojeći |
|  | 17. UP Krašići 1 | 1,97 | ---- dio DUP-a Krašići |
|  | 18. UP Krašići 2 | 1,24 | ---- dio DUP-a Krašići |
|  | 19. UP Krašići 3 | 0,98 | ---- dio DUP-a Krašići |
|  | 20. UP Oblatno | 1,47 | --- |
|  | 21. UP Thalasso (LD) | 11,58 | --- Luštica Development |
| LOKALNA STUDIJA LOKACIJE | 1. Park prirode Vrmac | 1331,14 | -- |

Pored lokalnih planskih dokumenata, dio teritorije opštine se uređuje državnim planskim dokumentima – državnim studijama lokacije. Obzirom da se radi o površinom vrlo značajnom dijelu (746,3 ha odnosno 16,2 % ukupne teritorije opštine), i najvećem potencijalu za razvoj opštine, državne studije lokacije su jednako bitne za Opštinu.

PPPPNMD je  obalu  Tivatskog zaliva podijelilo  u 10 sektora:

  - Sektor 20 Gospa od Andjela – Lepetani – Opatovo

  - Sektor 21 Opatovo - Donja Lastva

  - Sektor 22 Seljanovo – Arsenal - Kalimanj – Belane

  - Sektor 23 Župa – Bonići

  - Sektor 24 Aerodrom

  - Sektor 25 Kalardovo – Ostrvo cvijeća – Brdišta

  - Sektor 26 Ostrvo Sveti Marko (Stradioti)

  - Sektor 27 Solila

  - Sektor 28 Djuraševići – Kaludjerovina – Krickovina

  - Sektor 29 Krašići,

Posebno su obrađene dvije lokacije i to kroz Generalne koncepte za Kalardovo i Solila.

U zoni Otvorenog mora Tivatskoj opštini pripadaju dva sektora:

1. Sektor 36 rt Kočište – Brajanovica

2. Sektor 37 Brajanovica - Pržno - Rt Ljutosek

Skupština CG do sada je usvojila sedam (7) Državnih studija lokacije za obalno područje Tivatske opštine i to šest  unutar zaliva i i jedna u zoni Otvorenog mora DSL za sektor 36. Trenutno je u  izradi jedna DSL Sektor 24 –Aerodrom, koja je  u zalivu, smještena između već usvojenih DSL za sektor 23 i 25, a pristupilo se i Izmjenama i dopunama DSL Arsenal dio sektora 22.

U julu 2011.godine došlo je do izmjene Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (’’Službeni  list CG’’  broj  34/11)  kojim su sve usvojene DSL (7), kao i PPPNMD stavljene u nadležnost lokalne uprave da ih sprovodi, čime se u mnogome povećao obim poslova u Sekretarijatu.

Pored povećanog obima posla pojavili su se i određeni problemi u sprovođenju ovih planskih dokumenata naročito u postupku izdavanja UTU.  Tekstualni i grafički dio planskog dokumenta su često kontradiktorni npr. kapaciteti parcele su mali, a kategorije hotelskih objekata planiranih na njoj su visoke, pa ta neusaglašenost i nejasni postupci onemogučavaju investitore i projektante da izrade projekte i na neki način valorizuju svoju imovinu. Također, izvjestan broj postojećih objekata se ne može legalizovati, jer su urbanističke parcele tretirane kao da objekti na njima ne postoje, a koriste se i „nepoznati“ pojmovi, koje Zakon i Pravilnik ne poznaju (ukrupnjavanje, tekuće održavanje...), pa sve ovo dovodi do problema i nesigurnosti kako kod investitora i projektanata, tako i u Sekretarijatu kod pisanja UTU.

Određeni problemi koji su se pojavili tokom realizacije DSL-ova, naročito po pitanju faznosti gradnje, a u cilju zaštite prava lica kojima su izdati UTU, riješilo se kroz Stručno uputstvo koje je Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo u junu 2011.godine.

- Napominjemo da su sve naše analize i sva naša nastojanja da se krene sa realizacijom obalnog šetališta kao stvarnim potrebama za uređenjem obale u ovom dijelu opštine Tivat, ostala samo kao pokušaji, jer se bez Sporazuma između Vlade i lokalne samouprave radi uređivanja građevinskog zemljišta (čl.63 Zakona), izrade Elaborata eksproprijacije koju pokreče Ministarstvo finansija i podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole od strane JPMD, ne može krenuti u realizaciju.

Ipak, Opština je na sebe preuzela obavezu i pokrenula izradu Elaborata eksproprijacije za obalno šetalište sa proširenjima, infrastrukturnim punktovima na djelimično uređenim kupalištima i objektima uslužnih djelatnosti, a prema Idejnom projektu za DSL Sektor 29 –Krašići, koji bi do kraja godine trebao biti završen i pokrenut postupak kod Uprave za nekretnine Podgorica. Ako postupak bude nesmetano sproveden početkom naredne godine odmah će se pristupiti obilježavanju regulacione linije na terenu i to na način da će se biljezima ili drugim adekvatnim sredstvom ista vidno obilježiti, kako bi se dodatno zaštitio pojas odnosno trasa obalnog šetališta;

Prvenstvena potreba za uređenjem ovog područja morskog dobra i dalje je iznalaženje mogučnosti i sredstva za realizaciju planiranih naročito javnih sadržaja iz važećih planskih dokumenata, odnosno njegovu inplementaciju u prostoru.

-Ministarstvo održivog razvoja i turizma pristupilo je izradi PPPN za obalno područje kojim je obuhvačeno šest primorskih opština, pa tako i naša opština. U okviru izrade PPPNOP održana je radionica, 20.09.2012.godine u prostorijama Opštine Tivat, koja je imala za cilj uspostavljanje aktivnog kontakta sa svim relevantnim predstavnicima u sektoru turizma, ekonomije, infrastrukture i poljoprivrede.

Također, Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Svjetskom bankom, kroz projekat LAMP, organizovalo je u multimedijalnoj sali Opštine Tivat, 13.09.2012.godine radionicu na temu ''Participatorni pristup u prostornom planiranju, izradi strateških dokumenata i donošenju javnih politika''. Radionici  su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, javnih preduzeća i institucija, NVO sektora, studenti, penzioneri i drugi zainteresovani građani.

Imajući u vidu gore navedene sprovedene radionice, te važnost teme kojom se iste bave, obzirom na broj prisutnih građana istima, mišljenja smo da bi zainteresovanost građana i uopšte participacije istih trebale biti na mnogo većem nivou. Bitno je napomenuti da je Sekretarijat uređenja prostora i zaštitu životne sredine kako kod sprovođenja ovih radionica, tako i javnih rasprava praktikovao da građani budu adekvatno obavješteni kako putem medija (dnevnih novina i radio Tivta) tako i preko saita opštine Tivat i ljepljenjem oglasnih plakata po gradu.

Šema 13: Prostorno planska i urbanistička dokumentacija: stanje 2008 .godine

NAPOMENA: Detaljni urbanistički planovi su u startu donošeni za period od pet godina. Skupština Opštine Tivat je 1995. godine donijela  Odluku kojom je važnost svih DUPova produžena ''dok ih Skupština opštine ne stavi van snage'' – Službeni list RCG – opštinski propisi broj 14/95.

U pripremi je i odluka kojom se produžava važnost DUP-a Leperane i DUP-a Đuraševići a koji su donešeni 2007.godine na period važenja od 5 godina.

Bilans površina:

ha	                   %

Površine naselja	  1.278,1	      27

Infrastruktura	                 276,0	        6

Poljoprivreda	                 740,8	      16

Šume		              2.168,8  	      47

Spec. namjena	                 130,0                  3

Ostale prirod.povr.	       26,6	        1

ukupno		              4.631,6               100

Površina  opštine Tivat je 4 631 ha i od toga je danas 843,86 ha pokriveno sa lokalnim planskim dokumentima (DUP i UP) odnosno 18,22% teritorije.

PUP-om Tivat do 2020.godine planirano je da se sa lokalnim planskim dokumentima  kroz reviziju postojećih DUP-ova  i UP-ova pokrije površina od ukupno cca 515,77 ha i to su uglavnom izgrađena područja. Također je planirano da se  sa lokalnim planskim dokumentima (DUP i UP) pokrije i danas potpuno neizgrađeno područje (uglavnom Luštice) u površini od  cca 468,04ha

Površina morskog dobra u Opštini Tivat zauzima površinu od 746,3 ha ili 16,2 % teritorije opštine. Ovaj prostor uređuje se sa državnim studijama lokacije i do sada su usvojene sljedeće:
             1. Arsenal   2. Sv.Marko   3. Đuraševići   4. Krašići, 5. Župa-Bonići  6. Kaladrovo-Ostrvo cvijeća-Brdišta  7. Sektor 36 Luštica.

U izradi je 8.Aerodrom, dok se 9.Lepetane, Donja Lastva i dio sektora 22 još ne rade.

Trenutno pristupilo se Izmjenama i dopunama DSL Arsenal.

Kroz DSL-ove obuhvaćeno je površina od 773,63 ha, a od toga je 400,03 ha kopna, i to je       53,6  % od površine morskog dobra u opštini Tivat.

|  | POSTOJEĆI (ha) | % u odnosu na cijelu opštinu | PLANIRANI po novom PUP-u | % u odnosu na cijelu opštinu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | već izgrađena područja uglavnom pokrivena postojećim planovima (ha) | Potpuno neizgrađena područja (ha) |  |
| Lokalni planski dokumenti (DUP i UP) | 843,86 | 18,22 | 533,94 11,53% | 450,98 9,74% | 21,27 |

- Realizacija Programa uređenja prostora

Prema Programu uređenja prostora Opštine Tivat za 2012.godinu, a u skladu sa PUP-om Tivat do 2020.godine nastavilo se sa izradom započetih i pristupilo se izradi novih planiranih planskih dokumenata i to:

    - UP Pržno II  - Odluka o izradi UP Pržno II „Sl.list CG“-opštinski propisi broj 8/11) , obradjivač Centar za arhitekturu i urbanizam C.A.U. Podgorica.

Trenutno je u fazi utvrđivanja Prijedloga plana

    - DUP Mrčevac - Odluka o izradi DUP-a Mrčevac sa programskim zadatkom „Sl.list CG“-opštinski propisi broj 3/11,

obrađivač je „MonteCEP“ Kotor;

Trenutno je u fazi izrade Predloga Plana

    - DUP Seljanovo -Odluka o izradi DUP-a Seljanovo sa programskim „Sl.list CG“-opštinski propisi broj 30/11,

Obradjivač je Centar za arhitekturu i urbanizam C.A.U. Podgorica

Trenutno je u fazi izrade Predloga plana

    - UP Ruljina - Odluka o izradi UP-a Ruljina sa programskim zadatkom „Sl.list CG“-opštinski propisi broj 3/11,

obrađivać je „Tehnoekonomski inženjering“ Podgorica;

Trenutno je u fazi usvajanja Predloga plana;

    - Izmjene DUP-a Lastva-Seljanovo- Tivat- Grdaiošnica za lokaciju br.8 - Odluka o izmjeni DUP-a Lastva-Seljanovo- Tivat- Grdaiošnica za lokaciju br.8  „Sl.list CG“-opštinski propisi broj 3/11,

obrađivać je „Tehnoekonomski inženjering“ Podgorica;

Trenutno je u fazi usvajanja Predloga plana;

    - DUP Donja Lastva - Odluka o izradi DUP-a Donja Lastva sa programskim zadatkom „Sl.list CG“-opštinski propisi broj 3/11,

obrađivać plana je „Urbanprojekt“ Čačak;

Trenutno je u fazi usvajanja Predloga plana

    - DUP Gošići - Odluka o izradi DUP-a Gošići sa programskim zadatkom „Sl.list CG“-opštinski propisi broj 3/11,

obrađivać je „MonteCEP“ Kotor;

Trenutno je u fazi usvajanja Predloga plana

♦ Spisak važećih planskih dokumenata:

I  PROSTORNI URBANISTIČKI PLAN TIVTA DO 2020.godine

„Službeni list CG“ – opštinski propisi 24/2010

Obrađivač:Urbanistični Inštitut Republike Slovenije iz Ljubljane.

Mjerilo: 1 : 5000

Površina obuhvata:  4.631  ha

II  DETALJNI URBANISTIČKI PLANOVI

1.  DUP LASTVA – SELJANOVO – TIVAT – GRADIOŠNICA

„Službeni list SRCG“ – opštinski propisi broj 15/88, 14/95 i 15/05

Obrađivač: CEP – Centar za planiranje urbanog razvoja Beograd

Mjerilo: 1 : 1000

Površina obuhvata: 276 ha

2.  IZMJENA I DOPUNA DUP-a Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica (19 lokacija)

Službeni list CG – opštinski propisi 32/2009

Obrađivač:“AG Infoplan“d.o.o.Nikšić PJ“AG Infoplan“Budva

Mjerilo: 1 : 1000

Površina obuhvata: 21,50 ha

3.  DUP KRAŠIĆI

„Službeni list RCG“ – opštinski propisi broj 25/92 i 14/95

Obrađivač: CEP- Centar za planiranje urbanog razvoja Beograd

Mjerilo: 1:1000

Površina obuhvata 98,14 ha

4.  IZMJENE I DOPUNE DUP-a KRAŠIĆI-za područje naselja „Maslinjak“

“Službeni list CG” – opštinski propisi broj 34/08

Obrađivač: Monte-CEP – Kotor

Mjerilo: 1:1000

Površina obuhvata 6,24 ha

5.  DUP TIVAT CENTAR

„Službeni list RCG“ – opštinski propisi broj 12/07 i 33/12

Obrađivač:RZUP–Republički Zavod za urbanizam i projektovanje - Podgorica

Mjerilo: 1:1000

Površina obuhvata 32 ha

6.  DUP LEPETANE

„Službeni list RCG“ – opštinski propisi broj 12/07 i 33/12

Obrađivač: Zavod za projektovanje i urbanizam Herceg Novi

Mjerilo: 1:1000

Površina obuhvata: 20,24 ha

7.  DUP ĐURAŠEVIĆI

„Službeni list RCG“– opštinski propisi broj 30/07 i 33/12

Obrađivač: CEP - Centar za planiranje urbanog razvoja Beograd

Mjerilo: 1:1000

Površina obuhvata: 39,66 ha

8.  DUP GRADIOŠNICA

„Službeni list CG“– opštinski propisi broj 32/11

Obrađivač: MonteCEP d.s.d. Kotor

Mjerilo: 1:1000

Površina obuhvata: 58.43 ha

9.  DUP RADOVIĆI

„Službeni list CG“– opštinski propisi broj 32/11

Obrađivač: MonteCEP d.s.d. Kotor

Mjerilo: 1:1000

Površina obuhvata: 39,30 ha

10.  DUP GOLF I DONJI RADOVIĆI ZAPAD

„Službeni list CG“– opštinski propisi broj 32/11

Obrađivač: CAU Centar za arhitekturu i urbanizam Podgorica

Mjerilo: 1:1000

Površina obuhvata: 212.76 ha

11.  DUP  DONJI RADOVIĆI CENTAR

„Službeni list CG“– opštinski propisi broj 32/11

Obrađivač: CAU Centar za arhitekturu i urbanizam Podgorica

Mjerilo: 1:1000

Površina obuhvata: 35.93 ha

III   URBANISTIČKI PROJEKTI

- UP KOMPLEKSA „PARK“ Donja Lastva

„Službeni list CG“ – opštinski propisi broj 26/08

Obrađivač: „MonteCEP“ – Poslovna jedinica - Kotor

Mjerilo: 1: 500

Površina obuhvata: 1,48 ha

- URBANISTIČKI PROJEKTI ZA OŽIVLJAVANJE

6 SEOSKIH NASELJA U OPŠTINI TIVAT

- UP Lepetani  (1,90 ha)

- UP Petkovići (0,31 ha)

- UP Donja Lastva (2,33 ha)

- UP Gornja Lastva (3,26 ha)

- UP Đurđevo brdo (0,76 ha)

- UP Gornji Krašići (1,76 ha)

„Službeni list SRCG“ – opštinski propisi broj 20/87

Obrađivač: CEP - Centar za planiranje urbanog razvoja Beograd

Mjerilo: 1:500

Ukupna površina obuhvata: 11,24 ha

- UP PRŽNO  I

„Službeni list CG“ – opštinski propisi broj 1/12

Obrađivač: CAU Centar za arhitekturu i urbanizam Podgorica

Mjerilo: 1:1000

Površina obuhvata: 17,10 ha

♦ učešće javnosti pri izradi planskih dokumenata

Tokom 2012.godine u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine održane su slijedeće javne rasprave:

- DUP Donja Lastva od 14.05.2012.godine do 04.06.2012.godine (22 dana)

- DUP Seljanovo od  28.07.2012.godine do 27.08.2012.godine (31 dan)

- DUP Gošići  od 24.07.2012.godine do 10.08.2012.godine (18 dana)

- DUP Mrčevac 27.09.2012.godine do 26.10.2012.godine (30 dana)

- UP Ruljina 27.09.2012.godine do 26.10.2012.godine (30 dana).

- DSL Sektor 24 – Aerodrom  od 20.06.2012.godine do 20.07.2012.godine(30 dana).

U toku trajanja javnih rasprava, za lokalne planske dokumente, za zainteresiranu javnost organizirane su po dvije javne prezentacije Planskih dokumenata od strane obrađivaća. Svakodnevno tokom cijelog trajanja javnih uvida pomoć u tumačenju plana građinima su pružale stručne osobe Sekretarijata.

Obradjivač DUP-a Seljanovo, Centar za arhitekturu i urbanizam C.A.U. Podgorica,  je u januaru sproveo anketu na način što su dostavljeni anketni listići, a zainteresovani građani su ih popunili i potom  predali na arhivu Opštine.

Nakon zaključenja javnog uvida u Nacrte planskih dokumenata nosilac pripremnih poslova je sačinio izvještaje o javnoj raspravi i dostavio ga obrađivaču plana koji je primjedbe i sugestije, na odgovarajući način pokušao ugraditi u planski dokument, shodno odredbama člana 42 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG« br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11 i 47/11).

Kompletna planska dokumentacija i Izvještaji stavljeni su i na sajt Opštine Tivat www.opstinativat.com .

♦ finansiranje izrade planskih dokumenata

Izrada planskih dokumenata, glavnih projekata, elaborata i sl.  je finasirana iz kapitalnog budžeta najvećim dijelom od naplaćene naknade za uređenje građevinskog zemljišta. Detaljniju analizu izrade planskih dokumenata dajemo u poglavlju 10. Detaljna analiza investicionih potencijala bazirana na važećim planskim dokumentima - Izvještaj o kapitalnim ulaganjima u lokalnu infrastrukturu.

Napominjemo da generalno problemi u finansiranju projekata postoje, ali se uglavnom isti rade fazno.

♦ uređivanje građevinskog zemljišta

Uređivenje građevinskog zemljišta se uglavnom svodi na primarnu infrastrukturu (vodovod, kanalizacija i saobraćajnice), a sekundarnu infrastrukturu finansiraju investitori.

Iz buđeta opštine planira se i početak izgradnje lungo mare za DSL sektor 29-Krašići koji će se zbog ograničenih sredstava raditi fazno, rekonstrukcija rive „Pine“, kao i izgradnja šetališta i  otvorenog bazena „Belane“.

Glavni infrastrukturni projekat je izgradnja kanalizacionog sistema čije finansiranje prevazilazi mogućnosti budžeta opštine te se finansira iz dugoročnih kredita i od učešća strateških investitora.

♦ Saobraćaj

U proteklom desetogodišnjem periodu uz Jadransku magistralu se odvijao intenzivan proces izgradnje uglavnom stambenih objekata, što je uticalo na to da magistrala danas ima karaktar gradske ulice, a da pri tome nije obezbijeđena alternativna saobraćajnica koja bi tranzitni i izvorno-ciljni saobraćaj izvela van gradskog područja.

Za rekonstrukciju magistralne saobraćajnice u bulevar sa četiri i tri trake izrađen je glavni projekat i to u koridoru širine 19 m i dužini cca 5 km od Donje Lastve do Aerodroma.

U postupku izrade novih DUP-ova planirana trasa iz glavnog projekta je prenešena u  Planove.

-Donesen je Glavni projekat vođenja i regulisanja saobraćajnih tokova u Tivtu, na sjednici  Skupštine Opštine Tivat, održanoj dana 19.03.2012.godine.

Glavnim projektom vođenja i regulisanja saobraćajnih tokova, određene su lokacije saobraćajnih znakova, vrsta znakova i oznaka na kolovozu, odnosno definisan je režim odvijanja saobraćaja grafički i tekstualno u zahvatu DUP-a Tivat centar i glavnih saobraćajnica u naseljima: “Donja Lastva-Seljanovo”; “Gornje Seljanovo”;  “Gradiošnica”; “Krašići” i “Radovići”.

Predmetni projekat je u saobraćajnom smislu  na cjelovit način sagledao prostor   centra grada i četri glavne saobraćajnice koje povezuju prigradska naselja sa centrom.

- Izvršeno je obilježavanje saobraćajnica u skladu sa projektom.

Novim projektom je:

I – Uveden je javni biciklistički saobraćaj i biciklistički punktovi na kojima se iznajmljuju bicikla:

1.biciklističke trake su u suprotnom smjeru od smjera kretanja vozila u slijedećim ulicama:

- U ulici „21 novembra“ ( od raskrsnice sa ulicom „Ribarski Put“ do „Njegoševe“

- U ulici „Njegoševa“ od raskrsnice sa ul „21. Novembra“ do raskrsnice sa ulicom „Luke Tomanovića“

- U ulici Palih Boraca od bivšeg Panto marketa cijelom dužinom do izlaska na magistralu;

- U ulici II Dalmatinske u djelu od magistrale do raskrsnice sa ulicom „Palih Boraca“.

Uvođenjem biciklističkih traka  izmjenjen je i način parkiranja vozila.Umjesto kosog parkiranja uvodi se podužno parkiranje na većini ulica u centralnoj gradskoj zoni.

2.Biciklistički punktovi su na slijedećim lokacijama:

- Lokacija A -Donja Lastva(kod crkve Sv. Roka)

- Lokacija B- Donja Lastva (kod stare kule)

- Lokacija C -Donje Seljanovo (kod sjevernog ulaza u Porto)

- Lokacija  D-Tivat (gradski parking-južni ulaz u Porto)

- Lokacija  E- Ul.Palih Boraca (izlaz na rivu)

- Lokacija  F -Lučica Kalimanj8kod male marine)

II- Određen smjer kretanja turističkih i gradskih autobusa i izgrađen parking za turističke autobuse:

1.Turistički autobusi

- Ulaz-sa magistrale u ulicu Luke Tomanovića, Istarskom do autobuskih parking mjesta na gradskom parkingu

- Izlaz – Sa gradskog parkinga –Istarskom pored Doma Zdravlja na magistralu

Izuzetak od pomenute trase  dozvoljenog kretanja turističkih autobusa predstavljaju autobusi koji prevoze putnike do hotela“Mimoza“ i hotela „Palma“.

2. Autobusi gradskog saobraćaja

- Ulaz – Sa magistrale u ulicu Palih Boraca na  postojeće stajalište

- Izlaz- II Dalmatinskom na magistralu.

III – Određena parking mjesta za motocikle:

Predviđena su na slijedećim lokacijama:

-     na početku ulice „Arsenalska“- 10 parking mjesta

- U ulici „Palih Boraca“ – 5 parking mjesta

- U ulici  „21 novembra“  na ulazu u lu. Obala M.Tita- 5 parking mjesta

IV – Izmijenjen režim saobraćaja:

1. Iz dvosmjerne u jednosmjernu :

-   Ul. Palih boraca u djelu od raskrsnice sa Njegoševom do raskrsnice sa II Dalmatinskom.

Smjer kretanja: iz pravca II Dalmatinske u pravcu NJegoševe

2. Iz jednosmjerne u dvosmjernu:

- Ulica „Kalimanjska“ koja je tokom 2012.godine rekonstruisana i proširena na način da omogućava dvosmjerni saobraćaj.

V – Određene pješačke zone  (tokom cijele godine)

- Ul M. Tita (Obala)

- Obala Filipa Miloševića (u  dužini plaže ispred hotela Kamelija)

VI – Određene zone naplate parkiranja u centralnoj gradskoj zoni

U  koju spadaju ulice: Luke Tomanovića, Njegoševa, Palih Boraca,  II Dalmatinske i 21. Novembra

OBILJEŽAVANJE HORIZONTALNOM I VERTIKALNOM SIGNALIZACIJOM

Ulice u zahvatu DUP-a  Tivat i glavne saobraćajnice u naseljima obilježavaju se u skladu horizontalnom signalizacijom  u skladu sa projektom.

Označene su: Glavne raskrsnice, razdjelne linije na kolovozu, zaustavne linije, linije vodilje, pješački prelazi, biciklističke trake, strelice za usmjeravanje saobraćaja, autobuska stajališta, mjesta za parkiranje vozila,  mjesta za parkiranje taksi vozila i mjesta za parkiranje motocikala.

Uz saglasnost Direkcije za saobraćaj obilježeni su pješački prelazi na magistrali.

Horizontalna signalizacija ispraćena je sa vertikalnom signalizacijom.

Od juna mjeseca, vozilo Pauk ponovo je na našim ulicama i vrši premještanje nepropisno parkiranih vozila. Naime, na osnovu izrađenog Elaborata o opravdanosti povjeravanja ovih poslova, koji je uradio Sekretarijat za komunalno stambene poslove i saobraćaj, Vlada Crne gore donijela je Uredbu kojom je Opštini Tivat povjerila poslove premještanja vozila.

Novom Odlukom o javnim parkinzima, započet će i reforma sistema parkiranja u našoj opštini. Odluka je trenutno na javnoj raspravi.

KOMUNALNA OBLAST

- Započela je primjena  odluke o određivanju naziva ulica i trgova u naselju Seljanovo. Stavljene su table sa nazivima. Objektima su određeni brojevi, pripremljen je tender za njihovu nabavku i odmah po nabavci biće podijeljeni građanima, odnosno upravnicima stambenih zgrada.

- Uskoro će i Mažina i Gradiošnica dobiti table sa nazivima ulica i brojeve objekata,

♦ Elektrodistributivna mreža

Prema izvještaju dostavljenom od strane Elektrodistribucije Tivat stanje u ovoj oblasti je slijedeće:

ED Tivat u potpunosti zadovoljava,  postojeće potrebe Tivatskog konzuma u električnoj energiji i snazi  za nešto više od 10.500 potrošača električne energije.

ED Tivat je u 2011.g. preuzela za potrebe potrošača električne energije u Tivtu nešto više od  70.000.000 kWh, uz angažovanu snagu 17MVA.

Kada je riječ o planiranim potrebama Tivta u električnoj energiji situacija je nešto drukčija. Kao što svakako znate, u Tivtu je  aktuelno  više planskih dokumenata, DUP-ova, DSL-ova i PUP Tivat do 2020.g.  Više Planskih dokumenata je u fazi izrade ili je planirano da se otpočne sa njihovom izvedbom.

Treba napomenuti da svi ovi  Planski dokumenti u energetskom smislu po nekoliko puta prevazilaze  postojeće kapacitete  ED Tivat.  To znači da se objekti iz planskih dokumenata ne mogu realizovati  sa postojećom el. energetskom infrastrukturom, odnosno, bez izgradnje novih el. energetskih objekata na području Tivta.

Također treba napomenuti da je na području Radovića ( PUP Tivat do 2020.g.) dijelom zbog izgradnje Luštica Development, ali i ostalih objekata planirana izgradnja nove TS 110/35/10kV "Radovići" sa pripadajućom 110kV, 35kV i 10kV mrežom.

Na području Kukuljine-Kalardova je planirana nova TS 35/10kV " Tivat 4" sa priključnim DV 35kV ( PUP Tivat do 2020.g.  DSL Ostrvo Cvijeća i DSL Sv. Marko).

U okviru DSL "Arsenal" je planirana nova TS 35/10kV sa priključnim podzemnim DV 35 kV za potrebe "Porto Montenegro".

PUP-om Tivat do 2020.g. je planirana rekonstrukcija TS 35/10kV "Tivat" i izmještanje postojećeg DV 35kV prema Opatovu (Bijela).

Brojni DUP-ovi i UP-ovi  koji su ili urađeni ili su u fazi izrade planiraju brojne TS 10/0,4kV i 10kV mrežu na području Tivat.

Bez izgradnje pomenutih el. energetsdkih objekata se ne može riješiti pitanje napajanja planiranih objekata el. energijom. Svako ozbiljnije planiranje izgradnje u Tivtu za sobom povlači i izgradnju odgovarajuće  enegetske infrastrukture.

Napominjemo takođe da planirani  el. energetski objekti 110kV, 35kV i 10kV i izmještanje postojećeg DV 35kV nisu sadržani u investicionim planovima  EPCG-FC Distribucija.  Ovi objekti mogu biti izgrađeni od strane korisnika sistema-investitora o svom trošku,  shodno čl. 149.  Zakona o energetici. Naknadno se ovi energetski  objekti mogu preuzeti od strane Operatora distributivne mreže pod uslovima koji su definisani takođe u čl. 149 Zakona o energetici.  Napominjemo takodje da za el.energetske objekte 110kV nije nadležna EPCG, FC Distirbucija već Crnogorski elektroprenosni sistem AD.

♦ nezavršene obaveze

U dijelu nezavršenih obaveza planiranih programom uređenja za 2012. godinu napominjemo da nisu planiranom dinamikom realizovani pojedini planski dokumenti, jer je procedura uvođenja planera u posao kasnila zbog izuzetno kompleksne procedure sprovođenja tendera za potrebe odabira  ponuđača (planera) u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Također, izrada planova kasni i zbog nemogućnosti okončanja odabira ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama za izradu katastarsko geodetskih podloga, bez kojih se obrađivači Planova ne mogu uvesti u posao.

Pojavio se još jedan problem u postupku izrade planskih dokumenata, sa kojim se do sada nismo susretali, a odnosi se na problematiku oko nadležnosti i kontrole same izrade planskih dokumenata, odnosno njihove usklađenosti sa Zakonom, Pravilnikom, Programskim zadatkom i PUP-om, jer različiti obrađivači različito tumače i primjenjuju propise, a to onda dovodi do toga da se planski dokumenti više puta vraćaju na doradu i ispravku.

Jedino je za planirane izmjene i dopune PUP-a koje su kroz dopunu Programa od  06.11.2012.godine    bile planirane za IV kvartal ocjenjeno cjelishodnim da se sa tim  aktivnostima krene u I kvartalu 2013.godine.

♦ lokalni planski dokumenti donjeti od strane Vlade Crne Gore

Nema lokalnih planskih dokumenata donesenih od strane Vlade

♦ dokumentaciona osnova, sa posebnim osvrtom na aktivnosti izrade baznih studija i    Istraživanja

Kao prilog  planskoj dokumentaciji PUP Tivat urađena je i dokumentaciona osnova                 - Mapa 3 u kojoj su dati  svi grafički prilozi postojećeg stanja (geodetske podloge, izvodi iz planova višeg reda, namjena površina, infrastruktura i pedoekološka karta, sve u mjerilu 1 : 25 000).

- U Mapi 1 između ostalog dat je grafički prilog mreža infrastrukturnih sistema i plan seizmičke mikro reonizacije 1 : 25 000, dok su infrastrukturni planovi rađeni u 1 : 10 000

Za potrebe izrade PUP-a,  naručene su i izrađene od iste planerske kuće Urbanistični Inštitut Republike Slovenije iz Ljubljane i slijedeće bazne studije:

-Studija stanovanja,

-Studija stanovništva,

-Identitetna struktura grada i

-Degradirani urbani prostor.

U istu svrhu su naručene i izrađene:

- Studija saobraćaja i

-Strateška procjena uticaja na životnu sredinu.

Ove dvije studije izradio je MonteCEP Kotor.

3. Sintezna karta

a) grafički prikaz granica donijetih važećih planskih dokumenata

b) grafički prikaz granica planskih dokumenata koji su u fazi izrade

U skladu sa Programom planiranja za 2012.godinu pristupilo se izradi svih planiranih planskih dokumenata (DUP i UP).

4. Osnov korišćenja zemljišta ( svojina, korišćenje, zakup)

Ovaj organ ne raspolaže sa kompletnim informacijama po navedenom, ali imajuću u vidu da su na teritoriji Opštine Tivat već zaživjela dva velika projekta stranih investitora, to nalazimo za shodno isto napomenuti u ovom poglavlju, i to Projekat „Porto Montenegro“ za koji je izrađena DSL „Arsenal“ ( 29,42 ha), kao i pokrenut postupak njegove izmjena i dopuna, a koje zemljište je dato u zakup stranom investitoru na period od 99 godina.

Takođe drugi vrlo zančajan projekat egipatskog preduzeća „Orascom“- područje Luštice, za koji se radi planska dokumentacija u površini od 346,70 ha, od kojih su došena dva lokalna planska dokumenta DUP Golf i Donji Radovići zapad (212,76ha) i DUP Donji Radovići centar (35,93ha), kao i jedan državni planski dokument DSL sektor 36 kojim je planirana marina u naselju Donji Radovići.. Zamljište je dato u zakup na 99 godina.

Upis u katastru  nepokretnosti nije usklađen sa odredbama Zakona o državnoj imovini. Naime, pomenuti zakon definiše državnu imovinu kojom raspolaže država i imovinu kojom raspolaže opština pri čemu je jedan od uslova raspolaganja u korist države ili opštine to da li je zemljište obuhvaćeno GUP-om, DUP-om, UP ili LSL koji su donijeti prije stupanja na snagu Zakona. Opština je za neke nepokretnosti (manji dio) tražila i ishodovala promjenu upisa tako da sada u katastru egzistiraju različiti upisi. Da bi se sve promjene izvršile neophodno je angažovanje geodetskog stručnjaka.

Takođe je važno napomenuti da još uvijek nije izvršen popis opštinske imovine (popisani su sada samo objekti), a za kvalitetan popis neophodno je izvršiti gore pomenuto razgraničenje sa imovinom kojom raspolaže Država. Upisi u listovima nepokretnosti u nizu slučajeva nisu u skladu sa zemljišnoknjižnim stanjem (vlasništvom opštine po osnvou upisa u zemljišne knjige po starom premjeru) tako da se dešava da je opština upisana kao nosilac prava bez tereta i ograničenja, a u konkretnom slučaju ne radi se uopšte ili ne u cjelosti o imovini opštine. Isto tako vjerovatnoća je da je dio opštinske imovine „ostao“ u tzv.listama nepoznatih vlasnika, odnosno da je ista upisana na korist opštine, ali sa teretom zabrane otuđenja i opterećenja.

5. Poljoprivredne površine, šumske površine, vodne površine, ostale prirodne površine, površine infrastrkture, površine za specijalne namjene, koncesiona područja, eksploataciona polja i dr. – pregled;

Bilans površina: detaljna namjena

| Namjena površina | Stanje 2003 | Stanje 2020 | Indeks promjena |
| --- | --- | --- | --- |
| Izgrađene površine | 571,2 | 971,7 | 1,70 |
| Centralne djelatnosti | 25,8 | 50,8 | 1,97 |
| Mješovita namjena | - | 102,9 | - |
| Stanovanje manje gustine | 360,3 | 410,2 | 1,14 |
| Stanovanje srednje gustine | 19,2 | 24,1 | 1,49 |
| Školstvo | 4,7 | 5,3 | 1,13 |
| Turizam | 51,3 | 171,5 | 3,34 |
| Proizvodno-komunalna djelatnost | 28,6 | 43,2 | 1,51 |
| Golf sa vilama | - | 163,7 | - |
| Specijalna namjena | 111,3 |  |  |
| Saobraćajna infrastruktura | 152,4 | 276,0 | 1,81 |
| Aerodrom | 110,4 | 131,4 | 1,19 |
| Ostale saobračajne površine | 42,0 | 144,6 | 3.44 |
| Neizgrađene površine | 3.908,0 | 3.383,9 | 0,87 |
| Neizgradive površine u funkciji naselja | 623,7 | 700,4 | 1,13 |
| Sport i rekreacija | 12,4 | 77,6 | 6,26 |
| Gradsko zelenilo Zelenilo u funkciji turizma | 202,9 | 2211,9 11,9 | 1,05 |
| Agrikulturni pejsaž | 405,20 | 394,0 | 0,97 |
| Groblje | 3.2 | 5,0 | 1,56 |
| Ostale neizgradive površine | 3.284,3 | 2.683,5 | 0,82 |
| Obradivo zemljište | 264,6 | 208,8 | 0,79 |
| Travnjaci | 142,1 | 138,0 | 0,97 |
| Zaštitne šume | 1.003,5 | 1.000,1 | 1,00 |
| Šume sa posebnom namjenom | 1.706,2 | 1.168,7 | 0,68 |
| Zaštićena prirodna dobra (Solila) | 130,0 | 130,0 | 1,00 |
| Vodne površine | 11,3 | 11,3 | 1,00 |
| Ostale prirodne površine | 26,6 | 26,6 | 1.00 |
| UKUPNO | 4.631,6 | 4.631,6 | 1,00 |

6.  Demografska kretanja

| POPIS 2003. GODINE I VARIJANTE PROJEKCIJA STANOVNIŠTVA ZA 2020 GODINU |
| --- |
|  |  | PREDŠK.D. | ŠKOLSKA D. | RADNO S. | STARIJE S. | UKUPNO |
|  |  | 0 - 6 G. | 7 - 14 G. | 15 - 64 G. | 65< G. |  |
| Popis 2003 |  | 1054 | 1450 | 9457 | 1669 | 13630 |
| Prirodni priraštaj (PP) |  | 1001 | 1203 | 9130 | 2066 | 13400 |
| Varianta 1 (V1) - migr.160 | 1427 | 1582 | 11285 | 2166 | 16460 |
| Varianta 2 (V2) - migr.320 | 1867 | 1986 | 13535 | 2249 | 19637 |
| STRUKTURA STANOVNIŠTVA |  |  |  |  |
| Popis 2003 |  | 7,73% | 10,64% | 69,38% | 12,25% | 100,00% |
| Prirodni priraštaj (PP) |  | 7,47% | 8,98% | 68,13% | 15,42% | 100,00% |
| Varianta 1 (V1) - migr.160 | 8,67% | 9,61% | 68,56% | 13,16% | 100,00% |
| Varianta 2 (V2) - migr.320 | 9,51% | 10,11% | 68,93% | 11,45% | 100,00% |

Varijanta 1 (V1): varijanta slijedi demografskom razvoju opštine u poslednjem periodu (1991-2003) i izrađena je uz pretpostavku godišnjeg pozitivnog salda migracije 160 stanovnika. Prema rezultatima dosta sliči na varijantu B iz nacrta PP Crne Gore.

Varijanta 2 (V2): varijanta predviđa jači porast broja stanovnika. Varijanta je izrađena uz pretpostavku da će se realizovati ambiciozni projekti turizma (npr. Arsenal 1. i 2. faza, Sv. Marko, Luštica 1. faza), što bi prouzrokovalo godišnji pozitivni saldo migracije 320 stanovnika.

Na tabeli su prikazane osnovne očekivane demografske promjene u važnijim funkcionalnim kontigentima stanovništva (kao osnova svake demografske studije prikazani su i rezultati projekcije stanovništva prirodnim priraštajem). Projekcija stanovništva prirodnim priraštajem (PP) ukazuje, da je Opština Tivat, zbog niskog fertiliteta, već ispod demografskog praga (smanjivanje stanovništva). Tako, budući rast stanovništva Opštine Tivat sasvim zavisi od migracija. Dolazi i do strukturnih promjena koje se najviše odražavaju u brzom porastu broja starijeg stanovništva.

7.   Sprovođenje podzakonskih akata

U postupku donošenja i sprovođenja donešenih planskih dokumenata najviše se sprovodi Pravilnik o načinu uvida, ovjeravanja, potpisivanja, dostavljanja, arhiviranja, umnožavanja i čuvanja planskog dokumenta („Sl.list CG“ br.71/2008)

-Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene popvršina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Sl. list CG“ broj 24/10) donešen je nakon usvajanja PUP-a Tivat do 2020.godine, tako da PUP nije mogao biti usklađen sa Pravilnikom, ali se svi novi detaljni urbanistički planovi i urbanistički projekti rade u skladu sa odredbama iz Pravilnika.

- U cilju bolje i efikasnije primjene Pravilnika pripremljen je model „MonPlanGML“. Ministarstvo je je u martu 2012.godine dostavilo Uputstvo za primjenu Pravilnika (templejti za korištenje grafičkih simbola) koje je ovaj organ proslijedio svim planerskim kućama koje trenutno rade na izradi planskih dokumenata u opštini Tivat.

-Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije, na osnovu člana 77 Zakona (lungo projekat, glavni projekat itd,),

-pravilnik o načinu vršenja revizije idejnog i glavnog projekta, na osnovu čl.86  Zakona, (Sl.list CG 81/08),

-pravilnik o obliku  i izgledu table sa podacima o izdatoj građevinskoj dozvoli,na osnovu člana 99 stav 2 Zakona (Sl.list CG 68/08)-brošura sa prikazom table se u praksi investitorima daje uz rješenje građevinske dozvole,

-pravilnik o sadržini elaborata pripremnih radova,na osnovu člana 104, stav 6 Zakona, (Sl.list CG 80/08),

-pravilnik o načinu vršenja tehničkog pregleda, na osnovu čl.123 Zakona, (Sl.list CG 33/09, (isti se prosljeđuje komisiji za tehnički pregled uz rješenje o njihovom imenovanju),

-pravilnik o načinu i postupku  vršenja stručnog nadzora,na osnovu člana 114, stav 6 Zakona (Sl.list CG 6/09),

-pravilnik o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika,građevinske knjige i knjige inspekcije,na osnovu člana 110,stav 2 Zakona (Sl.list 81/08)

Može se reći da se pridržavanjem navedenih pravilnika, svih  institucija koje posredno ili neposredno učestvuju u  sprovođenju Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, bilo kroz izradu planova, projektne dokumentacije, vršenju njene revizije, vršenju nadzora ili donošenju rješenja svi nadležni organi doprinose kvalitetnijem i boljem radu kao i kvalitetnijem korištenju prostora.

Uredba o sadržaju i načinu vođenja dokumentacione osnove i informacionog sistema o prostoru („Sl. list CG“ broj 44/10) preduzeće „WINsoft“ je uradilo Strategiju izrade informacionog sistema Lokalne samouprave - opštine Tivat u oblasti prostornog planiranja, urbanizma i građevinarstva.

Cjelokupna planska dokumentacija skenirana je i djelimično georeferencirana, i kao takva udružena u bazu podataka.

Uveden je, odnosno instaliran licencirani program AutoCad Map3D2012, radi budućeg funkcioniranja GIS sistema.

U bazu podataka arhivirani su i svi akti propisani zakonskom  procedurom kod donošenja planskog dokumenta.

8.  Izdati UTU, građevinske dozvole i upotrebne dozvole

| Podnijeti zahtjevi za izdavanje UTU-a | 216 |
| --- | --- |
| Izdati UTU | 148 |
| Odbijeni zahtjevi za izdavanje UTU-a | 49 |
| U postupku rješavanja | 19 |
| Podnijeti zahtjevi za izdavanje građevinske dozvole | 80 |
| Izdate gradjevinske dozvole | 53 |
| Odbijeni zahtjevi za izdavanje gradjevinske dozvole | 8 |
| U postupku rješavanja | 33 (od toga je 13 predmeta u prekidu do rješavanja prethodnog pitanja) |
| Zahtjevi podneseni u 2011.godini a riješeni u 2012.god. | 14 |
| Podnijeti zahtjevi za upotrebnu dozvolu | 25 |
| Izdate upotrebne dozvole | 17 |
| Odbijeni zahtjevi za izdavanje upotrebne dozvole | 5 |
| U postupku rješavanja | 3 |

- Privremeni objekti

U okviru Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, poslovi iz oblasti privremenih objekata obavljaju se u skladu sa Odlukom o privremenim objektima br. 0304-173 od 11.11.2008.godine („Sl.list CG“-opštinski propisi br.34/08, 33/10, 38/10 i 12/11) i Programa privremenih objekata  koji je donesen na osnovu Odluke o izradi Programa br.0101-45 od 20.januara 2009.godine.

Skupština opštine Tivat na sjednici održanoj dana 27.08.2012.godine donijela je Odluku o dopuni Programa uređenja prostora Opštine Tivat za 2012.godinu ( Sl.list CG-Opštinski propisi“, br.28/12) a povodom  pristupanja  Izradi Odluke i programa postavljanja privremenih objekata na teritoriji opštine Tivat. Naime, kako je u toku izrada novog Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata to se s  tim u vezi smatra da nije cjelishodno pristupiti izradi nove Odluke o privremenimobjektima opštine Tivat i Programa postavljanja privremenih objekata na teritoriji opštine Tivat do donošenja novog Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata , već se cijeni da je racionalnije izvršiti dopunu Odluke o privremenim objektima, shodno postojećem stanju uređenja prostora.

Shodno navedenim propisima dajemo tabelarni prikaz  o broju i vrsti privremenih objekata za koje su izdata rješenja  i to u periodu od  01.01.2012. – 20.12.2012.godine.

| Kiosci | 1 |
| --- | --- |
| Terase | 10 |
| Zabavni park | 2 |
| Reklamni panoi | 29 |
| Bilbordi | 1 |
| Štandovi | 12 |
| Pokretni aparati | 3 |
| Konzervatori | 5 |
| Rashladne vitrine | 3 |
| Sportski objekat | 2 |
| Auto kamp | 1 |
| Čvrsti objekti privremenog karaktera | 5 |
| Montažni objekti privremenog karaktera | 1 |
| Ukupno - pozitivno rješeni | 75 |
| Odbijeni zahtjevi | 22 |
| Neriješeni | 5 |
| SVE UKUPNO | 102 |

- Detaljna analiza investicionih potencijala bazirana na važećim planskim dokumentima

Izvještaj o kapitalnim ulaganjima u lokalnu infrastrukturu

- Radovi na izgradnji mula kod jedriličarskog kluba Delfin u Tivtu – ugovorena vrijednost 34.920,18 €

- Radovi na sanaciji dijela potoka Rosino – ugovorena vrijednost 17.857,71 €

- Radovi na betoniranju prilaznih puteva u naselju Dumidran i Đuraševići – ugovorena vrijednost 10.519,88 €

- Radovi na izgradnji kanala za atmosferske vode u naselju Češljar – ugovorena vrijednost 6.193,51 €

- Radovi na sanaciji puta na Bjelilima – ugovorena vrijednost 9.031,33 €

- Radovi na izgradnji puta za Krstac II faza – ugovorena vrijednost 49.991,67 €

- Radovi na izgradnji ogradnog zida kod crkve Sv.šimuna – ugovorena vrijednost 9.846,82 €

- Radovi na obilježavanju horizontalne signalizacije na području Opštine Tivat – ugovorena vrijednost 17.640,44 €

- Radovi na kanalizacionoj mreži u  naselju  Belani – ugovorena vrijednost 27.863,51 €

- Nabavka i ugradnja stolarije na Domu kulture u Đuraševićima – ugovorena vrijednost 6680,00 €

- Radovi na sanaciji Doma kulture u Donjoj Lastvi– ugovorena vrijednost 14.925,88 €

- Radovi na izgradnji saobraćajnice kod srednjoškolskog centra Mladost u Tivtu – ugovorena vrijednost 163.922,11 €

- Radovi na sanaciji igrališta u Donjoj Lastvi i u Gošićima – ugovorena vrijednost 9942,54 €

- Usluge izrade glavnog projekta proširenja lokalnog puta Rogač-Krašići– ugovorena vrijednost 12.777,00 €

- Usluge izrade glavnog projekta izmještanja elektro-energetskog kalba iz trupa puta – ugovorena vrijednost 9360,00 €

- Radovi na sanaciji crkve Sv.Nikole u Krašićima – ugovorena vrijednost 4676,84 €

- Usluge izrade DUP-a Gornji Đuraševići – ugovorena vrijednost 7.840,00 €

- Usluge izrade DUP-a Mažina – ugovorena vrijednost 14 .000,00 €

- Usluge izrade DUP-a Gornji Kalimanj – ugovorena vrijednost 28.914,21 €

- Radovi na asfaltiranju lokalnih puteva na području Opštine Tivat – ugovorena vrijednost 30.591,99 €

- Usluge revizije glavnog projekta stambeno –poslovnog kompleksa za lokaciju Lukovića barake – ugovorena vrijednost 6.000,00 €

- Radovi na betoniranju puta u naselju Mažina – ugovorena vrijednost 6.265,35 €

- Radovi na sanaciji trotoara i parking prostora kod gradske kapele – ugovorena vrijednost 6.474,19 €

- Radovi na sanaciji Doma kulture u Gradiošnici II faza – ugovorena vrijednost 62.871,06 €

- Radovi na sanaciji puta u naselju Marići – ugovorena vrijednost 3.722,88 €

- Radovi na sanaciji lokalnog puta u Radovićima – ugovorena vrijednost 3.808,35 €

- Usluga izrade glavnog projekta puta Krašići – Zabrđe – ugovorena vrijednost 5.967,00 €

- Radovi na brušenju, poliranju, hoblovanju i lakiranju parketa u maloj Sali sportske dvorane na Župi  – ugovorena vrijednost 3.420,96 €

- Radovi na asfaltiranju lokalnih puteva na području Opštine Tivat – ugovorena vrijednost 19.833,84 €

- Radovi na izgradnji kišnog kanala u naselju Kalimanj – ugovorena vrijednost 4620,35 €

- Usluga geotehničkog ispitivanja i uzimanja uzoraka za laboratorijsku analizuza saobraćajnicu u Tivtu – ugovorena vrijednost 4.450,50 €

- Usluge izrade elaborata eksproprijacije za put u centru grada – ugovorena vrijednost 420,00 €

- Radovi na rekonstrukciji odvoda za atmosferske vode kod terena za boćanje – ugovorena vrijednost 4.288,03 €

- Izrada geotehničkog elaborata za nivo glavnog projekta za bulevar u Tivtu – ugovorena vrijednost 3894,50 €

- Radovi na popločavanju platoa kod“ Baska „– ugovorena vrijednost 4.226,04 €

- Izrada elaborata eksproprijacije za buduću saobraćajnicu sa četiri trake i obostranim trotoarom – ugovorena vrijednost 4730,00 €

- Radovi na izgradnji platoa za potrebe instaliranja opreme i uređaja za kontrolu kvaliteta vazduha u Tivtu – ugovorena vrijednost 4.266,99 €

- Usluga revizije Glavnih projekata rezervoara i cjevovoda za naselje Đuraševići i Gradiošnica – ugovorena vrijednost 2.106,00 €

- Nabavka i ugradnja zaštitnih metalnih, slivnih rešetki na betonskim kanalima u dužini od     54 m – ugovorena vrijednost 4.800,00 €

- Radovi na betoniranju lokalnog puta u naselju Kalimanj i sanaciji trotoara na Seljanovu – ugovorena vrijednost 4.770,60 €

- Usluga izrade projekta geotehničkih istraživanja, kratiranje jezgra bušotina i uzimanja uzoraka za labaratorijsku analizu za put kp.4982 KO Tivat – ugovorena vrijednost 3.431,04€

- Usluga izrade elaborata eksproprijacije za put kp.1298 KO Mrčevac – ugovorena vrijednost  4.375,00 €

- Usluga izrade elaborata opravdanosti izgradnje puta preko Solila – ugovorena vrijednost 2.870,00 €

- Usluga snimanja i izrade situacije terena za dionicu puta Rogač-Krašići – ugovorena vrijednost 4.730,00 €

- Usluga izrade Glavnog projekta adaptacije Doma kulture u Gradiošnici za faze jake struje, slabe struje, vodovoda i kanalizacije – ugovorena vrijednost 1.774,94 €

- Usluga revizije Glavnog projekta za šetalište „Pine“ – ugovorena vrijednost 4.680,00 €

- Radovi na sanaciji puta u naselju Matkovići – ugovorena vrijednost 4.850,00 €

- Radovi na iskopu kanala na Luštici za polaganje cijevi sa odvozom viška materijala na deponiju – ugovorena vrijednost 4.920,00 €

- Usluge izrade DUP-a Gornji Kalimanj- ugovorena vrijednost 13 700,00 €

- Usluga izrade UP Lepetane – ugovorena vrijednost 7.800,00 €

- Usluga izrade UP Milovići,Meštrovići,Kostići ,Bogišići - ugovorena vrijednost 6.666,00 €

- Usluge izrade UP-ta Krašići I,II,,III –Ugovorena vrijednost 3.666,00 €

- Usluge izrade DUP-a Golf ekonomija –Ugovorena vrijednost 17.000,00 €

- Radovi na rekonstrukciji gradske rive Pine 232.900,00 €

- Radovi na izgradnji javne rasvjete u Opštini Tivat –Ugovorena vrijednost 32.850,00 €

- Usluge geotehničkog istraživanja za potrebe glavnih projekta saobraćajnica – 7. 200,00 €

- Usluge izrade Glavnog projekta skladišta javnih preduzeća u Gradiošnici - 11.625 €

- Radovi na rekonstrukciji krova sportske dvorane – ugovorena vrijednost – 48.250,00 €

- Radovi na sanaciji dijela puta u Gradiošnici i u Lepetanima –Ugovorena vrijednost 7.800,00 €

*Turistički kompleks

Najvažniji investicioni potencijal po pitanju turističkih kompleksa je ulaganje u infrastrukturu na području Luštice u kom pravcu se pristupilo izradi četiri planska dokumenta, od kojih su tri usvojena i jedan je u fazi predloga.

Prema raspoloživim podacima Turističke organizacije Opštine Tivat trenutno je raspoloživo 1960 hotelskih ležajeva na području naše opštine s tim da će usljed planiranog rušenja hotela „Plavi horizont“ i taj broj  biti smanjen. Inače svi hoteli su pretežno III kategorije, osim hotela Mimoza sa 670 ležajeva – II kategorije.

Značajni turistički kompleksi se svakako planiraju u okviru projekata Porto Montenegro, Luštica Div. i Qatari Diar. Takođe napominjemo da je Turistička organizacija opštine Tivat izradila i dostavila Informaciju  o odvijanju turističke sezone u Tivtu –ljeto 2012-  iz kojeg izdvajamo:

„INFORMACIJA O ODVIJANJU TURISTIČKE SEZONE JAVNIH PREDUZEĆA I USTANOVA U TIVTU

U sklopu svojih redovnih aktivnosti osoblje aerodroma “ Tivat” ostvarilo je još jednu veoma uspješnu sezonu.

Posmatrano  po ljetnjim mjesecima ostvaren je sledeći promet:

| MJESEC | OBRT AVIONA | PUTNICI |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dolazak | Odlazak | Ukupno |
| Jun | 713 | 68703 | 48207 | 116910 |
| Jul | 894 | 80265 | 75602 | 155867 |
| Avgust | 920 | 74125 | 84237 | 158362 |
| Ukupno: | 2527 | 223093 | 208046 | 431139 |

Evidentno je povećanje broja putnika u odnosu na promet ostvaren prošle 2011. godine i  to 24 % u junu, 6% u julu i 5 % u avgustu.

Što se tiče Komunalnog preduzeća protekla turistička sezona je bila veoma uspješna. Za tri mjeseca prikupljeno je 2.474,66 tona komunalnog otpada, preko 87 tona ambalažnog kartona – papira (selektovano), preko 4 tone metala (selektovano),preko 2,5 tona plastike (selektovano), preko 300kg PET ambalaže (selektovano), oko 610 m³ zelenog otpada (iz bašta i parkova), oko 150 m³ šuta, kamenja i zemlje i više od 100 m³ kabastog otpada.

Svakodnevno su se obavljali poslovi čišćenja i pranja ulica, trotoara i šetališta. Ove sezone s obzirom na neuobičajeno dug sušni period koji je praćen sa izuzetno visokim temperaturama, uslovio je da se utroše dodatni napori njegu biljnog materijala na svim javnim površinama. Redovno su se kosili travnjaci, podrezivala stabla i grmovi, a naročito se vodilo računa da u ranim jutarnjim i/ili kasnim večernjim časovima sve javne zelene površine u gradu budu zalivene.

U velikom gradskom parku, kao i u malnjim gradskim parkovima pored svakodnevnog čišćenja (uklanjanje otpada, čišćenje staza i rigola) i održavanja (parkovskih klupa, kanti za otpatke) u više navrata izvršeno je grebuljanje otpalog, sasušenog lišća – iglica i time preduzete mjere zaštite od izbijanja požara.

Sušni ljetni period iskorišćen je za detaljno čišćenje i sanaciju rigola, kanala i potoka kroz naselja.

Akcija „Neka bude čisto“ (koju zajednički realizuju i finansiraju Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Direkcija za saobraćaj, Opština i njena javna preduzeća, Zavod za zapošljavanje Crne Gore i JP za upravljanje morskim dobrom CG) i ove sezone je dalo dobre rezultate. Vođeni stručnim timom ljudi, 6 radnika Komunalnog preduzeća koji su zaposleni u okviru ove akcije, svakodnevno su bili angažovani na radovima u uklanjanju otpada, čišćenju odvodnih rigola i kanala i održavanju magistralnog i regionalnih puteva (košenje trave, krčenje šiblja i ozelenjavanje) u dužini od oko 30 km.

Pored navedenih radnici Komunalnog preduzeća redovno su uklanjali otpad, čistili (odvodne rigole, kanale) i održavali (košenja trave i krčenje šiblja, ozelenjavali) i lokalne puteve ukupne dužine 20 km.

Neustupljene plaže i obala duž cijele Opštine redovno su se čistile od raznih vrsta otpada (komunalni, gabaritni, zeleni i dr.).

Na Pinama je zabilježeno 4 uplovljavanja stranih plovila (3 jahte i 1 jedrilica), dok su tokom cijele sezone bile iznajmljene pozicije za 4 domaća turistička brodića.

U gradskoj marini (lučica Kalimanj) u toku sezone na usluzi mještana i turista, svakodnevno je bila dizalica za plovne objekte nosivosti 5 tona.

U periodu ljetnje sezone za period jun, jul i avgust 2012. godine JP „Vodovod i kanalizacija“ Tivat, imalo je uredno vodosnabdjevanje grada bez restrikcija. Takvom režimu doprinjelo je preuzimanje vode iz Regionalnog sistema vodosnabdjevanja, koje je omogućilo da se u ovoj turističkoj sezoni bilježe samo pozitivni rezultati.

Centar za kulturu Tivat.  Festival „Purgatorije“ 2012. je nasljednik Tivatskog kulturnog ljeta u svim svojim segmentima.

U vremenu od 01. jula do 15. septembra izvedeno je ukupno 76 program i to:

- Pozorišne predstave - 37 (od toga broja 6 dječijih predstava)

- Muzički programi - 17

- Književni programi – 6

- Likovni programi – 6

- Filmski programi – 2

- Ostalo – 8

Po mišljenju organizatora, ovogodišnji festival se smatra jednim od do sada najboljih kako u takmičarskom, tako i u svim ostalim kulturnim segmentima. U toku festivala održale su se i premijere predstava „Penelopijada“ i „Don Kihot“ iz produkcije Centra za kulturu Tivat, kao i premijera dokumentarnog filma „Život je“.

Sve programe izvelo je blizu 1.500 učesnika, a posmatralo oko 20.000 posjetilaca.

Ljetnju programsku šemu Radio Tivat je emitovao od 18. juna do 3. septembra 2012. godine. Posebnu pažnju privlačile su emisije „Radio suncobran“ svakog radnog dana od 10-12 sati uživo iz ljetnjeg studija sa terasi hotela „Palma“, „Vrelina dana“ od radnim danima od 16-19 sati i vikendom od 13-15 sati, „Hronika Purgatorija“ radnim danima od 15,15 i 18,05 i vikendom od 13,15.

Veoma posjećen i dalje je veb sajt Radio Tivta na adresi www.radiotivat.me i radiotivat.com gdje je svakodnevno objavljivan veliki broj informacija , vijesti i fotografija iz oblasti turizma.

Zato slobodno možemo da konstatujemo da je Radio Tivat najbolji turistički informator naše opštine.

Služba zaštite Tivat je tokom tri ljetnja mjeseca imala ukupno 67 intervencija i to u junu 6 intervencija, u julu 20 i u avgustu 41 intervenciju.

Struktura intervencija je sledeća: požari na stambenim objektima – dvije intervencije, požari na otvorenom prostoru – 24 intervencije, čišćenje puta poslije saobraćajnog udesa – 13 intervencija i razno 28 intervencija (između ostalog polivanje pomoćnog stadiona FK Arsenal da bi igrači mogli trenirati, čišćenje platoa za manifestaciju „Dani rogača“, čišćenje platoa za dan Sv. Roka, dostava vode za zog u Radoševićima za Olimpijadu i slično.

Prema Programu organizacije kupališta za 2012. godinu, kojim se precizno definišu svi uslovi za organizaciju, kupališta se prema načinu i stepenu organizacije dijele na: uređena i prirodna kupališta.

Prema podacima preuzetim sa sjta JP za upravljanje Morskim dobrom Crne Gore u Tivtu je ovog ljeta bilo 16 zvanično registrovanih plaža od čega su tri plaže dobile Plavu zastavicu, a to su plaže „Kalardovo“, „Plavi Horizonti“ i „Almara beach“-Oblatno. U Pilot fazi Program dodjele Plave zastavice za marine ove godine kandidovala se marina "Porto Montengro".

Marina Porto Montenegro operativna je već četvrtu godinu za redom i raspolaže kapacitetima od 250 vezova za plovila dužine i preko 100 metara. U odnosu na prethodnu godinu broj raspoloživih vezova se uvećao za jednu trećinu, a u narednih 18 mjeseci planira se izgradnja dodatnih 120 mjesta za privez plovila. U periodu jun-avgust popunjenost kapaciteta iznosila je 100 procenata. U istom periodu marinu Porto Montenegru posjetilo je 744 plovila. U junu je marinu posjetilo 189 jahti, u julu mjesecu ta brojka je najveća i iznosi 342, dok je u avgustu zabilježen ulazak 213 plovila. Interesantno je dodati da je najduža jahta koja je u protekloj ljetnjoj sezoni posjetila tivatsku rivijeru i marinu Porto Montenegro bila 93 metra duga „Mayan Queen“. Kada su u pitanju mega jahte, bilo ih je ukupno 170, od čega su 82 broda bila dužine do 40 metara.

U naredna 3 mjeseca, očekujemo popunjenost vezova veću od 90 procenata, čime najavljujemo još uspješniju zimsku sezonu i tako se približavamo cilju, Porto Montenegro - glavno nautičko odredište u toku cijele godine.

U tekućoj godini izgrađeno je i useljeno više od 50 novih stambenih jedinica u okviru dvije stambeno-poslovne zgade, što sa dosadašnjih 74 čini preko 120 stambenih jedinica u Porto Montenegro naselju. Trenutno je u izgradnji luksuzni hotel sa 5 zvjezdica, a okončanje izgradnje se očekuje u maju 2014.godine. Porto Montenegro trenutno posjeduje preko 3000 kvadrata poslovnog prostora, što je doprinjelo velikoj posjeti u toku ljetnjih mesjeci. U prosjeku je 7-10 hiljada ljudi dnevno posjećivalo marinu i naselje.

Služba telefona za informacije, sugestije, pritužbe i pohvale specijalnog telefona 1300, za potrebe Nacionalne turističke ogranizacije, od 1. juna do 31. avgusta 2012. godine zabilježila je ukupno 3921 poziv.

Od toga 2.410 poziva se odnosilo na uopšteno pružanje neophodnih informacija (61%), 1.459 na pritužbe (37%) i 52 na pohvale (2%).

Od ukupnog broja pritužbi na Tivat se odnosilo 62, što iznosi 4 %.

Buka / glasna muzika – 23

Buka od građevinskih radova - 8

Cijene proizvoda i usluga - 1

Kvalitet proizvoda i usluga – 1

Nepoštovanje propisa o zauzetosti plaže mobilijarom (50/50) – 4

Nepoštovanje plažnog reda - 1

Neprijavljeni gosti - 1

Nedozvoljena uzurpacija plaže – 3

Kvalitet smještaja – 1

Neizdavanje fiskalnih računa - 1

Naplata parkinga – 1

Izlivanje fekalija – 1

Gomilanje smeća /deponije/ nečistoća – 1

Domaće životinje u urbanoj sredini – 2

Psi lutalice - 2

Neosnovane i nepotpune pritužbe - 11

Svaka primljena žalba, pohvala se evidentira pri čemu automatski slijedi faza procesuiranja. Kontaktira se inspekcija ili ustanova koja je nadležna za određenu žalbu i turista, ukoliko želi povratnu informaciju informiše se u toku istog ili narednog dana, tako što ponovo kotaktira centralu Call Centra i dežurni operater mu daje povratnu informaciju o ishodu intervencije (ako mu je proslijeđena od strane nadležne inspekcije).

Shodno izvještaju nadležnog organa Opštine Tivat u Tivtu za 2012. godinu (podaci do25 septembra 2012.) ima: 401  izdatih Odobrenja za pružanje usluga smještaja turistima od čega 703 sobe, 283  apartmana i 1 kuća za iznajmljivanje sa ukupno 2.695 ležaja.

Po kategorijama:

| VRSTA | * | ** | *** | **** | Ukupno ležaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sobe | 229 | 272 | 198 | 4 | 1.890 |
| Apartmani | 25 | 85 | 128 | 45 | 796 |
| Kuće za odmor |  |  |  |  | 9 |

Napomena: Informacija o odvijanju turističke sezone – ljeto 2012., rađena je na osnovu izvještaja dobijenih od navedenih subjekata.“

*Stambeni kompleksi

Opština Tivat je ušla u postupak realizacije stambenog kompleksa „Lukovića barake“. Izrađen je  glavni projekat, prema prvonagrađenom konkursnom rješenju i izvršena je revizija istog.

Trenutno je u izradi UP Ruljina za novoplanirani stambeni kompleks sa 354 stambene jedinice, kao i nekoliko lokacija u DUP-u Seljanovo na kojima se planira kolektivna stambena izgradnja.

*Trgovački sadržaji – poslovni kompleksi

Poslovni sadržaji planirani su u svim stambenim kompleksima, odnosno u prizemlju objekata na lokaciji Lukovića barake i Ruljina, kao i na cijelom području uz magistralnu saobraćajnicu gdje je po PUP-u planirana mješovita namjena.

III  SPROVEDENE MJERE I NJIHOV UTICAJ NA UPRAVLJANJE PROSTOROM

I  NJEGOVU ZAŠTITU

1. Mjere sprovedene u cilju podsticanja kvaliteta građenja i oblikovanja prostora

Mjere koje trebaju obezbijediti kvalitet građenja i oblikovanja prostora sadržane su u smjernicama za izradu detaljnih planova koje su obrađene kroz PUP, kao i kroz sađržaj svakog   DUP-a, odnosno UP-a pojedinačno.

Trenutno imamo privremeni korisnički pristup Geoportalu Uprave za nekretnine, a nakon završetka radova na servisima Uprava za nekretnine će početkom 2013.godine proslijediti novi korisnički nalog kojim će se omogućiti korišćenje ortofoto projekcija što će doprinjeti boljem i tačnijem sagledavanju prostora i bržoj izradi planskih dokumenata.

Kvalitet građenja se obezbjeđuje kroz utvrđenu obavezu projektovanja aseizmičkih konstrukcija u skladu sa standardima i tehničkim propisima za IX seizmičku zonu; projektovanjem energetski efikasnih objekata; urbanističko tehničkim uslovima koji propisuju arhitektonski izgled prikladan lokaciji i podneblju; primjenom kvalitetnih građevinskih materijala primjerenim ovome podneblju;

Uz Urbanističko tehničke uslove investitorima se daje i letak „BenefitLiving“-novi pogled na projektovanje i planiranje u Crnoj Gori, kojeg su izradile tri organizacije: „EXPEDITIO“, „CORNUCOPIA“ i „ACADEMICA“, a uz građevinsku dozvolu daje se letak sa Pravilima za obilježavanje gradilišta.

Prostorno planskim dokumentima su date smjernice za pejzažno oblikovanje prostora i uređenje zelenih površina;

Kroz plansku dokumentaciju su posebno tretirane ruralne cjeline ambijentalnih vrednosti za koje je utvrđena obaveza izrade urbanističkih projekata.

- Uticaj mjera uređenja prostora na: poljoprivredne površine, šumske površine, vodne površine, ostale prirodne površine, površine infrastrukture, površine za specijalne namjene, koncesiona područija, eksploataciona polja i dr.

Mjere uređenja prostora propisuju se kroz prostorno planske dokumente kojima su definisane njegove namjene i režimi uređenja. U tek usvojenom PUPu se javljaju tri osnovne namjene prostora: izgrađeno zemljište, neizgrađeno zemljište i saobraćajna infrastruktura.

Poljoprivredne površine: Najznačajnija površina poljoprivrednog zemljišta prve kategorije kroz PUP je prenamijenjena za golf terene. Ostale poljoprivredne površine su uglavnom usitnjene površine u najvećoj mjeri okućnice stambenih objekata, što ne omogućava planiranje razvoja poljopruvrede kao ekonomske grane od većeg značaja za Tivat.

Šumske površine – Najznačajnije šumske površine se nalaze na južnim padinama brda Vrmac.

Ovaj prostor je zbog svojih izuzetnih prirodnig odlika kao i intervencija u pejzažu koje su djelo čovjeka u PUPu definisan kao park prirode čime su stvorene planske pretpostavke za zaštitu šumskih površina. Ovaj prostor je i kontaktno područje UNESCove prirodne baštine (kotorskog zaliva). Radi navedenih činjenica, PUPom je planirano uređenje ovoga prostora kroz posebnu lokalnu studiju lokacije. Može se zaključiti da su šumske površine, mjerama uređenja prostora zaštićene.

Druge značajne površine pod šumom, makijom, nalaze se na poluostrvu Luštica. Ovaj prostor je planiran za razvoj turizma odnosno za značajnu gradnju u budućem periodu, te ne postoji mogućnost potpune zaštite površina pod šumom. Kroz prostorni plan, odnosno kroz smjernice za izradu DUPova za područije Luštice, date su preporuke za očuvanje autohtonih zelenih površina u okvirima budućeg izgrađenog tkiva turističkih i stambenih naselja. Ove mjere imaju za cilj očuvanje zelenih površina što će obezbijediti očuvanje autohtonog mediteranskog pejzaža.

Vodne površine: Na teritoriji opštine su tri glavne vrste vodnih površina

– podzemne vode odnosno izvori pitke vode – oko ovih izvorišta su kroz planove i studije njihove zaštite ustanovljene zaštitne zone sa vrlo restriktivnim mjerama za eventulane građivinske intervenicije odnosno za korištenje ovoga prostora

- otvoreni vodotoci su potoci koji se slivaju sa padina Vrmca u more tivatskog zaliva. Ovi  potoci u  ljetnjem periodu presušuju. Kroz prostorno planske dokumente su date smjernice za regulaciju njihovih korita i uređenje njihovih obala.

- površina mora je najveća vodna površina na teritoriji opštine. Uticaj mjera uređenja prostora u lokalnim planskim dokumentima na more je indirektno, negativni uticaji se uglavnom prenose zagađenim vodama potoka koji se ulivaju u njega. Direktni uticaj na obalu i more ostvaruju mjere odnosno planska rješenja iz planova za zonu morskog dobra – državnih studija lokacije.

U ovom području su i Solila – Rezervat prirode, upisan u  Centralni registar zaštićenih prirodnih područja.

Infrastruktura – U proteklom periodu, na teritoriji Opštine je preovladavala izgradnja objekta iznad zemlje (individualne i kolektivne stambene kuće, apatrmani, hoteli...) Saobraćajna i komunalna infrastruktura je bila zaopostavljena što je imalo negativni uticaj na stanje u prostoru. Tokom ove godine intezivirala se realizacija svih planiranih infrastrukturnih sistema. Kroz sve planske dokumente se i dalje akcentira potreba komunalnog opremanja i saobraćajnog uređenja cijele teritorije opštine. Poseban je naglasak na izgradnji kanalizacionog sistema i građevine za prečišćavanje otpadnih voda. Ova građevina koja se radi za potrebe Kotora i Tivta, a na teritoriji opštine Tivat treba da obezbijedi da se ubuduće u more ispuštaju samo prečišćene otpadne vode.

Površine za specijalne namjene. Na teritoriji opštine je u prošlom periodu bilo više površina specijalne namjene i one su u pravilu zauzimale vrlo kvalitetne prostore na obali. Sve ove površine su kroz prostorno planske dokumente prenamijenjene u turističke namjene i trenutno je donesena Odluka o pristupanju izradi UP Turistička zona Lepetane. Nove površine specijalne namjene nisu planirane.

Na teritoriji opštine Tivat je postojao kamenolom Velja spilja koji je bio koncesiono područije za ekspoloataciju tehničko građevinskog kamena. Ova je koncesija istekla 2009. godine a prostor kamenoloma je prenamijenjen za turizam (UP Thalasso).

PUPom nisu predviđena koncesiona područija niti eksploataciona polja.

*Životna sredina

Mjere i smjernice  koje trebaju obezbijediti kvalitet građenja, pejzažno uređenje prostora kao i zaštitu životne sredine za izradu DUP-ova i UP-a sadržane su u  PUP-u opštine.

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine je tokom ove godine sproveo postupak strateške procjene uticaja za sledeće planske dokumente: UP Pržno II i UP Ruljina.

Za sve navedene planske dokumente SPU je sprovedena u skladu sa postavkama Zakona o strateškoj procjeni uticaja ( Sl.list CG 80/05 ) uz učestvovanje nadležnih institucija i stručnih komisija u skladu sa čim su u konačnom date saglasnosti na predmetne Izvještaje. Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za UP Ruljina je završena i zajedno sa planskim dokumentom ide na usvajanje od strane skupštine 28.12.2012.godine.

Takođe još uvijek je u toku izrada strateške procjene uticaja za UP Pržno II.

Vezano za postupke procjene uticaja na životnu sredinu napominjemo da smo tokom ove godine sproveli postupak procjene uticaja na životnu sredinu mehaničarske radnje „Janjatović“,  rekonstrukcije gradske rive „Pine“, izgradnje šetališta i otvorenog bazena „Belane“ i radnje za opravku i farbanje vozila „Slove“d.o.o.

U 2011. godini Opština Tivat je usvojila Lokalni plan zaštite životne sredine sa Akcionim planom i formiran je Zeleni Tim koji se bavi problemima životne sredine, kao i implementacijom Akcionog plana zaštite životne sredine. Shodno pomenutom aktu do sada je sprovedeno više akcija u smislu obilježavanja međunarodno priznatih ekoloških datuma . Poseban akcenat je stavljen na edukaciju djece po pitanju zaštite životne sredine, s tim u vezi održano je više stručnih predavanja kako u obrazovnim ustanovama, Opštini Tivat, tako i na radiju. U aprilu mjesecu je organizovana veoma značajna i uspješna akcija čišćenja morskog dna i obale na lokacijama: Verige, Opatovo, Donja Lastva, Klub „Delfin“, plaža Belane, Mimoza i Pržno. Akcija „Očistimo Svijet“ je obilježena čišćenjem školskih dvorišta i Velikog gradskog parka, a na Svjetski dan bez automobila organizovana je slobodna vožnja biciklima, slikarska radionica za učenike naših škola na gradskoj rivi „Pine“, kao i saobraćajne patrole u kojima su bili uključeni učenici.

U toku je izrada Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet u cilju zaštite i unapređenja biodiverziteta na teritoriji naše opštine.

Opština Tivat je postavljena za koordinatora tima za realizaciju planinarskih staza na teritoriji poluostrva Luštica. Pomenuti projekat je pokrenut na inicijativu kompanije „Luštica Development“A.D., sa ciljem da se obogati turistička ponuda ovog područja. U realizaciji projekta uzeli su učešće i predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, opštine Herceg Novi, kompanije „Luštica Development“ A.D. i planinarskog kluba „Vjeverica“, a ukoliko se procjeni potrebnim učešće bi uzeli i predstavnici drugih relevantnih organizacija i institucija.

Za zaštićeno područije Solila, sljedeći korak koji treba uraditi je izrada Menadžment plana upravljanja. Ovakvi planovi bi trebali poslužiti iznalaženju načina za održivo korištenje zaštićenih područja kojim bi se pronašli putevi da zaštićena područja zajednici i vlasnicima donose i određenu dobit.

U toku su pregovori opštine i JP-a Morsko Dobro, nadležnog Ministarstva oko donošenja Menadžment plana za lokalitet Solila u koji će biti uključena valorizacija čitavog prostora od uređenja do organizovanih posjeta na tom području u cilju promovisanja turizma i naučnih istraživanja.

Opština Tivat vodi katastar zagađivača na teritoriji opštine u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine. Agencija je obavještena o preduzećima koja su podnijela podatke ovom organu, te su ti podaci proslijeđeni Agenciji na uvid.

- Zaštićena prirodna dobra

Na teritoriji Opštine postoje površine koje zbog svojih izuzetnih prirodnih odlika, estetskih i/ili bioloških uživaju status zaštićenih prirodnih dobara na nivou Crne Gore. Ukazima Republičkog Zavoda za zaštitu upisani zaštićeni su:

Brdo Vrmac park prirode i kontaktna zona UNESCO

Veliki gradski park Upis u Centralni Registar zaštićenih objekata prirode 1968. godine

Površina: cca 6 ha

Plaža Pržno –Upis u Centralni Registar zaštićenih objekata prirode 1968. godine

Solila – Posebni (Specijalni) rezervat prirode, IBA lokalitet. Upis u Centralni Registar zaštićenih objekata prirode 2008. godine

Površina: cca 150 ha

Vrmac – (Regionalni) Park prirode

Brdo Vrmac, njegova padina uz Kotorski zaliv je na listi UNESCOve prirodne baštine i administrativno pripada opštini Kotor. Padine Vrmca koje su okrenute Tivatskom zalivu i administrativno pripadaju opštini Tivat imaju status kontaktne zone UNESCOvog područija, u više dokumenata UNESCOa, stoji prijedlog za proširenje područija zaštite na cijelo brdo Vrmac i na djelove Tivatskog zaliva. Prostornim planovima opština Kotor i Tivat iz 1988. godine, Vrmac je bio definisan kao regionalni park prirode. Aktuelnim skoro usvojenim PUPom Tivta do 2020. godine, područje Vrmca,  ima namjenu parka prirode kao područje od posebne prirodne vrednosti koje treba štititi.

Na brdu Vrmac su sela Gonja Lastva, Bogdašići Gornji i Donji, Veće Brdo i Đurđevo Brdo koji su očuvani primjeri graditeljskog naslijeđa. Za Gornju Lastvu je Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture iz Kotora pokrenuo postupak za stavljanje na listu zaštićenih objekata kao vrijedna ambijentalna cjelina.

Solila – posebni rezervat prirode

Dio obalnog područja Opštine Tivat  čine Solila- regija od posebnog istorijskog ali i turističkog značaja,  prostiru se na cca 150 ha i obuhvataju pretežno močvarni dio priobalnog pojasa Tivatskog zaliva.  Neposredna  blizina mora i prilično sačuvana geomorfologija ove lagune čine da ona bude od posebnog interesa za boravak ptica, zbog kojih karakteristika postoji mogućnost organizovanja „bird-watching“

- Solila su upisana u Centralni registar zaštićenih prirodnih područija i proglašena POSEBNIM REZERVATOM PRIRODE, rješenjem republičkog Zavoda za zaštitu prirode broj 01-12/2  od 04.11. 2008. godine. Potrebno je uraditi Menadžment Plan upravljanja zaštićenim područjem Solila.

- Građevinsko zemljište

Opštinskom Odlukom o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta („Sl.list CG“-opštinski propisi broj 2/10) utvrđena je obaveza plaćanja naknade prije izdavanja građevinske dozvole, kao i kriterijumi, rokovi i načini obračuna naknade za komunalno opremanje na području Opštine Tivat. Uređivanje građevinskog zemljišta za područje Opštine Tivat koje pored komunalnog opremanja obuhvata i pripremu za komunalno opremanje, vrši se u skladu sa Jednogodišnjim programom uređenja prostora, koji donosi Skupština Opštine.

Naknada je utvrđena po zonama (pet zona) i namjeni objekta, kao i u zavisnosti od planiranog stepena komunalne opremljenosti građevinskog zemljišta.

4.  Iznos naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i ugovorene naknade

Za period od 01.01.2012. do 20.12.2012.godine  ugovoreni i naplaćeni iznos naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta  je 2.243.492,99 €. Od navedenog iznosa pravna lica su uplatila iznos od 1.679.701,10 €  a fizička lica 563.791,89 €.

Za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u Direkciji za investicije primljeno je 66 zahtjeva.

Od toga je sklopljeno 52 ugovora o uređivanju međusobnih odosa i izvršeno plaćanje nadoknade.

Za četiri predmeta nije sačinjavan ugovor jer vrsta radova koji su predmet tehničke dokumentacije ne podliježu naplati naknade.

Za deset predmeta nije zaključen ugovor, jer investitori nijesu pristupili potpisivanju istom.

Opština još uvijek ima potraživanja za komunalno opremanje građevinskog zemljišta prema investitorima kojima su građevinske dozvole izdate u nadležnom Ministarstvu, a prije donošenja Zakona o unapređenju poslovnog ambijenta („Sl.list CG“ broj 40/10).

5.  Obalno područje

Dužina obale morskog dobra u opštini Tivat je 41,81 km, od toga je 4,75 km obim ostrva, a 37,06 km dužina obale. Dužina plaža je 9,22 km, a površina 7,09 ha

U Opštini Tivat se nalaze dva arheološka lokaliteta u podmorju: uvala Pržno i Tivatski zaliv  (brodolom).

Dio obalnog područja Opštine Tivat čine Solila- regija od posebnog istorijskog značaja o kojoj je nešto više rečeno u prethodnom poglavlju.

- Plaža Trašte je takođe 1968. upisana  u registar zaštićenih objekata prirode, a opštinskom Odlukom o komunalnom redu su zaštićene i palme duž rive u Donjoj Lastvi i na Pinama.

Za već zaštićeno područije Solila, slijedeći korak koji treba uraditi je izrada Menadžment plana upravljanja. Ovakvi planovi bi trebali poslužiti iznalaženju načina za održivo korištenje zaštićenih područija kojim bi se pronašli putevi da zaštićena područija zajednici i vlasnicima donose i određenu dobit.

Vezano za turističke objekte i komplekse koji su pretežno locirani u obalnom području od značaja je napomenuti da poseban oblik smještaja predstavljaju turistička naselja na ostrvu Sv. Marko i Ostrvo Cvijeća kojima tek predstoji temeljna rekonstrukcija. Novoplanirani turistički kompleksi su na Župi, a također se predviđaju i novi turistički sadržaji na potezu od plaže Pržno („Pržina“) do Bigove. Kombinovani sadržaji su predviđeni u zoni „Arsenal“ u Tivtu sa posebnim akcentom na razvoj nautičkog turizma, marina i popravki jahti.

Izdata je građevinska dozvola za rekonstrukciju i uređenje gradske rive „Pine“ koja će u mnogome doprinjeti ljepšem izgledu grada i unapređenju turizma.

Projekat čija realizacija se planira u budućnosti, a koji će umnogome doprinijeti valorizaciji obalnog područja je i „Lungo Mare“ sa ciljem povezivanja  cijele obale od Lepetana, preko Solila, Luštice do opštine Herceg Novi.

U obuhvatu DSL-a za sektor 27, 28 i 29 izrađeno je cjelovito idejno rješenje obalnog šetališta sa proširenjima, tipskim objektima za kupališta (infrastrukturni punkt)  kao i tipskim objektima za uslužne djelatnosti (US),  lungo mare - od Solila, preko Đuraševićia, Kaluđerovine i Krickovine do Krašića.

Potrebno je nastaviti sa uspostavljanjem dugolinijskih biciklističkih staza na teritoriji cijele opštine,  u cilju implementacije biciklističkog turizma.

Posljedice zagađenja mora i obale, jedan je od najtežih ekoloških poremećaja u prostoru, a utiče na korišćenje mora u rekreacione i turističke svrhe. Obzirom da je Tivat ocjenjen kao veoma pogodan prostor za razvoj marikulture, to je zagađenje mora otpadnim vodama jedan od najtežih problema  koje treba riješiti u sklopu zaštite prostora.

U samom Tivtu postoji potencijalna opasnost da brodovi usidreni u gradu i u predviđenim marinama nekontrolisano ili iz nehata ispuste naftu odnosno njen otpad što bi izazvalo katastrofalne posljedice u cijelom zalivu. Stoga treba poduzeti preventivne mjere u cilju onemogućavanja naprijed navedneog scenarija.

##### 6.  Izvorišta vode

Iz sistema Vodovoda Tivat vodom se snabdijeva područje površine cca 46km2 - cjelokupan priobalni prostor, dijelovi poluotostrva Luštica i sela na južnim padinama Vrmca. Sela iznad kote        200 mnm kao i neka sela na Luštici nisu uključeni u vodosnabdijevanje preko javnog vodovoda nego se snabdijevaju iz bistijerni.

Od ukupnog broja stanovnika opštine cca 90% se snabdijeva vodom iz javnog vodovoda.

Postojeći rezervoarski prostor kao i distributivna mreža zadovoljavaju današnje potrebe, ali ne i potrebe budućeg razvoja.

Minimalne raspoložive količine vode na lokalnim izvorištima su:

Izvorište Plavda 			20 l/sec

Izvor Češjar 			  3 l/sec

Izvorište Topliš			20 l/sec

Sanitarne zone zaštite utvrđene su za:

1. Izvorište Plavda

Elaborat od 29.03.2000

2. Izvorište Češljar

Elaborat od 27.11.2000. godine

3. Izvorište Brštin

Elaborat od 18.01.2001. godine

4. Izvorište Topliš

Elaborat iz marta 1999. godine

Zone sanitarne zaštite nisu planska rješenja nego ograničenja odnosno preuzete obaveze pa ih planom nije moguće mijenjati.

Iako je voda resurs koji se može potpuno obnavljati njeno koriščenje ograničeno je stvarno raspoloživim količinama, mogućnostima distribucije i kvalitetom. Problem opskrbe vodom Opštine Tivat jedno je od bitnih ograničenja za dalji razvoj prvenstveno zbog toga što područje opštine raspolaže ograničenim količinama koje ne zadovoljavaju u potpunosti ni zahtjeve kvaliteta. Iz tog je razloga zacrtano opredjeljenje za što hitnijim uključenjem prostora Opštine Tivat u sistem regionalnog vodovoda koji će omogućiti kvalitetno i dugoročno rješenje opskrbe vodom svih postojećih i planiranih korisnika na prostoru opštine.

* vodosnabdijevanje

- U opštini Tivat postoje 2 izvorišta i to Topliš i Plavda

- Osim iz lokalnih izvorišta voda se nabavlja i iz sistema Regionalnog vodosnabdjevanja

- Izvorište Topliš ugašeno je prije godinu dana iz razloga što u većem djelu godine voda ima povećani salinitet. Područje Krtola , Vrijesa i Gradiošnice napaja se vodom isključivo sa Regionalnog  sistema vodosnabdjevanja

- Ivorište Plavda zaslani tokom ljetnjeg perioda i u tom periodu voda se takođe nabavlja iz sistema  Regionalnog vodosnabdjevanja  ( Tivat centar , Lastva , Seljanovo )

- Opština Tivat za sada posjeduje dovoljan kapacitet rezervoarskog prostora . U planu su izgradnja još 2 rezervoara i to obala Đuraševića i Gradiošnica  , kako bi se stabilizovao sistem prije svega zbog prijema vode iz Regionalnog vodosnabdjevanja

- Kompletno područje opštine pokriveno je vodovodnom mrežom. Ukupna dužina mreže je oko 120 km.

- Nema prekida u vodosnabdjevanju  ( restrikcija ) prije svega zahvaljujući sistemu Regionalnog vodosnabdjevanja.Vodovod Tivat uzima iz sistema Regionalnog vodosnabdjevanja minimum 30 l/sec zimi i minimum 50 l/sec u periodu jun-septembar , a po porebi i više.

-U toku su aktivnosti na izgradnji vodovoda i kanalizacione mreže u Krtolima na potezu 	Krašići – Obala Đuraševića –Solila u dužini 8 km.

-Izgradnja novog sistema vodosnabdjevanja rješiti će se  brojni problemi iz predhodnog 	peioda ( stara mreža, stalno pucanje cjevi itd. )

- Energetski potencijal

Zbog povoljnog položaja Opštine Tivat i velikog broja sunačnih dana tokom godine, područje je veoma pogodno  za korišćenje energije Sunca što bi značajno doprinijelo  uštedi energije za potrebe zagrijavanja sanitarne vode i grijanja. Većom upotrebom fotonaponskih modula moguće je proizvesti respektabilne količine  el.energije i uticati na rasterećenje elektroenergetske mreže naročito za vrijeme ljetnjih mjeseci  kada se mogu očekivati najveća vrša opterečenja.

Solarna energija  se preporučuje kao alternativni vid energije posebno u velikim turističkim kompleksima.

- Pogranična područja, manje razvijena područja.

Opština Tivat se graniči sa Opštinom Herceg Novi i Opštinom Kotor. Kroz PUP Opštine Tivat, a u smislu međuzavisnosti opština Tivat, Herceg Novi i Kotor izražen je potencijal kroz mogućnost izgradnje međuopštinskog postrojenja, fabrike za tretman i preradu otpada za Opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi, koje postrojenje bi podrazumjevalo mehaničko, biološki i termički tretman cjelokupnog otpada, osim šuta i zelenog otpada. Nasuprot visokih  investicionih troškova, kod ovog postrojenja je omogućena proizvodnja biogasa, eurodizela i električne energije čijim plasmanom bi se ovo postrojenje otplaćivalo i pokrivali operativni troškovi.

Sprovedene mjere od značaja za upravljanje prostorom i njegovu zaštitu za manje razvijena područja su one iskazane u PUP-u Opštine. Naime Opštna Tivat ima 13 ambijentalnih cijelina sa posebnim režimom uređenja pretežno urbane revitalizacije koja podrazumijeva mjere zaštite, sanacije i rekonstrukcije. U urbanističom smislu zaštita se odnosi na mjere za očuvanje  urbanističko – oblikovnog identiteta, prezentacju kulturnih spomenika u prostoru, očuvanje postojeće namjene prostora, zaštitu urbanog kapaciteta. Sanacija je glavna mjera urbane revitalizacije i usmjerena je u opšte  funkcionalno organizacijsko i ambijentalno poboljšanje područja.

- Upravljanje otpadom – prostorni aspekt, prečišćavanje otpadnih voda

Upravljanje otpadom na teritoriji Opštine uređuje se Lokalnim Planom upravljanja Otpadom 2009-2012 i godišnjim Planom rada JP Komunalno Tivat.

Kao mjesto zbrinjavanja komunalnog otpada planirana je regionalna sanitarna deponija, njezina lokacija definiše se državnim planovima i nije planirana na teritoriji opštine Tivat. Na teritoriji Opštine je planirano reciklažno dvorište u obuhvatu DSL (ranije DUP Zone komunalanih servisa Kukuljina). U reciklažnom dvorištu se privremeno odlažu određene vrste reciklabilnog otpada gdje se on balira i odvozi do konačnog korisnika.

Planira se sanacija zatvorenih deponija u Sinjarevu i Grabovcu te sanacija neuređenih odlagališta.

- Za prvih 9 mjeseci tekuće godine (01.januar do  01.oktobar 2012.godine) JP Komunalno Tivat dalo je slijedeći izvještaj:

„Prikupljene količine otpada:

| Red.br. | Vrsta / šifra otpada | Količina |
| --- | --- | --- |
| 1. | Miješani opštinski otpad / 20 03 01 | 5.413,64 t |
| 2. | Papir i karton / 20 01 01 | 167,30 t |
| 3. | Metali / 10 01 40 | 4,10 t |
| 4. | Plastika / 20 01 39 | 5,50 t |
| 5. | Građevinski otpad i otpad od rušenja / 17 | 953,00 t |
| 6. | Biorazgradivi otpad / 20 02 01 | 1.900,00 t |

- kao i preko 350kg PET ambalaže (propisno baliranih i pripremljenih za odvoz do centra za reciklažu)  i više od 300m3 (procjena) kabastog otpada koji je ponovno upotrebljen (reuse).

U odnosu na isti period u 2011.god. zabilježene su slijedeće promjene:

- uvećanje prikupljenog miješanog opštinskog otpada za 3,3%;

- uvećanje prikupljenog papira-kartona za 16,6%;

- uvećanje prikupljenog metala za 100%;

- uvećanje prikupljene plastike za 100%;

- umanjenje prikupljenog šuta za 57%;

- umanjenje prikupljenog biorazgradivog otpada za 9%.

Otpad se prikupljao u posebnim posudama za otpad kojih je po gradu na više od 160 lokacija bilo oko 700 komada i to:

  - kontejneri od 1.1m3 :		           				 410 kom;

  - kontejnere za separatno odlaganje otpada od 1.1m3:	             221 kom;

  - kontejneri (kištre) od 5 m3:       			     	     5 kom;

  - kontejneri (kištre) od 7 m3:       			     	   16 kom;

  - metalne mreže-boksevi od 1÷ 3m3(za karton)	               32 kom;

  - metalne mreže-kocke od 1m³ (za PET)                                     11 kom.

Za navedene posude za odlaganje otpada od početka godine izršeno je uređenje 10 lokacija (izrada betonskih zidova) , sve u cilju kvalitetnijeg održavanja prostora oko istih.

Ukupnom broju gore navedenih posuda za otpad mogu se dodati i kante-posude za otpad manjih kapaciteta od 20÷80 lit koje su raspoređene duž šetališta i gradskih parkova kojih prema našoj procjeni ima više od 200 komada.

Što se tiče odlaganja situacija u ovom periodu  je bila slijedeća:

miješani opštinski otpad tzv. komunalni se odlaže u prostoru reciklažne stanice u Kotoru kojoj se nakon odvajanja raznih vrsta otpada preostali komunalni otpad šalje u pretovarnu stanicu u Kotoru  i dalje na deponiju za čvrsti komunalni otpad u Nikšiću.

Papir-karton i PET ambalaža se selektivno prikupljaju u specijalnim metalnim mrežama nakon čega se  baliraju i propisno odlažu u krugu voznog parka do prodaje firmama koje vrše njihov otkup.

Metalni otpad se nakon sekundarne selekcije odlaže u posebne kontejnere.

Biorazgradivi otpad odns. zemlja i zeleni otpad se odlažu na bivšoj gradskoj deponiji Grabovac u cilju njene sanacije.

Kabasti otpad se privremeno odlaže u prostoru voznog parka preduzeća unutar kojeg se vrši njegovo razdvajanje na sastavne sirovine (drvo,metal,najlon,karton,...).U velikoj mjeri sastav prikupljenog kabastog otpada čini drvo koje  pripadnici RAE populacija lošeg materijalnog stanja koriste najčešće  zimi a ne rijetko i ljeti kao gorivo i za ponovnu upotrebu - reuse (ogrjev, pripremanje hrane, održavanje higijene, izradi izolacije za stambene objekte i sl.). Preostali sadržaj kabastog otpada(meta, najlon,karton,...) odlaže se kako je navedeno.

Na ovaj način se vrši primarna i sekundarna selekcija kompletnog otpada na teritoriji Opštine.

U toku ove godine vozni park preduzeća koji čini 13 specijalnih vozila i kombinovana građevinska mašina koji su u funkciji prikupljanja i transporta otpada , uvećan je za novo specijalno vozilo za prikupljanje miješanog opštinskog otpada kapaciteta 16m3 (potisna ploča) i to preko kredita Svjetske banke predviđenog za realizaciju projekta ekološki osjetljivih turističkih oblasti Crne Gore (MESTAP).

Sve zelene,javne površine zasađene su sa preko 6000 sadnica (jednogodišnjih i višegodišnjih).

Neustupljene plaže duž tivatske obale u skladu sa Ugovorom koje je naše preduzeće sklopilo sa JP za uređenje  Morskog dobra iz Budve održavaju se redovno.

Akcija „Neka bude čisto“ dala je i ove godine izuzetno dobre rezultate i to u periodu realizacije od 15.maja do 15.septembra. Redovno su održavani magistralni i regionalni putevi (košenje sa prikupljanjem otkosa, prikupljanje svih vrsta otpada, čišćenje rigola i propusta,...).Košenje je izvršeno na površini od cca 130.000m2 i prikupljeno je više od 1500m3 raznovrsnog otpada (biorazgradivog, kabastog, čvrstog komunalnog ,...).

Na prikupljanju otpada u periodu do 1.oktobra  2012. godine bila su angažovana 37 radnika dok je njihov broj bio uvećan  za 6 radnika u toku trajanja akcije „Neka bude čisto“.

Na svako nekontrolisano deponovanje otpada na teritoriji Opštine Komunalno preduzeće je blagovremeno reagovalo i time spriječilo pojavu neuređenih odlagališta.

Česti članci u novinama kao i obavještenja i upozorenja građana preko lokalne radio stanice koja su vezana za način odlaganja i prikupljanja otpada, zatim unapređenje načina selektivnog prikupljanja otpada  bili su način da naše preduzeće podigne nivo svijesti građana o značaju očuvanja životne sredine preko kvalitetnog upravljanja otpadom u kojem su i sami učesnici.“

* otpadne i oborinske vode

Završetkom I i II faze kanalizacionog sistema u Tivtu,  grad Tivat trenutno je prekriven sa nekoliko desetina km što glavnog kolektora dijametra 700, 600 i 500 mm , što sekundarne i tercijalne kanalizacione mreže. Cjeli sistem je projektovan tako da bude glavni kolektor gravitacioni . Na njemu postoje dva sifona , jedan od benzinske stanice do sportske dvorane i drugi od potoka Gradiošnica do Kalardova ( čime se vrši ušteda el.energije ).

U Glavni kolektor se upumpava kanalizacija iz okolnih naselja što gravitaciono, što preko tri pumpne stanice i to : pumpna stanica Seljanovo, Kalimanj i Solila. Pumpna stanica Solila kao najveća, upumpava otpadnu vodu u Regionalni kolektor Tivat – Kotor.

Kroz projekat prve i druge faze za odvođenje otpadnih voda izgrađeno je oko 56 km kanalizacione mreže.

Na novi kanalizacioni sistem spojeni su Centar grada i naselje Seljanovo. Intezivno se radi  na spajanju privatnih objekata u zoni Tivat centar, Kalimanj, Seljanovo.

Na osnovu uzdatih UTU, radi se na izradi idejnog rješenja za zajedničko postrojenje koje će  preraditi otpadnu vodu Kotor – Tivat. Postrojenje će se nalaziti na lokaciji opštine Tivat na poluostrvu Luštica.

Za sva područja gdje još nije izrađen gradski kanalizacioni sistem, Odlukom je propisana obaveza postavljanja biološkog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, a uz postojeće septičke jame potrebno je ugraditi bioprečistać.

-U toku su aktivnosti na izgradnji vodovoda i kanalizacione mreže u Krtolima na potezu Krašići – Obala Đuraševića –Solila u dužini 8 km.

-Izgradnjom kanalizacionog sistema rješiti će se problemi ekološke prirode.

- Saradnja sa međunarodnim institucijama

- Kada je u pitanju apliciranje za IPA fondove, sa zadovoljstvom mogu da Vas obavijestim da je od 10 apliciranih projekata Opština Tivat prošla 2 :

- Kao partner na projektu  „ORNIBA-zaštita ptica na Balkanu“ čiji je nosilac Oxfam Italija – ukupna vrijednost projekta 365.950,70 EUR ( 188.266,50 EUR pripada partnerima sa crnogorske strane- Opštini tivat i Centru za proučavanje ptica Crne Gore)

- Kao partner na projektu „ Nula otpada u jadranskom basenu“, čiji je nosilac Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - Grad Opatija –Hrvatska –ukupna vrijednost projekta 1.356.944,88 EUR ( iznos namjenjen opštini Tivat 107.930 EUR)

- Za ostale projekte se čekaju povratne informacije

- Opština Tivat je ostvarila saradnju sa njemačkom agencijom za međunarodnu saradnju GIZ ASE koja će se aktivno uključiti u izradu planova i programa poboljšanja energetske efikasnosti na području Opštine Tivat za naredni perido od 3 godine ( 2013-2016)

- Na poziv Centra za demokratiju i ljudska prava ( CEDEM) i NVO Libretask, predstavnici opštine su učestvovali na međunarodnoj konferenciji i prezentaciji najboljih praksi o inkluziji Roma koja se održala u Budimpešti u peridou 10-13.10.2012 god.

- Prisustvo i učešće Opštine Tivat na brojnim međunarodnim konferencijama i radionicama u organizaciji međunarodnih institucija ( NALAS, UNDP, GIZ i sl.)

- Saradnja sa nadležnim organima u postupku izrade i donošenja planskih dokumenata

Pomenuta saradnja se ocjenjuje vrlo dobrom. U tom pravcu se ističu i mnogobrojni seminari i radionice organizovani od strane Ministarstva, koje događaje su nadležni u opštini Tivat  redovno posjećivali.

- Povjereni poslovi od strane državne uprave

Opština Tivat nema povjerenih poslova od strane državne uprave.

- Urbanističko-arhitektonski konkursi

Opština Tivat nije raspisivala konkurse u 2012.godini.

IV   PODACI O IZGRAĐENIM OBJEKTIMA

1. Objekti izgrađeni sa građevinskom dozvolom

- porodični stambeni objekti   36

- kolektivno stanovanje             3

- stambeno poslovni objekti    10

- pomoćni objekti                      2

- trafostanica                              1

2. Objekti izgrađeni sa građevinskom i upotrebnom dozvolom

- porodični stambeni objekti   1

3.Objekti izgrađeni bez građevinske dozvole sa posebnim osvrtom na uklopljene objekte

4. Objekti koji su uklopljeni u planski dokument i objekti koji nisu uklopljeni u planski

dokument

Uprave za nekretnine iz Podgorice dostavila je podatke o broju nelegalno sagrađenih objekata na teritoriji opštine Tivat, a na osnovu katastarske baze podataka

| Katastarska opština | Broj objekata bez građevinske dozvole | Broj objekata sa prekoračenjem građevinske dozvole | Broj objekata bez upotrebne dozvole |
| --- | --- | --- | --- |
| BOGDAŠIĆI | 32 | 0 | 0 |
| BOGIŠIĆI | 54 | 0 | 0 |
| DONJA LASTVA | 101 | 3 | 3 |
| GOŠIĆI | 87 | 0 | 0 |
| KRAŠIĆI | 183 | 2 | 1 |
| LEPETANE | 100 | 4 | 4 |
| MILOVIĆI | 19 | 2 | 1 |
| MRČEVAC | 718 | 2 | 0 |
| NIKOVIĆI | 35 | 0 | 0 |
| RADOVIĆI | 89 | 37 | 0 |
| TIVAT | 828 | 120 | 173 |
| ĐURAŠEVIĆI | 133 | 4 | 1 |

U sljedećoj tabeli su dati objekti bez ili sa prekoračenjem dozvole u zoni morskog dobra (ovi objekti su uključeni u prethodnoj tabeli)

| Katastarska opština | Broj objekata bez građevinske dozvole | Broj objekata sa prekoračenjem građevinske dozvole | Broj objekata bez upotrebne dozvole |
| --- | --- | --- | --- |
| BOGIŠIĆI | 22 | 0 | 0 |
| GOŠIĆI | 9 | 0 | 0 |
| KRAŠIĆI | 18 | 0 | 0 |
| LEPETANE | 4 | 0 | 0 |
| MILOVIĆI | 12 | 1 | 0 |
| MRČEVAC | 30 | 0 | 0 |
| RADOVIĆI | 1 | 0 | 0 |
| TIVAT | 89 | 6 | 13 |
| ĐURAŠEVIĆI | 71 | 3 | 1 |

Od ranije znamo da ovako dobijeni podaci ne daju realnu sliku stanja na terenu, kako zbog činjenice da vlasnici nisu zatražili knjiženje u katastru, tako i da su u najvećem broju knjiženi bez odobrenja pomoćni objekti, pa čak i stari objekti koje Opština nema u registru izdatih građevinskih dozvola,  jer se evidencija vodi od 1959.godine.

V   ZAHTJEVI KORISNIKA PROSTORA

- Zahtjevi za izmjenu planskog dokumenta

Shodno odredbama člana 42 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG« br. 51/08, 40710, 34/11, 40/11 i 47/11), u toku javne rasprave o Nacrtu PUP-a sve primjedbe i sugestije, na odgovarajući način  ugrađene su u planski dokument.

Usvajanjem PUP-a zaokružila se intezivna aktivnost na ovom najvišem opštinskom planskom dokumentu. To je uslovilo i značajno smanjenje broja zahtjeva i inicijativa za izmjenama planskih dokumenata, jer je PUP-om definisana namjena prostora.

Neposredno nakon usvajanja PUP-a evidentno je značajno interesovanje građana za dinamiku njegovog sprovođenja. Pitanja se odnose, u prvom redu, na mogućnost direktne primjene smjernica PUP-a, kao i termine izrade izmjena postojećih i izrade novih planskih dokumenata (DUP i UP) u skladu sa smjernicama PUP-a, a prema Programu uređenja prostora Opštine Tivat.

Tokom javnih rasprava po nacrtima novih planskih dokumenata također su iskazane  pojedinačne primjedbe zainteresirane javnosti, a koje su bile usmjerene i na promjenu namjene iz zelene površine u površine za stanovanje, što bez izmjene PUP-a, kao plana višeg reda nije moguće učiniti.

Kroz javnu raspravu o Nacrtima DUP-a Donja Lastva i DUP-a Seljanovo građani su iskazali veliko nezadovoljstvo potpisivanjem peticija, jer ne žele da se postojeća magistralna saobraćajnica rekonstruiše u bulevar sa četiri i tri trake, a za koji je  izrađen  glavni projekat i to u dužini od Donje Lastve do Aerodroma. Međutim nesporno je da je PUP-om Tivta do 2020.godine, kao planom višega reda,  ovaj prostor tretiran kao bulevar sa četiri trake širine 22m, pa je kao konpromisno rješenje, za izradu glavnog projekta prihvaćeno rješenje sa koridorom širine od 19m iz još uvijek važećeg DUP-a Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica.

Sve primjedbe su objavljene na saitu Opštine Tivat.

Za područje Pržna, potencijalni investitor Qatari Diar, podnio je zahtjev kojim se traže izmjene i dopune važećeg PUP-a radi proširenja granica građevinske zone. Izmjeni i dopuni PUP-a po ovom zahtjevu pristupit će se u prvom kvartalu 2013.godine, s obzirom da se radi o proširenju  hotelskih kapaciteta na lokaciji nekadašnjeg hotela Plavi horizonti i činjenici da smo ovogodišnju turističku sezonu bili bez turističkih kapaciteta na ovoj lokaciji.

Tokom ove godine pojavilo se i nekoliko zahtjeva fizičkih lica za promjenom namjene iz zelenih površina u površine za stanovanje i to na visočijim područjima, odnosno padinama brda iznad Lepetanima, Tivta i Krašića što nije u skladu sa osnovnim postavkama PUP-a.

Za područje DSL - Sektor 29 – Krašići, građani koji imaju stambene objekte na teritoriji Krašića (vikendaši), a koji nisu u zoni morskog dobra, iskazali su svoje negodovanje potpisivanjem peticija i upućivanjem žalbi na različite adrese, a sve iz bojazni da će im se onemogućiti slobodan pristup plaži i moru, s obzirom da je u zoni morskog dobra već izgrađeno nekoliko uglavnom privatnih objekata, a šetalište, lungo mare sa uređenim javnim plažama nije počelo da se realizuje. Također su se obratili i starosjedioci Krašića, preko Mjesne zajednice Krašići, sa molbom da se ne obustavlja sprovođenje Državne Studije Lokacije Sektor 29. U ovom slučaju mišljenja smo da se svi sadržaji planirani kroz predmetni planski dokument trebaju nesmetano realizovati, kako izgradnja privatnih objekata, tako i izgradnja javnih sadržaja  i infrastrukturnih objekata.

- Zahtjevi za uklapanje bespravno sagrađenih objekata u planski dokument

Nakon usvajanja PUP-a evidentan je znatan broj zahtjeva za uklapanje bespravno podignutih objekata u manjim prigradskim naseljima. Naime, smjernicama plana date su mogućnosti uklapanja postojećih objekata, u nekoliko kategorija.

Upoznati sa navedenim smjernicama Plana znatan broj vlasnika nelegalno podignutih objekata je podnio zahtjev za uklapanje objekata u planski dokument, a koji se do sada nisu mogli uklopiti zbog planskih ograničenja, odnosno upoznati su sa programom donošenja planskih dokumenata koji će sagledati mogućnosti uklapanja objekata tokom izrade novih detaljnih planskih dokumenata. Istina, nakon usvajanja DUP-a Gradiošnica, očekivao se veći broj zahtjeva za legalizaciju izgrađenih objekata, ali u toku ove godine izdate su samo tri (3) građevinske dozvole i  dvadesetšest (26) Urbanističko tehničkih uslova od kojih je trinaest (13) za legalizaciju a preostalih trinaest (13) se odnose na novoplaniranu izgradnju stambenih objekata.

Pojavio se problem i kod sprovođenja DSL-ova (zona morskog dobra), jer nelegalni objekti nisu »uklopljeni«, odnosno nisu tretirani kao postojeći na terenu sa pravom zadržavanja, nego se parametri daju kao da se radi o novoformiranim urbanističkim parcelama na kojima se tek planira gradnja.

VI  PREDLOG MJERA ZA UNAPREĐENJE POLITIKE UREĐENJA PROSTORA

Za realizaciju PUP-a opštine Tivat do 2020.g. opština treba da izvodi aktivnu zemljišnu politiku sa kojom će biti moguća kupovina potrebnih površina za izgradnju komunalne infrastrukture, saobraćaja i društvenih djelatnosti. Na osnovu pripremljenog dokumenta i uz upotrebu važećih zakonodavnih rješenja, izradiće se varijantna modelna studija sa kojom će Opštine Tivat usmjeravati i kontrolisati izvođenje ovog velikog projekta na duži vremenski rok realizacije.

Studije i projekti potrebni za sprovođenje plana su:

-Studija zemljišne politike ( Opština je već preduzela određene korake u tom smijeru)

-projektna dokumenatcija »Lungo mare« - izrađen je Idejni projekat obalnog šetališta sa proširenjima, tipskim objektima za kupališta (infrastrukturni punkt)  kao i tipskim objektima za uslužne djelatnosti (US), za područje DSL sektori 27, dio 28 i 29. Još uvijek nije sklopljen Sporazum između Vlade i lokalne uprave.

Na više sastanaka, a kako bi ubrzala postupak, Opština je iskazala spremnost da djelimično finansira izradu Elaborata eksproprijacije, pa je postupak njegove izrade pokrenut i do kraja godine trebao bi biti završen i pokrenut postupak kod Uprave za nekretnine Podgorica.

Na osnovu već poduzetih radnji u ovom postupku, očekuje se početkom naredne godine obilježavanje regulacione linije na terenu i početak izgradnje prve faze  lungo mare u obuhvatu DSL za sektor 29-Krašići;

-Menadžment Plan upravljanja zaštićenim područjem »Solila

-menadžment Plan parka prirode Vrmac (očekuje se saradnja na ovom projektu zajedno sa Opštinom Kotor)

-Razvojni program turizma za područje ambijentalnih cjelina

-Katalog urbanističke regulacije i gradnje na područjima za koja se ne predviđa donošenje detaljnog urbanističkog plana, urbanističkog projekta ili lokalne studije lokacije, kao i u obugvatu planova (imajući u vidu sve više zahtjeva korisnika sa ovog područja terena, nadležni sekretarijat vrlo ozbiljno razmatra mogućnost da u najskorije moguće vrijeme uđe u realizaciju spomenutog kataloga).

Samo donošenje urbanističkih planova nije dovoljno da obezbjedi uređenje grada planiranog nivoa. Pogotovo danas kada je privučena pažnja graditelja i bogatih investitora. Neophodna je odgovarajuća zemljišna politika, kako bi se omogućilo profesionalno planiranje i kasnije sprovođenje planova. U uslovima poštovanja privatne svojine u zamjenu za nekadašnju društvenu, potrebno je obezbijediti realne izvore finansiranja ovakvih površina, odnosno obeštećenja vlasnika zemljišta. Potpuno komunalno opremanje grada i uređenja javnih površina i sadržaja takođe mora biti obezbjeđeno odgovarajućom zemljišnom politikom i odgovarajućim upravljanjem Grada, a u skladu sa važećim planskim dokumentom.

Zemljišna politika ima za osnovni cilj unapređenje, zaštitu i korišćenje zemljišta. Za aktivnu zemljišnu politiku odlučujuće je važno da država i  lokalne zajednice obezbjede efikasan tretman građevinskog zemljišta, neophodnog za razvoj društvene infrastrukture.

Nalazeći pravni osnov za izradu studije prvenstveno u zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata, zakonu o životnoj sredini i u nizu  drugih zakona i u postojećoj strateškoj dokumentaciji,  kao osnovni zadaci Bazne studije zemljišne politike opštine Tivat, od strane UIRS-a, prepoznati su slijedeći faktori:

- stvaranje planskog osnova za budući razvoj opštine Tivat

- definisanje buduće aktivne zemljišne politike

- programiranje prostornog razvoja i uređenja građevinskog zemljišta

- legalizacija bespravno izgrađenih objekata i sprečavanje dalje bespravne gradnje

- razvoj tržišta zemljišta

- reforma instrumenata zemljištne politike

- integrisanje naknade za uređenje i korišćenje građevinskog zemljišta u porez na nekretnine

- razvoj institucionih i tehničkih kapaciteta za upravljanje zemljištem

- razvoj regulative za upravljanjem zemljištem

- razvoj kriterijuma i indikatora za mjerenje uspješnosti ili nedostataka politike zemljišta

- razvoj modela izdavanja građevinskog zemljišta u zakup ili druge oblike (lizing,koncesija..)

- definisanje kriterijuma za utvrđivanje tržišne vrijednosti zemljišta kao i poreskih stopa

- utvrđivanje prioroteta i izvora sredstava za izradu topografskih podloga ili ažuriranja katastra nekretnina i katastra vodova na području opštine

- uspostavljanje on-line informatične veze sa bazom podataka katastra nekretnina Crne Gore i baze podataka opštinskog informacionog sistema

- definisanje modela  baze podataka o zemljištu u budućem opštinskom informacionom sistemu.

Tivat, decembar 2012.godine

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA

I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE