Informacija o realizaciji jednogodišnjeg akcionog  plana  energetske efikasnosti za 2014 godinu

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA POBOLJŠANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

OPŠTINE TIVAT.  [unijeti naziv jedinice lokalne samouprave (JLS)]

U ovom izvještaju su predstavljene mjere energetske efikasnosti, koje su sprovedene u toku 2014. godine. [ prethodna godina]

# Podaci o odgovornim licima

Ime i prezime i kontakt podaci lica koje je od strane jedinice lokalne samouprave zaduženo za vođenje energetskog menadžmenta i  izradu i odobravanje predmetnog izvještaja dati su u sljedećim tabelama:

| Ime i prezime odgovornog lica (energetski menadžer): | Petar Vujović |
| --- | --- |
| Adresa / Poštanski broj / Opština: | Trg Magnolija 1, 85320, Tivat |
| Telefon: 032/661-338 | Mob. telefon: 063/216-200 |
| Fax: 032/671-387 | E-mail: petar.vujovic@opstinativat.com |

| Lice odgovorno za izradu izvještaja: | Lice odgovorno za odobravanje izvještaja: |
| --- | --- |
| Ime: Petar | Ime: |
| Prezime: Vujović | Prezime: |
| Pozicija: Energetski menadžer | Pozicija: |
| Telefon: 032/661-338 | Telefon: |
| Fax: 032/671-387 | Fax: |
| E-mail: petar.vujovic@opstinativat.com | E-mail: |

# Ispunjavanje obaveza u pogledu izvještavanja

Tabela 1: Obaveze koje se odnose na dostavljanje izvještaja i podataka za 2014. godinu. [prethodna godina]

| Izvještaj / podaci | Zakonski rok za izvještavanje i dostavu podataka | Datum dostavljanja izvještaja i podataka |
| --- | --- | --- |
| Godišnji izvještaj o sprovođenju plana poboljšanja energetske efikasnosti za 2014. godinu. [prethodna godina] | 1. mart, 2015. [tekuća godina] | 25.02.2015.godine |
| Posljednji elektronski unos podataka u centralni informacioni sistem potrošnje energije | 1. mart, 2015. [tekuća godina] | Informacioni sistem za upravljanje energijom dobili smo kao donaciju od strane GIZ-a u kome smo redovno ažurirali podatke o potrošnji struje i vode svih Javnih ustanova. U postojećoj bazi podataka nalaze se podaci za period od 2008. do 2014. godine. Iz nama nepoznatih razloga promjenjena nam je lozinka za pristup i to bez našeg znanja i odobrenja, te nam je na taj način onemogućen dalji pristup sistemu. U cilju prevazilaženja ovog problema obavijestili smo GIZ te od njih dobili odgovor da više nemaju nikakvih nadležnosti nad ovim sistemom, a da osobe koje su radile na izradi sistema više ne rade za njih. Pokušali smo stupiti u kontakt i sa pomenutim inžinjerima koji su nažalost ignorisali naše pozive.. |

U slučaju neispunjenja  ili zakašnjenja u ispunjavanju neke od obaveza iz Tabele 1 potrebno je navesti razloge neispunjenja ili zakašnjenja i navesti preduzete odnosno planirane korektivne mjere.

# Informacije o energetskim pregledima, studijama na temu energetske efikasnosti (EE) i korišćenjA obnovljivih izvora energije (OIE), kao i o učešću u državnim ili međunarodnim programima

Tabela 2: Energetski pregledi zgrada izvršeni od strane ovlašćenih lica u 2014. godini. [prethodna godina]

| Br. | Naziv zgrade | Ime ovlašćenog lica | Izdati izvještaji o energetskim pregledima i sertifikati o energetskim karakteristikama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Za izradu energetskih pregleda svih Javnih objekata većih od 500m2 dobili smo sredstva u okviru projekta "Unaprijeđenje energetske efikasnosti kroz međuopštinsku upravljačku mrežu" čiju realizaciju finansira Evropska unija, te iz navedenog razloga realizacija ove aktivnosti pomjerena je za 2015 godinu. |

Tabela 3: Druge vrste energetskih pregleda (osim za zgrade) i studija na temu EE i OIE koji su realizovani u 2014. godini. [prethodna godina]

| Br. | Naziv izvještaja ili studije | Autor | Tema, sadržaj i napomene |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / |

Tabela 4: Učešće u državnim ili međunarodnim programima

| Br. | Naziv programa (navesti izvor finansiranja) | Iznos budžeta namijenjenog JLS | Period sprovođenja | Kratak opis aktivnosti koje se odnose na lokalnu samoupravu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | EU fondovi | 48.000,00 € | 2014-2015 | Učešće u međuopštinskom projektu "Unaprijeđenje energetske efikasnosti kroz međuopštinsku upravljačku mrežu". U okviru ovog projekta tokom 2014. godine radili smo na pripremi tendera za rekonstrukciju kotlovskog sistema zgrade Centra za kulturu, kao i angažovanja energetskog eksperta koji će odraditi energetski pregled svih Javnih objekata površine veće od 500m2. U okviru ovog projekta biće izrađen i desetogodišnji Lokalni energetski plan. Sve aktivnosti biće realizovane tokom 2015. godine. |
| 2. | Zajednica opština Crne Gore, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), Misija u Crnoj Gori | / | 2014 | Dobitnici smo nagrade najbolje prakse za 2014. godinu iz oblasti "Energetska efikasnost u lokalnoj samoupravi“ |

# IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU  MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

## Pregled sprovedenih aktivnosti predviđenih Planom poboljšanja energetske efikasnosti

Tabela 5: Pregled realizacije mjera poboljšanja energetske efikasnosti koje su predviđene Planom  za 2014. godinu. [prethodna godina]

|  | PLAN ZA 2014. GODINU (MJERE ZA POBOLJŠANJE EE) | IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU (MJERE ZA POBOLJŠANJE EE) |
| --- | --- | --- |
| Br. | Naziv mjere za poboljšanje EE (kao što je opisano u Planu) | Kratak opis mjere za poboljšanje EE (kao što je opisano u Planu) | Aktivnosti koje su sprovedene i završene | Aktivnosti koje nisu sprovedene ili su djelimično sprovedene (navedite koji dio aktivnosti nije sproveden) |
| EE1 | UVOĐENJE / POBOLJŠANJE ENERGETSKOG MENADŽMENTA |  |  |
| EE1.1 | Obuka zaposlenih | Upoznavanje sa osnovnim funkcijama upravljanja energije i obuka za korišćenje baze podataka za vođenje evidencije potrošnje energije i vode u Opštini Tivat |  | Obuku o osnovnim funkcijama upravljanja energijom i obuku za korišćenje baze podataka evidencije potrošnje energije i vode u Opštini Tivat prošao je član energetskog tima Zvonimir Dubravčić, dok je u većina zaposlenih u Opštini Tivat i Javnim preduzećima prisustvovala konferenciji održanoj povodom Svjetskog dana energetske efikasnosti (05.03.2014.god u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat) na kojoj su članovi Ministarstva ekonomije, PRONE, UNDP-a i lokalnih privrednika upoznali prisutne sa efektima i benefitima koji se ostvaruju upotrebom alternativnih izvora energije |
| EE1.2 | Baza motornih vozila | Donošenje odluke o uspostavljanju baze utroška goriva MV i pređonih kilometara. | Realizovano |  |
| EE1.3 | Edukacija | Učešće na međunarodnim sajmovima i konferencijama. Specijalistički kursevi i upoznavanje sa primjerima dobre prakse u regionu |  | Energetski tim Opštine Tivat prisustvovao je brojnim konferencijama i seminarima tokom 2014. godine. Data aktivnost sprovodiće se tokom čitavog perioda "Programa poboljšana EE" |
| EE2 | MJERE ZA POBOLJŠANJE EE U ZGRADAMA (UKLJUČUJUĆI SERTIFIKOVANJE ENERGETSKIH KARAKTERISTIKA) |  |  |
| EE2.1 | Pregled kotolova | Inspekcijski pregled kotolova u zgradi stare opštine i centra za kulturu |  | Raspisan tender 2014 u skladu sa Akcionim planom, međutim zbog neizdavanja sertifikata firmama od strane nadležnog ministarstva na isti se niko nije javio. Ponovljen tender u februaru 2015. |
| EE2.2 | En. pregled sportske dvorane | Detaljni energetski pregled zgrade sportske |  | U toku 2014. godine raspisan tender, realizacija aktivnosti očekuje se u 2015. godini u okviru međuopštinskog projekta „Unaprijeđenje energetske efikasnosti kroz međuopštinsku upravljačku mrežu" za čiju realizaciju su obezbijeđena sredstava iz EU fondova. |
| EE2.3 | En. pregled nove zgrade opštine | Detaljni energetski pregled nove zgrade opštine |  | U toku 2014. godine raspisan tender, realizacija aktivnosti očekuje se u 2015. godini u okviru međuopštinskog projekta „Unaprijeđenje energetske efikasnosti kroz međuopštinsku upravljačku mrežu" za čiju realizaciju su obezbijeđena sredstava iz EU fondova. |
| EE2.4 | Zamjena dotrajalih i neefikasnih svjetiljki u sportskoj dvorani Župa definisanih preliminarnim | Zamjena dotrajalih i neefikasnih svjetiljki u sportskoj dvorani Župa definisanih preliminarnim |  | Obezbjeđena sredstva u budžetu opštine. Tender do kraja II kvartala 2015. |
| EE2.5 | Rasvjeta JP Komunalno | Zamjena dotrajalih i neefikasnih svjetiljki u poslovnim prostorijama JP komunalno |  | Obezbjeđena sredstva u budžetu opštine. Tender do kraja II kvartala 2015. |
| EE3 | DRUGE MJERE ZA POBOLJŠANJE EE (OSIM ZGRADA) |  |  |
| EE3.1 | Katastar javne rasvjete | Izrada preciznog katastra instalacije i razvoj prateće baze podataka |  | Realizacija ove aktivnosti očekuje se u okviru saradnje koju opština Tivat planira sa UNDP-em. |
| EE3.2 | Modernizacija | Zamjena starih neefikasnih svijetiljki novim a na proširenjima mrežeugradnja novih energetski efikasnih svjetiljki i sijalica |  | Pokrenute su brojne aktivnosti u cilju realizacije ove aktivnosti. Slovenačka firma „Lumenia“ odradila je pilot projekat te postavila led svjetiljke u „Drugoj dalmatinskoj ulici“ , te je nakon mjesec dana prezentovala ostvarene uštede. U toku je priprema tendera za zamjenu sijalica LED diodama za lučicu Kalimanj. Vrijednost investicije je oko 7.000 EUR. Do sada su postavljene 22 LED svjetiljke što čini oko 1,1% od ukupnog broja svjetiljki. Značajanih 27% čine svjetiljke sa sijalicama snage od 40 -70 W koje su zamjenile stare sijalice čime se postigla ušteda od min.30%. Broj svjetiljki čije su sijalice snaga većih od 200W sa nekadašnjih 50% smanjen je na svega 11% od ukupnog broja. Ugrađeni su astronomski uklopni časovnici. Poštujući principe racionalnog korištenja eleketrične energije i na energetski efikasna način vršeno je održavanje javne rasvjete. Izvršena je zamjena 100 sijalica od 210 i 250W novim Na sijalicama od 150W na lokacijama na kojim je to bilo tehnički prihvatljivo. Na sličan način zamijenjeno je 60 sijalica od 110 i 125W novim Na sijalicama od 70W. |
| EE4 | MJERE EE KOJE SU NAMIJENJENE GRAĐANIMA I LOKALNIM PREDUZEĆIMA |  |  |
| EE4.1 | Informativna kampanja, edukacija | Podizanje svjesti o mogućnostima uštede energije u domaćinstvima (termoizolacione fasade, bravarija, solarno zagrijavanje, energetski efikasni uređaji) | Realizovano |  |
| EE4.2 | Tivat solarni krovovi | Finansijski podsticaj za korištenje soalrnih sistema u domaćinstvima i to na način što bi se Odlukom o komunalnim taksama umanjivao njihov iznos na račun ugradnje solarnih | Realizovano |  |

## Pregled korišćenja finansijskih sredstava za realizaciju Plana poboljšanja energetske efikasnosti

Ukupan budžet koji je dodijeljen za implementaciju plana za 2014. godinu [prethodna godina]  iznosio je 111.000,00 €.

Tabela 6: Izvori finansiranja i budžeti Plana za 2014. godinu. [prethodna godina]

| Br. | Izvor finansiranja | Budžet predviđen Planom (€) | Poziv na relevantne odluke i primjedbe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budžet javnih preduzeća | 11.000,00 |  |
|  | Budžet JLS | 70.000,00 |  |
|  | Međunarodni grantovi | 30.000,00 |  |
|  | .......... |  |  |
| UKUPNO | 111.000,00 |  |

Tabela 7: Korišćenje finansijskih sredstava za implementaciju plana za 2014. godinu. [prethodna godina]

| Br | Mjera za poboljšanje EE ili skup mjera | Budžet predviđen planom (€) | Iznos stvarnih troškova (€) | Zapažanja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budžet javnih preduzeća | 11.000,00 | 60.000,00 |  |
|  | Budžet JLS | 70.000,00 | 17.849,21 |  |
|  | Međunarodni grantovi | 30.000,00 | 0,00 | Prebačeno za 2015 |
| UKUPNO | 111.000,00 | 77.849,21 |  |

## Ostale mjere energetske efikasnosti koje su sprovedene, a nijesu obuhvaćene Planom poboljšanja energetske efikasnosti

Tokom 2014. godine realizovali smo aktivnost pod nazivom „Uspostavljanje partnerskog odnosa između opštine poslovnih Banaka i domaćinstava u svrhu dobijanja povoljnih kreditnih aranžmana za termoizolaciju stambenih objekata“, čija je realizacija po Programu unpređenja energetske efikasnosti predviđena za 2015. godinu.

U okviru mjere “Modernizacija (na postojećem sistemu:zamjena starih i neefikasnih motora pumpi, ugradnja frekventnih regulatora, kompenzatora reaktivne energije)“ u lokalnoj vodovodnoj pumpnoj stanici Plavda (Lepetane) izvršena je  zamjena dvije stare i neefikasne pumpe snaga 110kW i 75kW novim efikasnim pumpama značajno manjih snaga i to od 55kW i 45kW. Pored značajnog smanjenja potrošnje električne energije upotrebom pumpi manjih snaga mislilo se i na njihov pouzdan rad te je izvršena i ugradnja frekventnih regulatora koji dodatno doprinose uštedi električne energije. Zamjena navedenih pumpi došla je kao rezultat dugogodišnjeg rada ovog preduzeća na smanjenju gubitaka na mreži. Ukupna investicija 60.000 eur.

Održan je sastanak sa predstavnicima opština Kotor i Herceg-Novi, te je pokrenuta inicijativa o uvođenju brodova na solarni pogon. Sredstva za izradu tehničke dokumentacije pokušaćemo obezbjediti u okviru GEF projekta kojeg sprovodimo zajedno sa UNDP-om.

U okviru projekta „SUD SIT“ koji realizujemo u okviru IPA prekograničnog programa, kojeg finansira EU, tokom 2015 godine. proširićemo biciklističke punktove, te nabaviti 24 obična i 12 električnih bicikala.

## Odstupanja od Plana i korektivne mjere

Kao što smo već naveli učešćem u međuopštinskom projektu "Unaprijeđenje energetske efikasnosti kroz međuopštinsku upravljačku mrežu" obezbijedili smo sredstva za realizaciju većeg dijela aktivnosti planiranih tokom 2014. godine. S obzirom da smo prilikom realizacije sredstava koje nam je dodijelila EU dužni da poštujemo pravila i procedure koje oni propisuju, 2014. godinu iskoristili smo za raspisivanje tendera i istraživanje tržišta, dok ćemo tokom 2015. godine završiti sa realizacijom istih. Sredstvima iz ovog projekta tokom 2015. godine izvršićemo rekonstrukciju kotlovskog sistema zgrade Centra za kulturu, angažovaćemo energetskog eksperta koji će odraditi energetski pregled svih Javnih objekata površine veće od 500m2 i biće izrađen desetogodišnji Lokalni energetski plan.

# Procjena efekata REALIZACIJE plana

Poštujući principe racionalnog korišćenja električne energije, te upotrebom inovativnih tehnologija kroz zamjenu živinih sijalica natrijumovim te korišćenjem LED tehnologije, postigli smo značajne rezultate na polju javne rasvjete te gotovo prepolovili godišnje izdatke. Putem donacija i evropskih fondova, jedan od sljedećih ciljeva jeste kompletan prelazak na LED tehnologiju.

| Javna rasvjeta – opština Tivat |
| --- |
| Godina | Utrošak sredstava (€) |
| 2009 | 230.489,11 |
| 2010 | 201.277,40 |
| 2011 | 147.061,36 |
| 2012 | 125.618,21 |
| 2013 | 139.634,59 |
| 2014 | 139.720,40 |

Pregled utroška novčanih sredstava u (€) po godinama

# PREDLOZI i SUGESTIJE MINISTARSTVU

Dati predloge i sugestije Ministarstvu na osnovu iskustava stečenih prilikom sprovođenja Plana poboljšanja energetske efikasnosti, uključujući predloge aktivnosti koje bi dodatno promovisale energetsku efikasnost na lokalnom nivou i koje bi poboljšale koordinaciju i efektivnost djelovanja.