# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O OTPADU I UPRAVLJANJU KOMUNALNIM

# OTPADOM ZA 2014. GODINU

Zakon o upravljanju otpadom („Službeni list Crne Gore“, br.64/11) obavezuje jedinice lokalne samouprave da jednom godišnje razmatraju izvještaj o otpadu i  sprovođenju Lokalnog plana upravljanja otpadom.

Godišnji izvještaj o otpadu i  sprovođenju Lokalnog plana upravljanja komunalnim otpadom za 2014. godinu, sačinjen je u skladu sa članom 4 Pravilnika o bližem sadržaju i načinu podnošenja godišnjih izvještaja o sprovođenju planova upravljanja otpadom („Sl.list CG”, br. 53/12).

Podsjećamo da je opština Tivat u roku propisanom Zakonom donijela svoj Lokalni plan upravljanja otpadom za period  2009. – 2013.godine. Plan je objavljen  u Službenom listu  „Crne Gore – opštinski propisi“, br. 26/09.  U međuvremenu je donijet novi Zakon o upravljanju otpadom koji je propisao da će jedinice lokalne samouprave  donijeti nove lokalne planove upravljanja otpadom u roku od 6 mjeseci od dana donošenja Državnog plana upravljanja otpadom. Državni plan upravljanja otpadom još uvijek nije usvojen. Nakon što je bio vraćen na doradu i izradu Strateške procjene uticaja na životnu sredinu, trenutno je u fazi pribavljaja  mišljenja od strane relevantnih institucija i opština.

U okviru projekta "Priprema i implementacija drzavnog i lokalnih planova upravljanja otpadom" koji je  sprovodila španska konsultantska kuća Eptisa u ime Ministarstva održivog razvoja i turizma, uz podrsku Evropske delegacije u Crnoj Gori, opština Tivat je bila izabrana za model opštinu za izradu novog lokalnog plana upravljanja otpadom.  Formirana je  radna grupa na lokalnom nivou koja je tokom 2013. godine radila na novom planu uz pomoć stručnog  konsultanta. Na novom Planu radilo se zajedno sa predstavnicima opštine Kotor, obzirom da ćemo u okviru međuopštinske saradnje zajedno organizovati upravljanje otpadom.

Rezultat takvog zajedničkog rada je bio  model plan za Tivat kao pilot opštinu, sa visokim procentom završenosti, odnosno ostale su određene dileme, alternative o kojima će se konačan stav zauzeti kad se steknu uslovi za završetak plana i donese Državni plan. Ali nažalost cijela 2014.godina je protekla, a novi Državni plan nije usvojen, te je time blokirano i donošenje novog opštinskog plana. Podsjećamo da je važenje prethodnog Lokalnog plana upravljanja otpadom isteklo 2013.godine.

Zajednički rad na planu, od neprocjenjive je važnosti  za osnaživanje regionalne saradnje odnosno međuopštinske saradnje, posebno opština koje su međusobno upućene i odlučne da zajednički rješavaju problem otpada, kao što je slučaj sa opštinama Tivat i Kotor.

Izrada model plana upravljanja otpadom je bila u potpunosti transparentna i ispraćena od strane lokalnih medija što je posebno značajno jer je na taj način skrenuta pažnja i građana i lokalnih istitucija. Ovo je važno i radi  prihvatanja od samih građana, regionalne odnosno međuopštinske saradnje,  kao efikasnog modela upravljanja otpadom posebno u malim opštinama.

Zajedničkim radom lokalne odnosno regionalne radne grupe, a uz stručnu pomoć eksperata Eptise,  model plan je u velikom procentu završen, sa jednim značajnim zaključkom a to je: regionalizam svakako, jer je racionalnije, ali sistem precizno upostaviti i pravno i institucionalno i finansijski.

Bilo bi značajno da opštine nastave zajednički da rade na pojedinim  aspektima upravljanja      otpadom kao na primjer: tarifna strategija, podizanje javne svijesti, i sl. kao i da kroz susrete i sastanke   razmijenjuju ideje i dobre prakse.

Na kraju, odmah po donošenju Državnog plana upravljanja otpadom, opština Tivat  treba da  finalizuje i usvoji svoj lokalni plan upravljanja otpadom za period 2015 – ............(zavisno od toga kada će biti usvojen Državni plan).

U nastavku je Izvještaj rađen prema propisanoj metodologiji.

1) Planirana, proizvedena količina i vrsta komunalnog otpada i procentualno povećanje/smanjenje u odnosu na prethodnu godinu

| Red. br. | VRSTA OTPADA | Planirane količine | Proizvedene-prikupljene količine | Povećanje/smanjenje u odnosu na prethodnu godinu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miješani komunalni otpad(20 03 01) | 8.250,00 t | 8.162,30 t | +5,42% |
| 2. | Papir-karton (20 01 01) | 240,00 t | 213,03 t | -11,00% |
| 3. | Metalni otpad (20 01 40) | 2,00 t | 1,00 t | -50,00 % |
| 4. | Zeleni-otpad iz bašti i parkova (20 02 01) | 3.000,00 t | 2.947,00 m3 | +2,43% |
| 5. | Građevinski otpad (zastupljeno vise frakcija iz grupe 17 I frakcija 20 02 02) | 800,00 t | 721,00 m3 | -17,47 % |
| 6. | Kabasti otpad (20 03 07) | 500 m3 | 400,00 m3 | -20,00 % |
| 7. | Plastika (20 01 39) | 13,00 t | 15,722 t | +59,29% |
| 8. | Potrošene gume (16 01 03) | 2,00 t | 1,00 t | -10,00% |
| 9. | Ambalaža PET (15 01 01) | 5,00 t | 4,12 t | +2,74 % |
| 10. | Metalna ambalaža-Al limenke (15 01 04) | 0,2 t | 0,028t | +100 % |

Napomene:

- u toku protekle godine Komunalno DOO  je selektivno sakupljen otpad (metal, PET ambalaža, čvrsta plastika,papir-karton) prodalo firmama ovlašćenim za sakupljanje odnosno otkup određene vrste otpada kao što su firme: «R. Marković» DOO Herceg Novi, „Centar za reciklažu” DOO Nikšić, „Sveti Nikola”DOO Nikšić.

- gotovo sva količina prikupljenog kabastog otpada upotrebljena je od strane radnika Komunalnog preduzeća i to u svrhu  ponovne upotrebe  tzv. reuse (namještaj, ogrijev, izolaciju starih baraka i dr.).

2) Površina teritorije sa koje se vrši sakupljanje komunalnog otpada i procentualno povećanje/smanjenje u odnosu na prethodnu godinu

U odnosu na prethodnu godinu nije bilo izmjena. Na gotovo cjelokupnoj površini Opštine vrši se sakupljanje komunalnog otpada (preko 90% teritorije).

3) Dio teritorije na gradskom i seoskom području sa koje se sakuplja komunalni otpad i procentualno povećanje/smanjenje u odnosu na prethodnu godinu

U odnosu na prethodnu godinu nije bilo izmjena. Radi se o preko 90% ukupne teritorije

Opštine.

4) Broj korisnika usluga (domaćinstva i pravna lica) kojima se pruža usluga organizovanog sakupljanja komunalnog otpada (na gradskom i seoskom području), procentualno povećanje/smanjenje u odnosu na prethodnu godinu

  - Domaćinstva: 7010

  - Pravna lica : 413 (+67 ugovora sklopljenih sa „sezoncima“).

U odnosu na prethodnu godinu nije bilo značajnih izmjena.

5) Cijena usluga za preuzimanje, obradu i odlaganje komunalnog otpada i procenat naplate za uslugu upravljanja komunalnim otpadom (domaćinstva i pravna lica)

Cijene usluga određene su «Odlukom o cijenama usluga odvoženja smeća na području opštine Tivat» br.01-1/542 od 23.04.2008.godine i određena je po m2 stana odnosno poslovnog prostora.

Cijena za građane je 0,072 po m2, a za pravna lica u rasponu od 0,147 – 0,381 m2 zavisno od djelatnosti kojom se pravno lice bavi. Za objekte određene veličine, cijena se određuje u fiksnom iznosu (sezonski objekti, zanatske radnje, sl.)

Procenat naplate za pravna lica je u 2014.god. iznosio 82% dok je za građane bio 72,4%.

6) Kontejneri za sakupljanje miješanog i selektivno sakupljenog komunalnog otpada, zelena ostrva za selektivno sakupljanje komunalnog otpada i procentualno povećanje/smanjenje u odnosu na prethodnu godinu

Kontejneri (broj i zapremina)

- kontejneri od 1.1m3 :           				          430 kom;

- kontejneri za separatno odlaganje otpada od 1.1m3:	221 kom;

- kontejneri (kištre) od 5 m3:       			     	              5 kom;

- kontejneri (kištre) od 7 m3:       			     	          16 kom;

- otvorene metalne mreže-boksevi od 1÷ 7m3

(za separatno odlaganje kartona)   	 			  65 kom;

- zatvorene metalne mreže-boksevi od 0,9m3

(za separatno odlaganje PET ambalaže)   	 		  52 kom;

- zatvorene metalne mreže-boksevi od 0,3m3

(za separatno odlaganje Al ambalaže)   	 		   4 kom.

Do jula 2014.godine, na postojećim lokacijama za odlaganje komunalnog otpada i to: neposredna blizina stare zgrade Opštine, parking iza robne kuće i u neposrednoj blizini Hotela Carrubba u Donjoj Lastvi  ugrađeni su podzemni kontejneri. Na navedenim lokacijama  postavljena su 4 standardna kontejnera zapremine 1,1 m3, a funkcionišu  na principu hidraulične platforme.

Posude za otpad odnosno  kontejneri od 1.1m3 kao i otvorene i zatvorene metalne mreže-boksevi locirani su na preko 160 pozicija na teritoriji Opštine.

Posude za otpad većih kapaciteta (od 5 i 7m3) postavljaju se po potrebi na raznim lokacijama (za čišćenje javnih površina ili za potrebe odlaganja raznih vrsta otpada na zahtjev građana).

Na teritoriji Opštine, uređeno je i ozidano 6 lokacija na kojima se nalazi 2 i više kontejnera kapaciteta 1,1,m3.

7) Izdata mišljenja i izdate saglasnosti na plan upravljanja otpadom proizvođača otpada i odstranjivača otpada sa teritorije jedinice lokalne samouprave

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat je dao mišljenja na planove upravljanja otpadom sledećih preduzeća:

- d.o.o RG ANKORA -TIVAT-KALIMANJ, Kalimanj bb - 20.06.2011. godine

# - AUTO SERVIS d.o.o J&S Kankaraš Gornji Kalimanj - 20.06.2011. godine

- Adriatic Marinas Servis" d.o.o., Obala bb - 04.04.2011. godine

- d.o.o "STOP" J&S Kankaraš, Seljanovo bb - 27.07.2011. godine

- Auto - servis "Ivanović", Mažina bb - 18.10.2011. godine

- JZU "Dom Zdravlja Tivat" - 12.03.2012. godine

- "Navar Incorporated" d.o.o , Bonići bb - 15.10.2012. godine

- Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - 28.05.2013. godine

- „Prento Yacht Assistant“, d.o.o. Mažina bb, Tivat - 18.10.2013. godine

- „Techomarine TM Group“, d.o.o. Češljar bb, Tivat - 19.11.2013. godine.

U 2014.godini data su mišljenja sledećim pravnim licima:

-„Aerodromi Crne Gore“ d.o.o. – Aerodrom Tivat - 04.03.2014. godine

- „Adriatic marinas“ d.o.o. Obala bb, Tivat – 18.07.2014. godine

- Autoservisa, preduzeća „PBS-R“ d.o.o., Kalimanj bb - 27.11.2014. godine

- „Samcommerc“ d.o.o., Servisna zona Kukuljina bb - 23.12.2014. godine.

8) Naziv i lokacija postojećih reciklažnih dvorišta, reciklažnih centara, postrojenja za obradu biorazgradivog komunalnog otpada i postrojenja za odstranjivanje komunalnog otpada i načinu obrade komunalnog otpada prije odstranjivanja

U okviru svog prostora u velikom gradskom parku Komunalno DOO je formiralo improvizovano dvorište za selektivno sakupljanje otpada i to nekoliko vrsta: papir-karton, potrošene gume, PET ambalažu, plastiku, metal i Al.Papir-karton, najlon i PET ambalaža se presuju u bale i kao takve propisno čuvaju do njihove prodaje. Al limenke se presuju i pakuju u mrežaste vrećice.Potrošne gume, plastika i metal se nakon odvajanja ubacuju u velike metalne posude kapaciteta 5 i 7m3 u kojima se čuvaju do njihove predaje kupcima.

Na teritoriji Opštine ne postoji postrojenje za obradu biorazgradivog komunalnog otpada niti postrojenje za odstranjivanje komunalnog otpada.

9) Količina komunalnog otpada odloženog na lokaciji druge opštine i procentualnom povećanju/smanjenju u odnosu na prethodnu godinu

U toku 2014.god. Komunalno DOO je sakupilo i odvezlo 8.162,30 t miješanog komunalnog otpada. Navedena količina odvezena je u reciklažni centar JP Komunalno Kotor (sada „Komunalno Kotor” DOO Kotor),  gdje se izvršila njegova sekundarna selekcija (PET, čvrsta plastika, metalna ambalaža, najlon i dr.), a zatim i odvoz na deponiju  Možura u  Opštini Bar.

10) Količini komunalnog otpada odloženog na lokaciji za privremeno skladištenje komunalnog otpada u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom

Komunalni otpad sa teritorije Opštine Tivat nije se odlagao na lokacijama za privremeno skladištenje te vrste otpada.

11) Prostorno planskim dokumentima za izgradnju novih objekata u funkciji upravljanja komunalnim otpadom (reciklažna dvorišta, reciklažni centri, transfer stanice, postrojenja za obradu biorazgradivog komunalnog otpada i postrojenja za odstranjivanje komunalnog otpada)

U okviru DUP-a Gradiošnica koji je usvojen u oktobru mjesecu 2011.god. određena je lokacija – servisna zona za izmještanje Komunalnog preduzeća (voznog parka, uprave, magacina, radionica,...) i izgradnju lokalnog reciklažnog dvorišta. Za predmetnu lokaciju izrađen je i revidovan glavni projekat. U toku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa i izmiještanje elektro vodova.

12) Neuređena odlagališta otpada sa procjenom o vrstama i količinama otpada na njima i broju saniranih odlagališta sa procjenom o vrstama i količinama otpada na njima i procentualnom povećanju/smanjenju u odnosu na prethodnu godinu

Nije ih bilo na teritoriji Opštine, odnosno  pojave se sporadično (najčešće građevinski otpad).

13) Sprovedene mjere za sprječavanje nastajanja ili smanjenja količina komunalnog otpada i negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, uključujući i mjere za smanjenje količina biološki razgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na deponijama

Komunalno DOO  je izradilo i montiralo više desetina metalnih bokseva za Al-limenke, PET i papir-karton u širem centru grada i manjim dijelom u prigradskim naseljima. Ovaj način primarne selekcije ambalaže daje izuzetno dobre rezultate. Iz godine u godinu se povećava količina ovako prikupljenog otpada.Ovim je postignut i još jedna pozitivan efekat, a to je da su i sama kontejnerska mjesta urednija-čistija. U više navrata tokom godine(naročito u zimskom periodu i pred ljetnju turističku sezonu) Komunalno DOO je ustupalo građanima velike posude za odlaganje zelenog otpada odnosno otpada iz bašti, bez nadoknade, u cilju smanjenja nepropisnog odlaganja navedenog otpada u posude za otpad namijenjene za odlaganje miješanog komunalnog otpada.

14) Sprovedene mjere za selektivno sakupljanje i obradu kabastog otpada

Kabasti otpad se u velikoj mjeri ponovo upotrebi (reuse). Komunalno preduzeće namještaj i razne mašine (bijela tehnika i sl.) koji su u relativno dobrom stanju pokušava da vrati u upotrebu na način, što isto prvo ponudi svojim radnicima a onda i građanima koji su u teškoj  materijalnoj situaciji.

U krajnjem slučaju ovaj otpad se rastavlja na sastavne djelove od kojih najveći dio biva upotrebljen za ogrijev radnika, metalni, plastični i dr. djelovi se prodaju trgovcima ovih vrsta otpada.

15) Podnijete prijave protiv lica koja su odlagala otpad na nedozvoljenim lokacijama ili koja su upravljala otpadom na nedozvoljen način i procentualno povećanje/smanjenje u odnosu na prethodnu godinu i broju konačnih rješenja sa iznosom naplaćenih kazni po tom osnovu

Za 2014 godinu, što se tiče kontrole otpada na teritoriji opštine Tivat bilo je 14 postupanja i sva su se odnosila i podvodila pod Odluku o komunalnom redu.

Što se tiče podnošenja prijava istih u 2014 godini nije bilo, a u 2 slučaja iz predhodnog perioda u kojima su izdati prekršajni nalozi još nije završen sudski postupak.

16) Potpisani ugovori o regionalnoj saradnji za upravljanje otpadom

U maju 2013.godine potpisan je ugovor sa J.K.P.“Kotor“ (br. 01-1/208 od 20.05.2013.god.) kojim se regulišu prava i obaveze u vezi predaje komunalnog otpada reciklažnom centru JKP „Kotor“. Ovim Ugovorom JKP „Kotor“ se obavezalo da će nakon selekcije otpada (odvajanja: plastike, metala, najlona, stakla, kartona, PET ambalaže i dr.) vršiti transport preostalog neselektovanog otpada svojim vozilima do deponije „Možura“ u opštinu Bar.

17) Aktivnosti na podizanju svijesti i pružanju informacija javnosti o upravljanju komunalnom otpadom i načinu sprovođenja te kampanje

Na svom web sajtu www.komtivat.me koji se redovno ažurira, građani se obavještavaju o svim aktivnostima preduzeća među kojima spada i  upravljanju otpadom.

Za podizanje svijesti kao i za pružanje informacija o upravljanju otpadom uključen je i lokalni javni servis: www.radiotivat.com .

Sa Zelenim timom opštine Tivat Komunalno je imalo niz zajedničkih akcija od kojih je  najznačajnija akcija čišćenja obale i podmorja u cilju obillježavanja aprila mjeseca - mjeseca planete Zemlje.Akciji su se pridružili i HTP “Mimoza”  i Turističkom organizacija Tivta, a učestvovali su i SMŠ “Mladost”, OŠ “Drago Milović”, Dječiji savez Tivta, JPU “Bambi”, Sportsko ribarski klub “Pagar”, udruženje “Sove”, Planinarski klub ”Vjeverica”, NVO “Naša akcija”, d.o.o. „Aquacom Montenegro“, kao i građani koji su se, mimo institucija i organizacija,  odazvali pozivu na akciju.

Akcija čišćenja Župe organizovana je u aprilu 2014. godine,  u organizaciji  Opštine Tivat - Zelenog tima  u saradnji sa JP “Komunalno” – Tivat, Učesnici akcije, kojih je bilo preko 100, su čistili zelene površine, kao i priobalni dio i podmorje i tom prilikom sakupljeno je preko 20 kubika raznog otpada.

U saradnji sa Zelenim timom, krajem 2014.god. organizovana je i radionica za učenike drugih razreda Osnovne škole Drago Milović koja je održana u prostoru voznog parka Komunalno DOO sa ciljem da se našim mališanima prikaže postupak primarne selekcije i kao i istakne njen značaj.

18) Finansijska sredstva utrošena na sprovođenju lokalnog plana upravljanja komunalnim otpadom obezbijeđena iz budžeta jedinice lokalne samouprave, iznos doniranih sredstava i iznos  utrošen na podizanje svijesti i pružanje  informacija javnosti o upravljanju komunalnim otpadom

U 2014.godini su postavljena još 2 podzemna kontejnera sa po 4 posude za otpad (kapaciteta 1,1m3) i to na lokacijama na Seljanovu. Investicija je je vrijedna cca 30.000 eura.

DOO „Komunalno” je u prethodnoj godini u cilju podizanja kvaliteta pruženih usluga izvršilo:

a) izgradnju 5 kontejnerskih bokseva sa 2 do 3  kontejnerska mjesta i jedan kontejnerski boks sa 12 mjesta, ulaganje vrijednosti 10.400,00 €;

b) izradu metalnih mreža-bokseva kapaciteta  1÷3m3 za odlaganje kartona  20 kom;

c) izradu metalnih mreža-kocki od 1m³ za PET ambalažu  15kom;

čime je postignut višestruki pozitivan efekat kada su u pitanju čistoća i poštovanje

odredbi Zakona o upravljanju otpadom.

19) Predložene mjere za realizaciju lokalnog plana upravljanja komunalnim otpadom u cilju poboljšanja postojećeg stanja

- rješavanje imovinsko pravnih odnosa i izmiještanje elektro vodova za lokaciju servisne zone u kojoj je lokacija reciklažnog dvorišta  (izrađena je i revidovana projektna dokumentacija) i izgradnja istog.

Izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta stvorit će se puno kvalitetniji uslovi za primarnu selekciju i reciklažu otpada što je jedan od glavnih zadataka iz LPUO čije važenje je isteklo, ali će ista obaveza imati prioritet i u novom planu, posebno imajući u vidu da Opština nema planiranu deponiju i svoj otpad odlaže na deponiju u drugoj opštini. Stoga je izuzetno važno da se količina otpada koja se mora zbrinuti na deponiju, što više smanji kroz ponovnu upotrebu i reciklažu.

- širenje mreže kontejnera za selektivno sakupljanje otpada (PET i karton) i postepeno uvođenje novih kontejnera ili sl. za staklo, staru odjeću, sitne kućanske aparate, baterije, elektronski i elektronički otpad.

- širenje mreže lokacija podzemnih kontejnera.

Zaključno sa 2014.godinom u opšti Tivat ugrađeni su podzemni kontejneri na 8 lokacija, svaka  sa po 4 kontejnerska mjesta (4 u centru – ul. Luke Tomanovića, Arsenalska, Sremsko Karlovačka,  pored parkinga u stambenom bloku koji okružuju Njegoševa i Palih boraca; 2 na Seljanovu i 2 u Donjoj Lastvi.

- završetak  izrade i usvajanje  novog višegodišnjeg lokalnog plana upravljanja otpadom i priprema svih organa i službi Opštine na dosljednu primjenu propisa o upravljanju otpadom, kako komunalnim tako i posebnim vrstama otpada (baterije, auto gume, stara ulja, elektronski i elektronički otpad, akumulatori, ambalažni otpad).

Broj: 01-1/825				                             Broj: 1002-357-74

Datum, 18. maj  2015.godine                                       Datum, 18. maj 2015.godine

D.O.O.»KOMUNALNO» -Tivat 				OPŠTINA TIVAT

Sekretarijat za komunalno stambene  poslove i saobraćaj

Izvršni Direktor,			                                      Sekretarka,

Rade Popović, dipl.pravnik, s.r.		                        Zorica Gverović, dipl.pravnik, s.r