Na osnovu člana 16 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata («Sl.list Crne Gore», br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), člana 45  Zakona o lokalnoj samoupravi («Sl.list RCG», br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06) i člana 31 Statuta Opštine Tivat („Sl.list RCG“-opštinski propisi 40/04, 26/06, »Sl.list Crne Gore –opštinski propisi«, br.12/11, 21/11, 03/13), Skupština Opštine Tivat, na sjednici održanoj dana 28.12.2015.godine, donijela je

PROGRAM

UREĐENJA PROSTORA OPŠTINE TIVAT

ZA 2016. GODINU

I  UVOD

Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata («Sl.list Crne Gore», br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), propisano je da Skupština lokalne samouprave donosi jednogodišnji program uređenja prostora (u daljem tekstu: Program). Zakon dalje propisuje da se program donosi na osnovu izvještaja o stanju uređenja prostora i treba da sadrži:

- procjenu  potrebe izrade novih planskih dokumenata;

- procjenu potrebe izrade izmjena i dopuna postojećih planskih dokumenata;

- mjere od značaja za izradu i donošenje planskih dokumenata.

Takođe, Zakon propisuje da program sadrži dinamiku uređenja prostora, izvore finansiranja, rokove uređenja, operativne mjere za sprovođenje planskih dokumenata, a naročito mjere za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, kao i druge mjere za sprovođenje politike uređenja prostora.

Uređenjem prostora smatra se praćenje stanja u prostoru, utvrđivanje namjene, uslova i načina korišćenja prostora kroz izradu i donošenje planskih dokumenata, sprovođenje planskih dokumenata i uređivanje građevinskog zemljišta.

II UREĐENJE  PROSTORA

- PROCJENA POTREBE  IZRADE NOVIH, ODNOSNO IZMJENA I DOPUNA POSTOJEĆIH  PLANSKIH  DOKUMENATA U 2016.GODINI

Ovaj program je sačinjen na osnovu  Izvještaja o stanju uređenja prostora za 2015.godinu u Opštini Tivat.

U ovom trenutku, uzevši u obzir sve navode iz Izvještaja, za očekivati je da Opština Tivat završi sve započete planske dokumente od kojih su za većinu donešene Odluke o pristupanju izradi planskih dokumenata.

U toku  2016.godine za očekivati je da se okončaju procesi izrade i usvajanja sve započete planske dokumentacije.

2.   DINAMIKA IZRADE  PLANOVA

I   KVARTAL:

Odluka o donošenju DUP-a Stari Krašići

Odluka o donošenju DUP-a Servisna zona Luštica

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DUP-a Golf i Donji Radovići zapad

Odluka o pristupanji Izmjeni DUP-a Gradiošnica

Odluka o pristupanju  izradi Izmjene DUP-a Tivat-Centar( lokacija hotela     Mimoza)

Odluka o pristupanju izradi izmjena PUP-a Tivat za lokaciju Pržno i lokaciju crkve   Sv.Spasa

II KVARTAL:

-  Odluka o donošenju DUP-a Lepetane

-  Odluka o donošenju UP-a Lepetane

-  Odluka o donošenju UP-a Turistički Kompleks Lepetane

-  Odluka o donošenju UP-a Donja Lastva

III KVARTAL:

-  Odluka o donošenju DUP-a Krašići

-  Studija zaštite za Vrmac

IV KVARTAL:

- Odluka o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra Vrmac

Izvršni organ lokalne samouprave može, u okviru ovog programa, po potrebi, izmijeniti navedene prioritete, uz obavještavanje Skupštine opštine Tivat, odnosno izvršiti njegovu dopunu.

Finansijska sredstva za izradu planskih dokumenata i pripremne poslove na izradi i donošenju istih, obezbijediće se iz budžeta Opštine Tivat, dok će izmjenu DUP-a Golf i Donji Radovići zapad finansirati sam korisnik prostora-Luštica Development.

3.   MJERE OD ZNAČAJA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANSKIH DOKUMENATA

Za pravovremeno obavljanje pripremnih poslova na izradi planske dokumentacije neophodno  je  formiranje dokumentacione osnove o prostoru - baze podataka i njeno  redovno ažuriranje. To podrazumijeva:

- Ažurne geodetsko-katastarske, topografske, morfološke, seizmičke, klimatske podatake i karte, katastarske podatake o podzemnim i nadzemnim instalacijama infrastrukture i dr.;

- Redovno ocjenjivanje  stanja prostornog uređenja i ocjenjivanje  stanja životne sredine;

- Analiziranje sprovođenja dokumenata uređenja prostora, evidentiranje  podataka o objektima koji su izgrađeni suprotno planskom dokumentu i drugo;

Ministarstvo održivog razvoja i turizma radi na izradi programa, a edukaciju službenika za rad u programu koji će omogućiti formiranje dokumentacione osnove o prostoru (GIS-geografski informacioni sistem) organizovao je i sam Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine,  sve u cilju lakšeg sprovođenja i vođenja baze podataka iz oblasti planiranja i uređenja prostora.

III  UREĐIVANJE  GRAĐEVINSKOG  ZEMLJIŠTA

Projekti čija je izrada od najvećeg uticaja na sprovođenje planskih dokumenata i uređenje zemljišta u zahvatu planova su:

- Izrada studije zemljišne politike kojom će se utvrditi instrumenti za operativno sprovođenje planova, te mogući izvori finansiranja za komunalno opremanje grada, uređenje i održavanje javnih prostora i podizanje ukupnog standarda života u Opštini;

- Izgradnja obalnog šetališta- lungo mare;

- Rekonstrukcija obalnog šetališta sa izgradnjom otvorenog bazena na Belanima;

- Sprovođenje Konkursa za parterno uređenje javnih površina u centru grada

- Izrada novog Lokalnog Plana zaštite životne sredine

- Sprovođenje Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet;

- Nastavak realizacije planinarskih staza na poluostrvu Luštica;

U pregledu koji slijedi dajemo pregled kapitalnih izdataka za 2016. godinu:

Predlog kapitalnog  budžeta za 2016- Opština Tivat :

|  | Kapitalni dio budžeta za 2016 - Opština Tivat |  |
| --- | --- | --- |
| 4411 | Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja (sa dijelom ugovorenih a neizmirenih obaveze iz prethodnog perioda) | 3.056.500,00 € |
|  | Cvjevovod Solila-kružni tok | 700.000,00 € |
|  | Izgradnja objekta službe zaštite | 400.000,00 € |
|  | Nadzor | 60.000,00 € |
|  | Objekat Crvenog krsta i dnevni centar za djecu sa posebni potrebama | 600.000,00 € |
|  | Dom kulture Gošići | 125.000,00 € |
|  | Šetalište i bazen Belani | 1.100.000,00 € |
|  | Usluge izrade Dupa Krašići | 8.000,00 € |
|  | Usluge izrade Dupa i Up Lepetane | 12.000,00 € |
|  | Gumene podloge za park | 13.000,00 € |
|  | izrada glavnog projekta za objekat Crvenog krsta | 10.000,00 € |
|  | Izrada Up Donja Lastva | 6.500,00 € |
|  | Ulica Zagrebačka | 5.000,00 € |
|  | Barbara | 17.000,00 € |
| 44121 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 1.450.000,00 € |
|  | Kanalizacija Donja Lastva | 1.000.000,00 € |
|  | Učešće u vodosnabdijevanju | 450.000,00 € |
| 44122 | Ostali kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu | 3.471.000,00 € |
|  | Projekat dijela ulice Palih boraca | 7.000,00 € |
|  | Projekat uredjenja sportskog igrališta D.Lastva | 7.000,00 € |
|  | PUT MR1-od Solila do Radovića | 3.000.000,00 € |
|  | Izrada projekta saobraćajnice Đuraševići | 15.000,00 € |
|  | Elaborat detaljnih hidroloških istraživanja (Dup Lepetani) | 4.000,00 € |
|  | Gradski park - po programu | 38.000,00 € |
|  | Izmještanje naselja 7.jul | 400.000,00 € |
| 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 723.000,00 € |
|  | Sanacija kanala Donja Lastva | 5.000,00 € |
|  | Sanacija elektro-mreze ljetna pozornica | 25.000,00 € |
|  | Panoi - Centar za kulturu | 5.000,00 € |
|  | Sanacija krova - Centar za kulturu | 25.000,00 € |
|  | Sanacija fasada | 50.000,00 € |
|  | Sanacija igrališta | 20.000,00 € |
|  | Sportska dvorana | 20.000,00 € |
|  | Ljetnja pozornice D.Lastva projekat-radovi | 75.000,00 € |
|  | Obaveze po ugovoru za Švedsko naselje | 248.000,00 € |
|  | DTV Partizan - nastavak adaptacije | 250.000,00 € |
| 4414 | Izdaci za uredjenje zemljišta | 1.500.000,00 € |
|  | Eksproprijacija | 1.500.000,00 € |
| 44151 | Sredstva transporta | 115.000,00 € |
|  | Vozilo za komunalnu policiju | 15.000,00 € |
|  | Komunalno vozilo | 100.000,00 € |
| 44152 | Kancelarijska oprema | 99.500,00 € |
|  | Nabavka kino projektora - Centar za kulturu | 85.000,00 € |
|  | Oprema za Radio | 10.000,00 € |
|  | Arhivske kutije | 4.500,00 € |
| 44153 | Oprema za službu zaštite | 20.000,00 € |
|  | Služba zaštite - oprema | 20.000,00 € |
| 44154 | Nabavka kontejnera | 32.000,00 € |
|  | Podzemni kontejneri | 30.000,00 € |
|  | Kontejneri za izmet životinja | 2.000,00 € |
| 44155 | Kompjuterska oprema | 20.000,00 € |
| 4416 | Investiciono održavanje | 137.000,00 € |
|  | Horizontalna signalizacija | 20.000,00 € |
|  | Javna rasvjeta | 35.000,00 € |
|  | Dalekovod - izmještanje Gradiošnica | 65.000,00 € |
|  | Taktilne površine | 7.000,00 € |
|  | Sitemi za navodnjavanje Park+Pine | 10.000,00 € |
| 4419 | Ostali kapitalni izdaci | 865.000,00 € |
|  | Rampe za invalide | 10.000,00 € |
|  | Trotoar kroz Radoviće i O.Đuraševića | 20.000,00 € |
|  | Ulica Cacovo - 1.faza | 200.000,00 € |
|  | Ulica Palih boraca - nastavak Pina | 74.000,00 € |
|  | Arsenalska - asfaltiranje/rekonstrukcija | 34.000,00 € |
|  | Djačka - asfaltiranje/rekonstrukcija | 20.000,00 € |
|  | Ulica G.Kalimanj Gp Crna Gora - asfaltiranje/rekonstrukcija | 100.000,00 € |
|  | Sanacija potoka | 40.000,00 € |
|  | Učešće u sistemu za grijanje osnovne i srednje škole | 75.000,00 € |
|  | Stanovi sportisti (Paskovic 40.000, Petkovic 30.000 | 70.000,00 € |
|  | Rušenje barake | 10.000,00 € |
|  | Uredjenje spomenika | 10.000,00 € |
|  | Stočno groblje | 7.000,00 € |
|  | Novogodišnji ukrasi | 10.000,00 € |
|  | Sanacija pergola x2 Trg Magnolija | 10.000,00 € |
|  | Table za nove nazive ulica | 10.000,00 € |
|  | Ostali kapitalni izdaci | 165.000,00 € |
|  |  | 11.489.000,00 € |

Broj:0304-350-260                                                                 Skupština Opštine Tivat

Tivat,28.12.2015.godine                                                      PREDSJEDNIK

Krsto Bošković