# OBRAZAC ZA PRIPREMU GODIŠNJEG PLANA POBOLJŠANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Prema članu 14 Zakona o efikasnom korišćenju energije, jedinica lokalne samouprave implementira program energetske efikasnosti kroz realizaciju godišnjih planova poboljšanja energetske efikasnosti.

Plan poboljšanja energetske efikasnosti sadrži:

- mjere čije sprovođenje se planira;

- dinamiku i način sprovođenja mjera i

- sredstva potrebna za sprovođenje mjera i način njihovog obezbjeđivanja.

Plan poboljšanja energetske efikasnosti čini sastavni dio budžeta jedinice lokalne samouprave.

Sledeći obrazac je predložen za izradu godišnjeg plana poboljšanja energetske efikasnosti jedinice lokalne samouprave.

Svaka lokalna samouprava može da modifikuje i unaprijedi ovaj obrazac na način koji će odgovarati njenim potrebama.

OBRAZAC ZA

Godišnji plan poboljšanja energetske efikasnosti

Opštine Tivat

za 2016. godinu

za

implementaciju trogodišnjeg Programa energetske efikasnosti za period od 2014 -2016. godine koji je usvojen od strane Predsjednika opštine Tivat, odlukom 0101-1489/1-10

Odgovorno lice za izradu godišnjeg plana poboljšanja energetske efikasnosti

Naziv: Petar Vujović

Pozicija: Energetski menadžer

Potpis:

Odobrenje godišnjeg plana poboljšanja energetske efikasnosti:

# 1. UVOD

Plan poboljšanja energetske efikasnosti Opštine Tivat definiše mjere koje će biti prioritetno realizovane tokom 2016. godine radi implementacije trogodišnjeg Programa poboljšanja energetske efikasnosti za period od 2014 - 2016. godine, u skladu sa odredbama člana 14 Zakona o efikasnom korišćenju energije.

# 2. CILJEVI GODIŠNJEG PLANA POBOLJŠANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

## 2.1 Postojeći okvir – osnovne informacije za plan

Godišnji akcioni plan za 2016. godinu usklađen je sa trogodišnjim Programom poboljšanja energetske efikasnosti i predstavlja osnovni dokument koji na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju identifikuje i daje precizne i jasne odrednice za sprovođenje projekata i mjera energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije na opštinskom nivou za navedenu godinu. Prihvatanje Akcionog plana kao službenog, implementacionog, dokumenta opštine Tivat za 2016-tu godinu je ključni element za njegovu realizaciju, te ostvarenje cilja smanjenja emisija CO2 i planiranih energetskih ušteda u narednom periodu. Iz tog razloga, s jedne strane, važno je da su vodeći ljudi gradske uprave uključeni u proces izrade, implementacije i praćenja akcionog plana. Od posebnog značaja u realizaciji akcionog plana je i uloga Energetskog menadžera i njegovog tima koji će raditi na realizaciji predviđenih aktivnosti. Mjere i aktivnosti navedene u akcionom planu za 2016-tu godinu, finansiraće se uglavnom iz opštinskog budžeta, ali i iz drugih izvora, poput dostupnih evropskih fondova i donacija.

PREPORUKE

- Tim za energetsku efikasnost na čelu sa Energetskim menadžerom predlaže da se u cilju efikasnije i efektivnije izrade, a kasnije i sprovođenja narednog Trogodišnjeg Programa unapređenja energetske efikasnosti za period 2017-2020 odredi osoba koja će se samo i isključivo baviti pitanjima i problematikom iz ove oblasti. Ova osoba treba i da formira svoj Tim kako bi oblast upravljanja energetskom efikasnošću, koja je izuzetno kompleksna i zahtjevna, dobila na značaju. Jedino na taj način, uz punu fokusiranost i maksimalnu posvećenost unapređenju energetske efikasnosti u JLS, mogu se očekivati i kvalitetni rezultati u ovoj oblasti. Dosadašnji način funkcionisanja i realizovanje zacrtanih aktivnosti dalo je rezultate samo zahvaljujući izuzetnim naporima članova Tima za energetsku efikasnost koji su, pored svojih redovnih aktivnosti u društvima  i instituciji u kojima rade, uspjevali da obezbjede sprovođenje planiranih aktivnosti.  Takođe, mišljenja smo da osobe koje su uključene u ovaj proces moraju biti i motivisane u pravcu ostvarivanja većih ušteda, te iz tog razloga predlažemo da se uvede i njihovo nagrađivanje shodno ostvarenim rezultatima/uštedama koje bi se preciziralo posebnom Odlukom Predsjednika opštine.

- Neophodno je da Energetski menadžer i njegov Tim imaju potpunu slobodu predlaganja projekata i upravljanja finansijskim sredstvima koja su izdvojena budžetom za ovu namjenu, a ne da za svaki svoj predlog traže saglasnost gubeći pri tome dragocjeno vrijeme. Shodno obavezama, preuzimaju i odgovarajuću odgovornost za trošenje pomenutih sredstava.

## 2.2 Ciljevi godišnjeg plana poboljšanja energetske efikasnosti

Tokom 2016-te fokus aktivnosti dat je na realizaciji započetih aktivnosti iz prošle godine koja je bila više nego uspješna. Tako su kroz međuopštinski projekat, koji opština Tivat sprovodi sa 4 primorske opštine i Prijestonicom Cetinje, obezbjeđena sredstva za sprovođenje sljedećih aktivnosti tokom ove godine, od kojih su neke i završene*:

- Izvršeni preliminarni energetski pregledi Javnih objekata većih od 500m2 ( ukupno 8). Ukupna vrijednost ove investicije iznosi 3.200 EUR

- Završen je tender za izbor izvođača za rekonstrukciju kotlovskog sistema u Centru za kulturu. Vrijednost radova iznosi 38.000 EUR . Potpisan Ugovor između vodeće Opštine ( Bar ) i izabranog izvođača. - rok II kvartal

- Završen je tender za Izradu Lokalnog energetskog plana za period od 10 godina.Vrijednost 10.000 EUR- rok II kvartal

- U toku je teneder za formiranje regionalne kancelarije za energetsku efikasnost sa sjedištem u Baru – rok II kvartal

* Realizacija ovih aktivnosti u velikoj mjeri kasni zbog lošeg rukovođenja projektom od strane vodećeg partnera, opštine Bar. Projekat je iz navedenog razloga bio i suspendovan na par mjeseci, što je prouzrokovalo kašnjenja u realizaciji zacrtanih aktivnosti

U sklopu mjera EE1- Razvoj energetskog menadžmenta, pored prethodno navedenih preporuka i kontinuiranog usavršavanja i dodatne obuke za Energetskog menadžera i njegov Tim, planirana je izrada Lokalnog energetskog plana za period od 10 godina, kao jedna od započetih aktivnosti u sklopu projekta međuopštinske saradnje primorskih opština u domenu energetske efikasnosti. Mjerama EE2- Mjere za poboljšanje EE u zgradama – predviđen je nastavak aktivnosti na planu zamjene starih i dotrajalih svetiljki u preduzećima čiji je osnivač opština uz ugradnju energetski efikasnijih LED svetiljki, zatim zajedniče akcije opštine Tivat i etažnih vlasnika na planu obnove fasada zgrada kaO i zamjene fasadne bravarije. Kapitalnim budžetom opštine za ovu godinu predviđeno je i učešće opštine Tivat u rekonstrukciji zastarelog sistema grijanja za osnovnu i srednju školu, dok se kroz IPA projekta planira postavljanje fotonaposnkih panela na zgradi opštine, kao i solarnih panela za grijanje sanitarne vode na objektu Sportske dvorane „Župa“. Kada su u pitanju mjere EE3 –Efikasnost u javnoj rasvjeti planiran je nastavak započete akcije nabavke i ugradnje „pametnih“solarnih klupa na ostale atraktivne lokacije u Tivtu, nastavak započete priče o uvođenju ESCO koncepta u sistem javne rasvjete kao i nabavka LED novogodišnje rasvjete kojom bi se uoči novogodišnjih praznika ukrasio naš grad. Jedna od ključnih aktivnosti je svakako izrada preciznog katastra instalacije i razvoj prateće baze podataka, dok se preko IPA projekata planiraju obezbjediti sredstva za postavljanje PILOT projekta stubova javne rasvjete sa napajanjem pomoću fotonaponskih ćelija. Mjere EE4- Mjere EE prema građanima predviđaju nastavak više nego uspješne akcije sa NLB Montenegrobankom u vezi subvencioniranja građana za kredite za termoizolaciju objekata i ugradnju fasadne bravarije, kao i dodatnu edukativnu kampanju kojom bi se unaprijedila svijest građana o mogućnostima uštede energije u domaćinstvima. Mjere EE5- Mjere energetske efikasnosti sistema vodosnadbjevanja podrazumijevaju dalje aktivnosti vodovodnog preduzeća u cilju zamjene starih i neefikasnih motornih pumpi, ugradnju savremenog sistema mjerenja protoka voda i izradu SCADA sistema.

# 3. PLANIRANE MJERE ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Tabela 3.1 prikazuje spisak mjera za poboljšanje energetske efikasnosti koje su planirane za sledeću godinu uz informacije o vremenskom okviru i aranžmanima implementacije.

Tabela 3.1: Mjere za poboljšanje energetske efikasnosti, vremenski plan i aranžmani za implementaciju godišnjeg plana poboljšanja energetske efikasnosti za 2016.godinu

| Br. | Naziv mjere | Kratak opis mjere (plan za sledeću godinu) | Period implementacije (početni mjesec/godina – završni mjesec/godina) | Odgovornost za implementaciju | Aranžmani implementacije (tenderi, ugovori, krajnji rokovi aktivnosti, saradnja sa drugim stranama, itd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EE1 | RAZVOJ ENERGETSKOG MENADŽMENTA |  |  |  |
| EE1.1 | Edukacija | Učešće na međunarodnim sajmovima i konferencijama. Specijalistički kursevi i upoznavanje sa primjerima dobre prakse u zemlji i regionu. | Kontinuirano | Energetski menadžer i njegov tim | Radna grupa / saradnja sa partnerskim organizacijama |
| EE1.2 | Izrada LEP-a | Izrada Lokalnog energetskog plana za period od 10 godina | IV kvartal | Međuopštinski projekat | Tenderi –Eu fondovi |
| EE2 | MJERE ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADAMA |  |  |  |
| EE2.1 | Zamjena sijalica | Zamjena oštećenih i dotrajalih svetiljki sa ugradnjom energetski efikasnijih sijalica u preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština. | II kvartal | Energetski menadžer/Direkcija za investicije | Budžet opštine |
| EE2.2 | Termoizolacija i zamjena fasadne bravarije | Termoizolaciocije zidova i zamjena fasadne bravarije | III kvartal | Opština Tivat/Donatori | Tender/Donatori |
| EE2.2 | Učešće u rekonstrukciji sistema grijanja za osnovnu i srednju školu | Rekonstrukcija zastarelog sistema grijanja u osnovnoj i srednjoj školi u saradnji sa nadležnim Ministarstvom | II kvartal | Opština Tivat/ Minsitarstvo | Budžet opštine/ Budžet Minsitarstva |
| EE2.2 | Pilot projekat postavljanja fotonaponskih ćelija na novoj zgradi opštine |  | IV kvartal | EU fondovi/opština Tivat/Donatori |  |
| EE2.2 | Izrada glavnog projekta i postavljanje solarnih panela na objektu Sportske dvorane “Župa” | Izrada glavnog projekta i postavljanje solarnih panela za grijanje tople sanitarne vode na objektu Sportske dvorane “Župa” | IV kvartal | EU fondovi/opština Tivat | EU fondovi/Budžet opštine |
| EE3 | EFIKASNOSTI U JAVNOJ RASVJETI |  |  |  |  |
| EE3.4 | Izrada preciznog katastra instalacije i razvoj prateće baze podataka (dužine trasa, tipovi instalacija: podzemna/vazdušna, tipovi: stubova,svijetiljki sijalica , vrijednosti svijetlosnog fluksa na svim lokacijama, troškovi el.energije na pojedinim mjernim mjestima,…) | Ovom mjerom bi se osigurala cjelovita baza podataka za monitoring kao i izradu budućih studija odns. pripremu projekata koji bi trebali biti podloga osiguravanja finansijskih sredstava kod domaćih i EU fondova. | II kvartal | Opština Tivat | Tenderi /EU fondovi/Donatori |
| EE3.5 | Modernizacija (na postojećoj mreži: zamjen starih neefikasnih svijetiljki novim a na proširenjima mreže ugradnja novih energetski efikasnih svjetiljki i sijalica, …) | Smanjenje potrošnje el.energije, smanjenje troškova održavanja | Kontinuirano | Budžet Opštine Tivat/ EU fondovi/Donatori |  |
|  | Nabavka novogodišnjih ukrasa izrađenih u LED tehnici | Smanjenje potrošnje el.energije, smanjenje troškova održavanja | III kvartal | Budžet opštine |  |
|  | Nastavak akcije nabvke solarnih “pametnih” klupa |  | III kvartal | EU fondovi/donatori |  |
|  | Uvođenje ESCO koncepta | Smanjenje potrošnje el.energije, smanjenje troškova održavanja | IV kvratal | - | Javno-privatno partnerstvo |
|  | Pilot projekat izgradnje javne rasvjete sa napajanjem pomoću fotonaponskih ćelija | Ušteda u potrošnji električne energije, smanjenje troškova održavanja | IV kvartal | Budžet Opštine Tivat/ EU fondovi/Donatori |  |
| EE4 | MJERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI PREMA GRAĐANIMA I LOKALNIM PREDUZEĆIMA |  |  |  |
| EE4.1 | Informativna kampanja, edukacija | Podizanje svjesti o mogućnostima uštede energije u domaćinstvima (termoizolacione fasade, bravarija, solarno zagrijavanje, energetski efikasni uređaji, besplatna podjela štednih i i LED sijalica ) | I kvartal | Energetski menadžer i njegov tim | Tenderi/Saradnja sa partnerskim organizacijama |
| 4.2. | Nastavak saradnje sa NLB Montenegrobankom | Uplata dodatnih sredstava za subvencioniranje kamate na kredite za termoizolaciju | II kvartal | Opština Tivat/NLB Montenegrobanka | Prenos sredstava |
| EE5 | MJERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI SISTEMA VODOSNABDJEVANJA |  |  |  |
| EE 5.1. | Modernizacija sistema vodosnabdjevanja i sistema otpadnih voda | Zamjena starih i neefikasnih moornih pumpi, ugradnja savremenog sistema mjerenja protoka vode, ugradnja uređaja za pokretanje el.motora pumpi većih snaga i izrada SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) sistema | kontinuirano | Vodovod | Tenderi |

Naziv: Opština Tivat

# 4. PROCIJENJENI TROŠKOVI GODIŠNJEG PLANA POBOLJŠANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI I OČEKIVANE UŠTEDE

Tabela 4.1: Procijenjeni troškovi za realizaciju godišnjeg plana poboljšanja energetske efikasnosti za 2015. godinu i očekivane uštede

Naziv: Opština Tivat

| Br. | Mjera za poboljšanje energetske efikasnosti (ili grupa mjera) | Procijenjeni investicioni troškovi [€] | Procijenjene uštede [1000 kWh] (po mogućnosti dati uštede po vrsti en?ergenata) | Procijenjena ušteda energije u pogledu troškova [€/god] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grupa mjera EE1 | 12.000 | 0 | 0 |
| 2 | Grupa mjera EE2 | 290.000 | 240 | 24.000,00 |
| 3 | Grupa mjera EE3 | 84.000 | 60 | 6.000,00 |
| 4 | Grupa mjera EE4 | 12.000 | 10 | 1.000,00 |
| 5 | Grupa mjera EE5 | 30.000 | 40 | 4.000,00 |
| UKUPNO |  | 428.000 | 350Mwh/godišnje | 35.000,00 |

Napomene (ukoliko ih ima):

# 5. FINANSIJSKI PLAN

Ukupni procijenjeni budžet za implementaciju godišnjeg plana poboljšanja energetske efikasnosti za 2016. godinu iznosi 428.000,00 eura. Tabela 5.1 prikazuje izvore finansiranja i budžet dat po pojedinim izvorima.

Tabela 5.1: Izvori finansiranja i budžeti godišnjeg plana poboljšanja energetske efikasnosti za 2016. godinu

Naziv: Opština Tivat

| Br. | Izvor finansiranja | Budžet izvora [€] | Pozivanje na relevantne odluke i primjedbe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Državni budžet | / |  |
| 2 | Budžet lokalne samouprave | 210.000 EUR |  |
| 3 | Krediti banke |  |  |
| 4 | Grantovi međunarodnih donatora / programa | 188.000 EUR |  |
| 5 | Budžet Javnih preduzeća | 30.000 EUR |  |
| 6. | Donacije | 10.000 EUR |  |
| UKUPNO | 438.000 |  |

Ukupna budžetska sredstva za 2016-tu godinu iznosi 240.000 EUR uz mogućnost dodatnog angažovanja još 10.000 EUR od donacija i 188.000 EUR potencijalnih grantova iz IPA fondova

# DODACI

Eventualno dati dopunske informacije i analize,  rezime rezultata relevantnih studija i drugih dokumenata itd.